|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНО |
| распоряжением министерства промышленности и строительства Архангельской области  от 06 мая 2014 года № 20-р  (в редакции распоряжения министерства промышленности и строительства Архангельской области  от 13 октября 2014 года № 51-р) |

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**«Выполнение мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Мирный в рамках федеральной целевой программы «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы»**

**ПАСПОРТ**

**ведомственной целевой программы Архангельской области**

**«Выполнение мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Мирный в рамках федеральной целевой программы «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование органа  исполнительной власти  Архангельской области | Министерство промышленности и строительства Архангельской области (далее – министерство) |
| Наименование Программы | Ведомственная целевая программа Архангельской области «Выполнение мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Мирный в рамках федеральной целевой программы «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы» (далее – Программа) |
| Цели и задачи Программы | Цели: улучшение жилищных условий населения, модернизация социальной и инженерной инфраструктуры МО «Мирный» Архангельской области (далее – МО «Мирный») |
| Задачи: 1. строительство и реконструкция жилищного фонда;  2. развитие и реконструкция инженерной инфраструктуры;  3. строительство и реконструкция дорожного полотна улиц и мостового перехода;  4. строительство дошкольных и общеобразовательных учреждений |
| Сроки реализации  Программы | 2014 - 2015 годы |
| Объемы и источники  финансирования  Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 4 181 155,6 тыс. рублей, в том числе:  средства федерального бюджета – 4 067 997,7 тыс. рублей;  средства областного бюджета – 72 421,1 тыс. рублей;  средства местных бюджетов – 40 736,8 тыс. рублей |

**I. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость**

**ее решения на уровне исполнительного органа государственной власти Архангельской области**

Муниципальное образование «Мирный» в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» является городским округом. Город Мирный является центром закрытого административно–территориального образования.

Градообразующим объектом является Первый Государственный испытательный космодром Министерства обороны Российской Федерации, основанный 15 июля 1957 года. Перспективы развития Мирного неразрывно связаны с космодромом «Плесецк».

В 2001–2002 гг. в муниципальную собственность от Министерства обороны Российской Федерации были переданы: жилищный фонд, объекты социально-культурного назначения, коммунальная и инженерная инфраструктура, автомобильные дороги с твердым покрытием.

Переданные объекты были введены в эксплуатацию в 1960-80-х годах, и в настоящее время их износ составляет более 75% в зависимости от объекта.

На сегодняшний день состояние инженерно-транспортной инфраструктуры города затрудняет его дальнейшее социальное и жилищное строительство и перспективное социально-экономическое развитие в целом.

Рост численности населения привел к нехватке мест в детских дошкольных и образовательных организациях, а также жилых помещений, предоставляемых как по договорам социального, так и служебного найма, увеличению нагрузки на объекты и сети коммунальной инфраструктуры.

Требуется строительство двух новых зданий образовательных учреждений, что позволит обеспечить материально- техническую оснащенность учебного процесса в соответствии с современными требованиями.

Также, остро стоит вопрос развития улично-дорожной сети города. Сложные климатические условия региона (резкое изменение температуры воздуха, более чем полугодовой снежный покров и т.д.) приводят к быстрому разрушению дорожного покрытия. Состояние автомобильных дорог Мирного не соответствует предъявляемым к ним требованиям. На учете в ГИБДД состоит более 6600 автомобилей, и средняя интенсивность движения по улицам Мирного составляет 2508 автомобилей в сутки. На улицах необходимо устройство автомобильных стоянок.

Указанные проблемы развития города предлагается решать программно-целевым методом.

**II. Описание программных мероприятий**

В рамках программы реализуются следующие мероприятия:

1. Строительство 110-квартирного жилого дома в микрорайоне № 2

Введение в эксплуатацию жилого дома увеличит жилищный фонд города на 34 одно-, 34 двух-, 32 трех- и 10 четырехкомнатных квартиры общей площадью 7 620 кв. м.

1. Реконструкция зданий жилищного фонда (устройство вентилируемых фасадов многоквартирных домов)

В рамках данного мероприятия планируется утепление фасадов, а также выполнение сопутствующих работ: наружных стен подвалов, остекление балконов, усиление и ремонт балконных плит, замена оконных блоков, балконных и наружных дверей, архитектурное и цветовое решение фасадов домов, реконструкция крылец и козырьков.

В результате проведенных работ фасады домов станут соответствовать современным требованиям по теплопередаче, что значительно сократит потери тепла, повысит энергоэффективность, и значительно улучшит внешний облик жилых домов в целом.

1. Реконструкция городских очистных сооружений

Проведение работ по реконструкции городских очистных сооружений с увеличением их производительности до 30 000 м3/сутки. В результате увеличится эффективность работы очистительного комплекса, качество очищенных стоков по всем показателям позволит обеспечить благоприятную экологическую ситуацию в городе.

1. Реконструкция городской системы канализации

В рамках данного мероприятия проводится бестраншейная реконструкция сетей самотечной канализации, что позволит продлить срок службы существующих сетей, и обеспечит их эксплуатацию в соответствии с современными санитарными нормами и требованиями. По окончании работ будет осуществлена реконструкция самотечных сетей протяженностью   
2551,3 м, проложены новые (резервные) напорные коллекторы от КНС до очистных сооружений, проведена реконструкция напорных коллекторов от КНС до очистных сооружений и реконструкция восьми КНС.

5. Реконструкция системы электроснабжения

Для обеспечения требований безопасности электроснабжения 144 жилых домов, приведения к требованиям Правил устройства электроустановок 7-го издания, утвержденных приказом Минэнерго России от 09.04.2003 № 150, необходимо провести реконструкцию внутренней электропроводки, вводных распределительных устройств и щитов учета с установкой аппаратов защиты.

В соответствии с указанными Правилами, планируется выполнить:

- замену существующих кабельных линий 0,4 кВ жилищного фонда в количестве – 13 148 м.; кабельных линий 6 кВ (распределительные сети) –   
11 089 м.;

- замену кабельных линий и прокладку новых кабельных линий 0,4 кВ к муниципальным учреждениям и предприятиям.

6. Реконструкция котельных № 1-3 с переводом на природный газ

В рамках мероприятия планируется выполнить работы по замене двух котлоагрегатов ПТВМ-30М и двух баков-аккумуляторов горячей воды, ремонт кровли на котельной № 3, монтаж газовых фильтров и теплоизоляцию трубопроводов котельных № 1-3.

7. Перевод жилищного фонда города Мирный на природный газ

Перевод 22-х жилых домов, расположенных по ул. Ленина, 3, 5, 7, ул. Мира, 11, ул. Советская, 4, 6, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 15, 17, ул. Степанченко, 1, 6, 8, 12, 12а, 12б, со сжиженного на природный газ.

8. Реконструкция водозаборов «Южный» и «Северный» с заменой магистральных трубопроводов

Реконструкция водозаборов позволит осуществить бесперебойное, надежное водоснабжение города с учетом его дальнейшего развития.

1. Реконструкция городских автомобильных дорог

В результате проведения реконструкции автомобильные дороги (протяженность 16,3 км.), межквартальные проезды (протяженность   
15,3 км.) и тротуары (протяженность 17,8 км) на ул. Неделина,   
ул. Гагарина, ул. Ломоносова, ул. Овчинникова, ул. Мира, ул. Степанченко станут соответствовать требованиям, предъявляемым нормативными и методическими документами.

1. Строительство автомобильного путепровода на пересечении железной дороги на участке «ст. Плесецкая – г. Мирный» с объездной автодорогой

Ввод в эксплуатацию автомобильного путепровода обеспечит необходимую пропускную способность автомобильного транспорта через железную дорогу и проведение эвакуационных мероприятий в соответствии с планами эвакуации и в установленное нормативами время.

1. Строительство школы с крытым бассейном в микрорайоне № 2

Ввод в эксплуатацию школы позволит обеспечить учебными местами детей, которые будут проживать в новом микрорайоне города. Наличие крытого бассейна при школе решит проблему организации работы спортивных секций по плаванию и создаст условия для занятий плаванием на уроках физической культуры в образовательных учреждениях.

1. Строительство детского сада на 280 мест

Строительство нового детского сада во 2-м микрорайоне позволит сократить очередь детей в дошкольные образовательные учреждения на 280 человек.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

**III. Описание результатов реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы позволит улучшить жилищные условия населения, модернизировать социальную и инженерную инфраструктуру, в том числе:

ввести в эксплуатацию жилые помещения общей площадью 7 620 кв.м;

смонтировать систему вентилируемых фасадов на 26 жилых домах;

привести в нормативное состояние 4 833 м.п. инженерных сетей;

привести в нормативное состояние 5,5 км автомобильных дорог;

ввести в эксплуатацию автомобильный путепровод;

ввести в эксплуатацию два здания образовательных учреждений   
на 1230 мест.

**IV. Методика оценки эффективности реализации Программы**

Степень достижения запланированных результатов Программы оценивается на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями.

Сопоставление значений целевых индикаторов производится по каждому расчетному и базовому показателю.

На плановый период указываются плановые значения по годам.

Степень достижения индикатора определяется по формуле:

TN1

En = –––– x 100%

Tf1

где:

En – степень достижения индикатора (%);

Tf1 – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

TN1 – нормативный индикатор, утвержденный Программой.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

Σ En Fn

E = –––––– x –––– x 100%,

M Ff

где:

E – комплексный показатель эффективности реализации Программы (%);

En – эффективность хода реализации отдельного направления Программы (%);

М – количество индикаторов Программы;

Fn – прогнозное финансирование мероприятий Программы в 2014 году;

Ff – фактическое финансирование в отчетном году реализации мероприятий Программы.

Программа считается выполненной, если эффективность реализации программы составляет 80 процентов и более.

**V. Система управления реализацией Программы**

Программа реализуется министерством. Ответственность за решение задач в ходе реализации Программы несет министр промышленности и строительства Архангельской области.

Ответственным в министерстве за реализацию программы является отдел социальной инфраструктуры (далее – отдел). Отдел осуществляет текущее управление реализацией Программы, обеспечивает согласованные действия по целевому и эффективному использованию выделенных средств, проводит анализ исполнения Программы, готовит информацию о ходе реализации программы.

Исполнителем пунктов 1 - 12 перечня программных мероприятий (приложение № 1 к Программе) является администрация МО «Мирный», которая производит оплату выполненных работ в рамках ранее заключенных муниципальных договоров подряда.

Финансирование мероприятий 1-12 перечня программных мероприятий (приложение № 1 к Программе) осуществляется в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидии бюджету закрытого административно-территориального образования «Мирный» на софинансирование мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Развитие российских космодромов на 2006 - 2015 годы», утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 29 мая 2012 года   
№ 217-пп, в форме предоставления субсидий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется министерством посредством сбора и анализа отчетности о реализации программных мероприятий, предоставляемой исполнителем программных мероприятий, целевом и рациональном использовании выделяемых им финансовых средств, результатах реализуемых программных мероприятий, сроках выполнения муниципальных контрактов (договоров).

Министерство по итогам года в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, ежеквартально - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в министерство экономического развития и конкурентной политики Архангельской области и министерство финансов Архангельской области отчеты о ходе реализации ведомственной программы согласно Порядку разработки и реализации целевых программ Архангельской области, утвержденному постановлением администрации Архангельской области от 26 ноября 2007 года № 185-па.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к ведомственной целевой программе Архангельской области «Выполнение мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Мирный в рамках федеральной целевой программы «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы» |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ведомственной целевой программы Архангельской области «Выполнение мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Мирный в рамках федеральной целевой программы «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Исполнители | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | Наименование целевых индикаторов и показателей,  ед. изм. | Значение целевых индикаторов и показателей | |
| всего | 2014 год | 2015 год | 2014 год | 2015 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство   110-квартирного жилого дома в микрорайоне № 2 | администрация  МО «Мирный» | всего | 132 352,2 | 132 352,2 | – | общая площадь введенных в эксплуатацию жилых помещений, кв.м. | 7 620 | – |
| в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет | 132 352,2 | 132 352,2 | – |
| областной бюджет | – | – | – |
| местные бюджеты | – | – | – |
| 1. Реконструкция зданий жилищного фонда (устройство вентилируемых фасадов многоквартирных домов) | администрация  МО «Мирный» | всего | 2 401 241,4 | 506 504,6 | 1 894 736,8 | количество реконструированных зданий жилищного фонда, единиц | 12 | 14 |
| в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет | 2 306 504,6 | 506 504,6 | 1 800 000,0 |
| областной бюджет | 60 631,6 | – | 60 631,6 |
| местные бюджеты | 34 105,2 | – | 34 105,2 |
| 3. Реконструкция городских очистных сооружений | администрация  МО «Мирный» | всего | 60 515,0 | 60 515,0 | – | производительность реконструированных очистных сооружений, куб. м./сутки | 30 000,0 | – |
| в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет | 60 515,0 | 60 515,0 | – |
| областной бюджет | – | – | – |
| местные бюджеты | – | – | – |
| 4. Реконструкция городской системы канализации | администрация  МО «Мирный» | всего | 1 353,7 | 1 353,7 | – | протяженность реконструированной системы канализации, м.п. | 830 | – |
| в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1 353,7 | 1 353,7 | – |
| областной бюджет | – | – | – |
| местные бюджеты | – | – | – |
| 5. Реконструкция системы электроснабжения | администрация  МО «Мирный» | всего | 21 300,3 | 21 300,3 | – | протяженность замененных кабельных линий, км | 29,6 | – |
| в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет | 21 300,3 | 21 300,3 | – |
| областной бюджет | – | – | – |
| местные бюджеты | – | – | – |
| 6. Реконструкция котельных № 1-3  с переводом на природный газ | администрация  МО «Мирный» | всего | 20 864,9 | 20 864,9 | – | мощность реконструированных котельных, Гкал/ч | 199 | – |
| в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет | 20 864,9 | 20 864,9 | – |
| областной бюджет | – | – | – |
| местные бюджеты | – | – | – |
| 7. Перевод жилищного фонда города Мирный на природный газ | администрация  МО «Мирный» | всего | 20 802,9 | 20 802,9 | – | количество  жилых домов, переведенных на природный газ, единиц | 22 | – |
| в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет | 20 802,9 | 20 802,9 | – |
| областной бюджет | – | – | – |
| местные бюджеты | – | – | – |
| 8. Реконструкция водозаборов "Южный"  и "Северный" с заменой магистральных трубопроводов | администрация  МО «Мирный» | всего | 20 123,7 | 20 123,7 | – | протяженность проложенных трубопроводов, м.п. | 4 003 | – |
| в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет | 20 123,7 | 20 123,7 | – |
| областной бюджет | – | – | – |
| местные бюджеты | – | – | – |
| 9. Реконструкция городских автомобильных дорог | администрация  МО «Мирный» | всего | 548 600,4 | 180 179,3 | 368 421,1 | протяженность реконструированных автомобильных дорог, км | 3,4 | 2,1 |
| в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет | 530 179,3 | 180 179,3 | 350 000,0 |
| областной бюджет | 11 789,5 | – | 11 789,5 |
| местные бюджеты | 6 631,6 | – | 6 631,6 |
| 10. Строительство автомобильного путепровода на пересечении железной дороги на участке  «ст. Плесецкая –  г. Мирный» с объездной автодорогой | администрация  МО «Мирный» | всего | 301 753,5 | 301 753,5 | – | протяженность построенного путепровода, м.п. | 159,2 | – |
| в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет | 301 753,5 | 301 753,5 | – |
| областной бюджет | – | – | – |
| местные бюджеты | – | – | – |
| 11. Строительство школы с крытым бассейном в микрорайоне № 2 | администрация  МО «Мирный» | всего | 441 589,6 | 441 589,6 | – | ввод в эксплуатацию здания школы, мест | 950 | – |
| в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет | 441 589,6 | 441 589,6 | – |
| областной бюджет | – | – | – |
| местные бюджеты | – | – | – |
| 12. Строительство детского сада  на 280 мест | администрация  МО «Мирный» | всего | 210 658,0 | 210 658,0 | – | ввод в эксплуатацию здания детского сада, мест | 280 | – |
| в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет | 210 658,0 | 210 658,0 | – |
| областной бюджет | – | – | – |
| местные бюджеты | – | – | – |
| **Итого по программе** |  | всего | **4 181 155,6** | **1 917 997,7** | **2 263 157,9** |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет | **4 067 997,7** | **1 917 997,7** | **2 150 000,0** |
| областной бюджет | **72 421,1** | – | **72 421,1** |
| местные бюджеты | **40 736,8** | – | **40 736,8** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_