# Государственная программа Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014-2020 годы)"

# (в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 04.03.2014 [N 86-пп](consultantplus://offline/ref=372D46A0D00030768B80F5C1DAC967F64C054178889BD8AFC9A9B16660AFB4FB2893B7E036099B99CB26EFM856M), от 24.06.2014 [N 244-пп](consultantplus://offline/ref=372D46A0D00030768B80F5C1DAC967F64C0541788899DEA9CDA9B16660AFB4FB2893B7E036099B99CB26EFM856M), от 22.07.2014 [N 293-пп](consultantplus://offline/ref=372D46A0D00030768B80F5C1DAC967F64C0541788899DBA4CAA9B16660AFB4FB2893B7E036099B99CB26EFM856M), от 30.09.2014 [N 380-пп](consultantplus://offline/ref=372D46A0D00030768B80F5C1DAC967F64C054178889ED5ACCEA9B16660AFB4FB2893B7E036099B99CB26EFM856M), от 14.10.2014 [N 404-пп](consultantplus://offline/ref=372D46A0D00030768B80F5C1DAC967F64C054178889FDDAEC9A9B16660AFB4FB2893B7E036099B99CB26EFM856M), от 18.11.2014 [N 461-пп](consultantplus://offline/ref=372D46A0D00030768B80F5C1DAC967F64C054178889FDAAFCDA9B16660AFB4FB2893B7E036099B99CB26EFM856M), от 16.12.2014 [N 527-пп](consultantplus://offline/ref=372D46A0D00030768B80F5C1DAC967F64C054178889CDEADCFA9B16660AFB4FB2893B7E036099B99CB26EFM856M), от 22.12.2014 [N 580-пп](consultantplus://offline/ref=372D46A0D00030768B80F5C1DAC967F64C054178889CDBA8CCA9B16660AFB4FB2893B7E036099B99CB26EFM856M), от 12.05.2015 [N 166-пп](consultantplus://offline/ref=372D46A0D00030768B80F5C1DAC967F64C0541788893D8AFCAA9B16660AFB4FB2893B7E036099B99CB26EFM856M), от 21.07.2015 [N 301-пп](consultantplus://offline/ref=372D46A0D00030768B80F5C1DAC967F64C054178899BDFA9C8A9B16660AFB4FB2893B7E036099B99CB26EFM856M), от 11.08.2015 [N 334-пп](consultantplus://offline/ref=372D46A0D00030768B80F5C1DAC967F64C054178899BDAACCEA9B16660AFB4FB2893B7E036099B99CB26EFM856M), от 06.11.2015 [N 444-пп](consultantplus://offline/ref=372D46A0D00030768B80F5C1DAC967F64C054178899BDAACCEA9B16660AFB4FB2893B7E036099B99CB26EFM856M))

# Паспорт государственной программы Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014-2020 годы)"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы | - | государственная программа Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014-2020 годы)" (далее - государственная программа) |
| Ответственный исполнитель государственной программы | - | министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее - министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса) |
| Соисполнители государственной программы | - | министерство здравоохранения Архангельской области (далее - министерство здравоохранения);  министерство промышленности и строительства Архангельской области (далее - министерство промышленности и строительства);  агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области (далее - агентство ГПС и ГЗ) |
| Подпрограммы государственной программы | - | [подпрограмма N 1](#sub_210) "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области";  [подпрограмма N 2](#sub_220) "Воспроизводство и использование природных ресурсов";  [подпрограмма N 3](#sub_230) "Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области" |
| Цели государственной программы | - | стабилизация и улучшение экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности в Архангельской области;  обеспечение устойчивого существования и рационального использования охотничьих ресурсов, сохранение их биологического разнообразия;  устойчивое обеспечение экономики Архангельской области запасами минерального сырья и геологической информацией о недрах;  устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение безопасности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод.  Перечень целевых показателей государственной программы приведен в [приложении N 1](#sub_1000) к государственной программе |
| Задачи государственной программы | - | задача N 1 - снижение негативного воздействия на окружающую среду и ликвидация прошлого экологического ущерба на территории Архангельской области;  задача N 2 - сохранение биоразнообразия Архангельской области и поддержание экологического баланса на особо охраняемых природных территорий регионального значения Архангельской области (далее - ООПТ);  задача N 3 - сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов;  задача N 4 - рациональное использование и воспроизводство минерально-сырьевых ресурсов;  задача N 5 - сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения;  задача N 6 - обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод |
| Сроки и этапы реализации государственной программы | - | 2014-2020 годы.  Государственная программа реализуется в один этап |
| Объем и источники финансирования государственной программы | - | общий объем финансирования - 4 537 927,5 тыс. рублей, в том числе:  средства федерального бюджета – 747 031,7 тыс. рублей;  средства областного бюджета – 1 535 219,7 тыс. рублей;  средства местных бюджетов - 95 190,1 тыс. рублей;  внебюджетные источники - 2 160 486,0 тыс. рублей |

# I. Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы

В соответствии с [Концепцией](garantF1://94365.1000) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной [распоряжением](garantF1://94365.0) Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р, [Стратегией](garantF1://2072179.1000) развития геологической отрасли Российской Федерации до 2030 года, утвержденной [распоряжением](garantF1://2072179.0) Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года N 1039-р, Стратегией социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года, одобренной распоряжением администрации Архангельской области от 16 декабря 2008 года N 278-ра/48, а также иными стратегическими документами приоритетными направлениями государственной политики в сфере охраны окружающей среды, сохранения и воспроизводства природных ресурсов, использования и охраны водных объектов определены следующие:

снижение удельных показателей негативного воздействия на окружающую среду и постепенный переход экономики Российской Федерации от стадии экстенсивного развития, приводящего к усилению негативного воздействия на окружающую среду в условиях экономического роста, к экологически эффективному устойчивому развитию, предусматривающему снижение показателей выбросов и сбросов вредных (загрязняющих) веществ при росте промышленного производства, установлению приоритета минимизации образования и использования (утилизации) отходов производства и потребления над их обезвреживанием и захоронением;

создание условий для разработки и внедрения экологически эффективных инновационных технологий, обеспечивающих снижение удельных показателей выбросов и сбросов вредных (загрязняющих) веществ, размещения отходов;

создание экологически безопасной и комфортной обстановки в местах проживания населения, его работы и отдыха, снижение заболеваемости населения, вызванной неблагоприятными экологическими условиями, рост продолжительности жизни городского населения;

снижение антропогенной нагрузки на водные объекты и создание условий для улучшения экологического состояния водных объектов за счет установления водоохранных зон;

повышение безопасности и надежной эксплуатации существующих гидротехнических сооружений;

повышение защищенности населения, проживающего на территориях, подверженных воздействию опасных гидрологических явлений, а также объектов экономики и социальной сферы;

рациональное использование минерально-сырьевых ресурсов;

рациональное использование, сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов;

переоценка запасов пресных подземных вод в районах крупных агломераций, испытывающих дефицит в пресных водах питьевого назначения.

Темпы перехода к новой модели развития и снижение негативного воздействия на окружающую среду существенно зависят от объема инвестиций в разработку и внедрение ресурсосберегающих и экологически эффективных технологий, формирования технологической базы и финансовых инструментов ликвидации прошлого экологического ущерба, развития индустрии утилизации и вторичного использования отходов производства и потребления.

# II. Характеристика подпрограмм государственной программы

# 2.1. Паспорт подпрограммы N 1 "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы N 1 | - | подпрограмма N 1 "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области" (далее - подпрограмма N 1) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы N 1 | - | министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса |
| Соисполнители подпрограммы N 1 | - | министерство промышленности и строительства;  министерство здравоохранения;  агентство ГПС и ГЗ |
| Участники подпрограммы N 1 | - | органы местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области (далее - органы местного самоуправления);  государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Центр природопользования и охраны окружающей среды" (далее - ГБУ "Центр природопользования и охраны окружающей среды")  государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Служба спасения им. И.А. Поливанного" (далее - ГБУ "Служба спасения им. И.А. Поливанного");  государственные бюджетные и государственные автономные учреждения здравоохранения Архангельской области |
| Цели подпрограммы N 1 | - | снижение негативного воздействия на окружающую среду и ликвидация прошлого экологического ущерба на территории Архангельской области;  сохранение биоразнообразия Архангельской области и поддержание экологического баланса на ООПТ;  повышение уровня экологической культуры населения.  Перечень целевых показателей подпрограммы N 1 приведен в [приложении N 1](#sub_1000) к государственной программе |
| Задачи подпрограммы N 1 | - | задача N 1 - усовершенствование системы управления отходами производства и потребления;  задача N 2 - ликвидация накопленного экологического ущерба;  задача N 3 - снижение негативного воздействия на атмосферный воздух;  задача N 4 - сохранение биоразнообразия Архангельской области;  задача N 5 - совершенствование территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Архангельской области;  задача N 6 - развитие системы экологического образования, просвещения и воспитания в сфере охраны окружающей среды |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы N 1 | - | 2014-2020 годы.  Подпрограмма N 1 реализуется в один этап |
| Объем и источники финансирования подпрограммы N 1 | - | общий объем финансирования - 3 124 972,2 тыс. рублей, в том числе:  средства областного бюджета – 952 849,3 тыс. рублей;  средства местных бюджетов - 70 636,9 тыс. рублей;  внебюджетные источники - 2 101 486,0 тыс. рублей |

# 2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы N 1, описание основных проблем

Высокое качество жизни и здоровья населения Архангельской области, национальная безопасность могут быть обеспечены только при условии сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды. Для этого необходимо формировать и последовательно реализовывать единую государственную политику в сфере охраны окружающей среды.

В Архангельской области наиболее острыми, социально значимыми остаются следующие проблемы:

1) несовершенство системы обращения с отходами производства и потребления.

В населенных пунктах Архангельской области, территории которых подлежат регулярной очистке от коммунально-бытовых отходов, отсутствуют системы централизованного сбора, транспортировки, сортировки (отбора утильной части), утилизации и захоронения отходов.

Практически 100 процентов твердых бытовых отходов (далее - ТБО) захораниваются на открытых полигонах и свалках, которые большей частью были организованы более 30 лет назад, без учета экологических, санитарных и противопожарных правил. По результатам инвентаризации свалок на территориях муниципальных образований Архангельской области (далее - муниципальные образования) установлено, что санкционированы только 24 свалки, что составляет пять процентов от общего количества мест складирования отходов, остальные не имеют разрешительных документов на эксплуатацию. Кроме того, не налажен селективный сбор отходов, что приводит к безвозвратной потере до 30 процентов полезных фракций (вторичного сырья), имеющих реальный спрос на рынке.

Для решения проблем в сфере обращения с отходами производства и потребления требуется строительство новых и модернизация имеющихся объектов размещения отходов (полигонов и свалок), соответствующих требованиям [природоохранного](garantF1://12025350.0) и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Остро стоит проблема утилизации медицинских отходов классов Б и В. Общий объем образуемых медицинских отходов классов Б и В составляет в среднем 2,92 тыс. тонн в год. В большинстве случаев обеззараженные химическим способом отходы вывозятся на полигоны ТБО. Химическая дезинфекция не позволяет обеспечить полной инактивации в отношении споровых микроорганизмов, а использование хлорорганических соединений отрицательно воздействует на окружающую среду. Необходимо централизованно обеспечить медицинские организации Архангельской области (далее - медицинские организации) оборудованием для термического уничтожения обеззараженных медицинских отходов классов Б и В;

2) накопленный экологический ущерб.

Экологический ущерб накоплен в результате прошлой деятельности, связанной с местами дислокации войсковых частей, а также деятельности по испытанию и уничтожению военной техники и оружия. Загрязнение земель нефтепродуктами, приводит к просачиванию нефтепродуктов через почву в подземные водоносные горизонты, что создает угрозу экологической безопасности населения. В связи с этим необходимо проводить мероприятия по восстановлению загрязненных нефтепродуктами земель.

Остается нерешенной проблема формирования бесхозных свалок. Последствиями несанкционированного размещения отходов являются загрязнение земель, грунтовых вод, деградация почв и природных экосистем, разрушение традиционных местообитаний растений и животных, формирование новых техногенных образований;

3) загрязнение атмосферы в результате выбросов вредных (загрязняющих) веществ.

Выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу также являются одной из ключевых причин неблагополучной экологической ситуации. Основными причинами загрязнения атмосферного воздуха являются выбросы вредных (загрязняющих) веществ от промышленных организаций и автомобильного транспорта. Повышенный уровень загрязнения по среднегодовым концентрациям отмечается для бенз(а)пирена, формальдегида, оксидов азота и в отдельные периоды - метилмеркаптана.

Для уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ организациями разрабатываются планы снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ, внедряются новые технологии и современные методы очистки газов;

4) сохранение биоразнообразия Архангельской области.

Большая часть существующих в настоящее время ООПТ создана в 60 - 80 годах прошлого века. На таких территориях ведется постоянное наблюдение за состоянием природных объектов и производится оценка влияния возрастающей антропогенной нагрузки на эти территории. Влияние хозяйственной деятельности человека на ООПТ ведет к снижению биоразнообразия и исчезновению ценных природных комплексов и объектов.

ООПТ отражают особенности природных ландшафтов и видового разнообразия части территории Северо-Западного округа Российской Федерации. Поэтому сохранение этих территорий является одной из государственных функций Архангельской области как субъекта Российской Федерации;

Информация об изменениях:

[Постановлением](garantF1://25160302.1032) Правительства Архангельской области от 16 декабря 2014 г. N 527-пп в пункт 5 раздел 2.2 настоящей Программы внесены изменения, [вступающие в силу](garantF1://25160302.2) с 1 января 2015 г., но не ранее дня [официального опубликования](garantF1://25160303.0) настоящего постановления

[См. текст подпункта в предыдущей редакции](garantF1://25018532.225)

5) недостаточное развитие комплексной системы наблюдений за состоянием окружающей среды в Архангельской области.

Существенным компонентом природоохранной деятельности, направленной в первую очередь на обеспечение экологической безопасности, является организация и осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды), который позволит обеспечить население Архангельской области оперативной и достоверной информацией о качестве окружающей среды и своевременно предотвратить и (или) уменьшить неблагоприятные последствия ухудшения качества окружающей среды.

Ведется мониторинг редких и исчезающих видов растений, животных и иных организмов. Данные мониторинга позволяют установить факты присутствия или отсутствия видов в местонахождениях, указанных в Красной книге Архангельской области, а также подтвердить соответствие отнесения вида к числу редких и исчезающих видов. Таким образом, расширение системы мониторинга в целях выявления новых видов и мест их обитания носит актуальный характер;

6) низкий уровень экологического образования, просвещения и воспитания в сфере охраны окружающей среды.

Формирование экологической культуры населения, повышение уровня его экологического образования, особенно детей и подростков, являются залогом ответственного отношения граждан к окружающей среде.

Экологическое просвещение осуществляется в целях формирования экологической культуры в обществе, воспитания бережного отношения к природе, рационального использования природных ресурсов посредством распространения экологических знаний об экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов.

Организация постоянно действующей системы мероприятий областного уровня, объединяющей усилия муниципальных образований и других субъектов экологического просвещения во взаимосвязанный комплекс, будет способствовать повышению эффективности экологического образования и воспитания населения.

Информация об изменениях:

[Постановлением](garantF1://25181084.1022) Правительства Архангельской области от 21 июля 2015 г. N 301-пп в подраздел 2.3 раздела II настоящей Программы внесены изменения

[См. текст подраздела в предыдущей редакции](garantF1://25019840.23)

# 2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы N 1

Реализацию [мероприятий 1.1](#sub_2111), [1.4](#sub_2114), [2.1](#sub_2121), [4.4](#sub_2144), [5.4](#sub_2154), [6.6](#sub_2166), [6.8](#sub_2168), и [6.9](#sub_2169) перечня мероприятий подпрограммы N 1 ([приложение N 2](#sub_2000) к государственной программе) осуществляет министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса самостоятельно.

Реализацию [мероприятий 1.7](#sub_2117), [2.2](#sub_2122), [2.3](#sub_2123), [3.2](#sub_2132), [4.1-4.3](#sub_2141), [5.1-5.3](#sub_2151), [5.5](#sub_2155), [6.1-6.5](#sub_2161) перечня мероприятий подпрограммы N 1 ([приложение N 2](#sub_2000) к государственной программе) осуществляет ГБУ "Центр природопользования и охраны окружающей среды", подведомственное министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса. Средства на реализацию указанных мероприятий предоставляются учреждению в виде субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ).

Реализацию мероприятия [пункта 1.6](#sub_2116) перечня мероприятий подпрограммы N 1 ([приложение N 2](#sub_2000) к государственной программе) осуществляет ГБУ "Служба спасения им. И.А. Поливанного", подведомственное агентству ГПС и ПЗ. Средства на реализацию мероприятия направляются в форме субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Реализацию [мероприятий 1.7](#sub_2117), [2.2](#sub_2122), [2.3](#sub_2123), [3.2](#sub_2132), [4.1-4.3](#sub_2141), [5.1-5.3](#sub_2151), [5.5](#sub_2155), [6.1-6.5](#sub_2161), [6.10](#sub_21610) перечня мероприятий подпрограммы N 1 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляет ГКУ "Центр природопользования и охраны окружающей среды", подведомственное министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса. Средства на реализацию указанных мероприятий предоставляются учреждению на выполнение функций казенными учреждениями.

[Мероприятия 2.1](#sub_2121), [2.3](#sub_2123), [3.1,](#sub_2131) [3.2](#sub_2132), [6.1](#sub_2161) и [6.2](#sub_2162) реализуются органами местного самоуправления за счет собственных средств самостоятельно. Отчет о выполнении мероприятий направляется в министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса в течение 14 дней после завершения мероприятия.

В рамках [мероприятий 1.2-1.4](#sub_2112), [2.4](#sub_2124) перечня мероприятий подпрограммы N 1 ([приложение N 2](#sub_2000) к государственной программе) местным бюджетам предоставляются субсидии:

на создание инфраструктуры по раздельному сбору отходов, сортировке, обезвреживанию и утилизации отходов;

на реализацию пилотных проектов по организации сбора, ртутьсодержащих отходов от населения;

на строительство и реконструкцию полигонов ТБО;

на проведение изыскательских работ и разработку проектов рекультивации свалок, не соответствующих требованиям законодательства Российской федерации и законодательства Архангельской области.

Реализацию мероприятия 6.10.1 подпрограммы № 1 перечня мероприятий подпрограммы № 3 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляет ГБУ Архангельской области "Центр природопользования и охраны окружающей среды" в рамках выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение работ), а также за счет субсидий областного бюджета на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания.

Проведение мероприятий предполагает предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на условиях софинансирования. Предоставление субсидий осуществляется агентством природных ресурсов и экологии на конкурсной основе в соответствии с соглашениями (договорами), заключенными между министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса и уполномоченным органом местного самоуправления. Порядок и условия проведения конкурса определяются положением о порядке проведения конкурса, утверждаемым постановлением Правительства Архангельской области. Участие органов местного самоуправления в подпрограмме N 1 в рамках своих полномочий осуществляется за счет средств областного бюджета с привлечением средств местных бюджетов. Органы местного самоуправления предусматривают в муниципальных программах соответствующие мероприятия.

При принятии органами местного самоуправления аналогичных программ должны быть учтены конечные показатели подпрограммы N 1 и предусмотрены соответствующие мероприятия.

Реализация [мероприятия 3.1](#sub_2131) перечня мероприятий подпрограммы N 1 ([приложение N 2](#sub_2000) к государственной программе) осуществляется за счет собственных средств организаций и средств местных бюджетов.

В рамках [мероприятия 6.7](#sub_2167) перечня мероприятий подпрограммы N 1 ([приложение N 2](#sub_2000) к государственной программе) за счет средств областного бюджета предоставляются субсидии на поддержку экологических проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Архангельской области. Субсидии присуждаются ежегодно на конкурсной основе. Условия проведения областного конкурса экологических проектов определяются [Положением](garantF1://25057257.1000) о конкурсах целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций и порядке предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным [постановлением](garantF1://25057257.0) Правительства Архангельской области от 20 сентября 2011 года N 334-пп.

Исполнители отдельных видов работ по мероприятиям указанным в подпрограмме N 1, определяются в соответствии с [Федеральным законом](garantF1://70253464.0) от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ).

Привлечение внебюджетных средств для реализации мероприятий подпрограммы N 1 осуществляется в инициативном порядке ответственным исполнителем (соисполнителями) подпрограммы N 1 и исполнителями соответствующих мероприятий.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы N 1 за счет средств областного бюджета приведено в [приложении N 3](#sub_3000) к государственной программе.

Перечень мероприятий подпрограммы N 1 представлен в [приложении N 2](#sub_2000) к государственной программе.

Информация об изменениях:

[Постановлением](garantF1://25181084.1023) Правительства Архангельской области от 21 июля 2015 г. N 301-пп в подраздел 2.4 раздела II настоящей Программы внесены изменения

[См. текст подраздела в предыдущей редакции](garantF1://25019840.24)

# 2.4. Паспорт подпрограммы N 2 "Воспроизводство и использование природных ресурсов"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы N 2 | - | подпрограмма N 2 "Воспроизводство и использование природных ресурсов" (далее - подпрограмма N 2) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы N 2 | - | министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса |
| Участники подпрограммы N 2 | - | органы местного самоуправления |
| Цель подпрограммы N 2 | - | рациональное использование и воспроизводство минерально-сырьевых и охотничьих ресурсов.  Перечень целевых показателей подпрограммы N 2 отражен в [приложении N 1](#sub_1000) к государственной программе |
| Задачи подпрограммы N 2 | - | задача N 1 - получение геологической информации и воспроизводство минерально-сырьевой базы Архангельской области;  задача N 2 - рациональное использование минерально-сырьевых ресурсов;  задача N 3 - рациональное использование, сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы N 2 | - | 2014-2020 годы.  Подпрограмма N 2 реализуется в один этап |
| Объем и источники финансирования подпрограммы N 2 | - | общий объем финансирования - 381 687,2 тыс. рублей, в том числе:  средства федерального бюджета – 210 628,5 тыс. рублей;  средства областного бюджета - 111 758,7 тыс. рублей;  средства местных бюджетов - 300,0 тыс. рублей;  внебюджетные источники – 59 000,0 тыс. рублей |

# 2.5. Характеристика сферы реализации подпрограммы N 2, описание основных проблем

Обеспечение рационального использования и воспроизводства природных ресурсов является одной из ключевых задач общества и государства, решение которой позволит сформировать основу долгосрочного социально-экономического развития Архангельской области, сохранить достойную среду обитания и ресурсную базу для жизни и деятельности будущих поколений.

Сфера реализации подпрограммы N 2 охватывает такие важнейшие направления деятельности, как обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы и обеспечение геологической изученности территории Архангельской области, обеспечение сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов.

Информация об изменениях:

[Постановлением](garantF1://25160302.1331) Правительства Архангельской области от 16 декабря 2014 г. N 527-пп в подраздел "Воспроизводство минерально-сырьевой базы" подраздела 2.5 раздела II настоящей Программы внесены изменения

[См. текст подраздела в предыдущей редакции](garantF1://25018499.251)

# Воспроизводство минерально-сырьевой базы

Для сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых Архангельской области (далее - ОПИ) характерно следующее:

большинство месторождений ОПИ разведано в 70 - 90-х годах прошлого столетия, отсутствует достоверная информация о состоянии месторождений, часть которых была отработана полностью или частично без получения права пользования недрами;

в связи с недостаточными объемами опережающих прогнозно-поисковых работ выявление новых перспективных участков недр осуществляется в незначительных объемах (включая геолого-экономические оценки);

отсутствуют социально и экономически обоснованные программы развития сырьевой базы ОПИ;

отсутствует кадастр проявлений ОПИ и не определены перспективные участки поисковых работ на различные виды ОПИ, не ведется учет прогнозных ресурсов;

увеличился спрос на строительные материалы (в первую очередь дорожно-строительные) в связи с использованием местной сырьевой базы для строительства газопроводов, реконструкции и ремонта автомобильных дорог общественного пользования регионального значения Архангельской области, развитием лесного комплекса и связанного с ним строительства технологических дорог, развитием строительства жилья.

Это порождает следующие проблемы в обеспечении воспроизводства запасов ОПИ:

1) уровень разведанных запасов ОПИ снижается. Добыча ОПИ превышает прирост их запасов. В настоящее время требуется обеспечить подготовку поисковых заделов, в том числе в районе строительства нового глубоководного района Архангельского морского порта межрегионального проекта "Белкомур", а также объектов по развитию и совершенствованию автомобильных дорог общественного пользования регионального значения Архангельской области на период до 2020 года;

2) быстрое сокращение (истощение) запасов интенсивно отрабатываемых месторождений и сокращение прогнозных ресурсов привело к отсутствию резерва объектов для возможного получения приростов запасов ОПИ в ближайшие годы;

3) в ряде случаев имеет место невыполнение недропользователями лицензионных соглашений в части соблюдения сроков начала проведения и объемов геологоразведочных работ, представления на государственную экспертизу отчетов о результатах работ и материалов подсчета запасов ОПИ, согласования и утверждения проектной документации на разработку месторождений, сроков ввода их в эксплуатацию и выхода на проектные мощности.

В Архангельской области для реализации проектов в горно-добывающей промышленности отмечается нехватка специалистов с высшим образованием с квалификациями геолог, горный инженер, буровой мастер. Для достижения целей и исполнения мероприятий подпрограммы ежегодно, начиная с 2017 года, дополнительно будет требоваться по два специалиста указанных квалификаций.

Информация об изменениях:

[Постановлением](garantF1://25160302.1332) Правительства Архангельской области от 16 декабря 2014 г. N 527-пп в подраздел "Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов" подраздела 2.5 раздела II настоящей Программы внесены изменения, [вступающие в силу](garantF1://25160302.2) с 1 января 2015 г., но не ранее дня [официального опубликования](garantF1://25160303.0) настоящего постановления

[См. текст подраздела в предыдущей редакции](garantF1://25018532.252)

# Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов

Архангельская область обладает значительными запасами охотничьих ресурсов. Видовой состав объектов животного мира разнообразен. Основное промысловое значение имеют лось, северный олень, кабан, бурый медведь, белка, заяц-беляк, горностай, куница, лисица, рысь, бобр, выдра, ондатра, норка, глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка, гуси, утки.

Согласно данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания в Архангельской области обитает более 33 тыс. лосей, 2,5 - 3 тыс. кабанов, около 18 тыс. бурых медведей, 6 тыс. лисиц, 81 тыс. зайца-беляка, 150 тыс. белок, 200 тыс. глухарей и почти 800 тыс. тетеревов. В целом численность большинства видов охотничьих ресурсов за последние 10 лет на территории Архангельской области стабильна.

В Архангельской области насчитывается около 54 тыс. охотников.

В Архангельской области наиболее острыми являются следующие проблемы реализации государственных полномочий в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов:

1) недостаточная обеспеченность государственных охотничьих инспекторов Архангельской области транспортными средствами и средствами связи.

Фактически осуществление федерального государственного охотничьего надзора на территории Архангельской области осуществляют 28 государственных охотничьих инспекторов Архангельской области;

2) отсутствие схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Архангельской области.

В целях привлечения инвестиций в охотничье хозяйство с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями заключаются охотхозяйственные соглашения на срок от двадцати до сорока девяти лет. Юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие охотхозяйственное соглашение, обязаны проводить мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания, создавать охотничью инфраструктуру, обеспечивать внутрихозяйственное охотустройство соответствующей территории.

По состоянию на 31 декабря 2012 года общая площадь территорий, предоставленных в аренду земельных участков и лесных участков, и право на добычу охотничьих ресурсов составляет 1523,6 тыс. га (5 процентов от общей площади охотничьих угодий).

Низкий процент переданных в аренду охотничьих угодий обусловлен отсутствием схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий, которая является документом территориального охотустройства.

Реализация мероприятий подпрограммы N 2 позволит преодолеть указанные негативные факторы и обеспечит достижение поставленных целей.

Информация об изменениях:

[Постановлением](garantF1://25013177.10024) Правительства Архангельской области от 24 июня 2014 г. N 244-пп в подраздел 2.6 раздела II настоящей Программы внесены изменения

[См. текст подраздела в предыдущей редакции](garantF1://25113284.26)

# 2.6. Механизм реализации мероприятий подпрограммы N 2

Реализацию мероприятия по [пунктам 1.1,1.3](#sub_2211), [2.1-2.4](#sub_2221), [3.1](#sub_2231), [3.2](#sub_2232) перечня мероприятий подпрограммы N 2 ([приложение N 2](#sub_2000) к государственной программе) осуществляет министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса самостоятельно.

Исполнители отдельных видов работ (услуг) по мероприятиям, предусмотренным подпрограммой N 2, определяются в соответствии с [Федеральным законом](garantF1://70253464.0) от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ.

Мероприятие [пункта 1.2](consultantplus://offline/ref=51907012F266E082C1E06CB925137BD50D1F54590E09267A3F8B687E639F693F45724723734E3CF01CC163o2N3K) перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляется за счет собственных средств организаций.

Финансирование [мероприятия 3.3](#sub_2233) перечня мероприятий подпрограммы N 2 ([приложение N 2](#sub_2000) к государственной программе) осуществляется за счет субвенций федерального бюджета на реализацию переданных Архангельской области полномочий Российской Федерации в сфере:

охраны и использования животного мира в соответствии с [Федеральным законом](garantF1://10007800.0) от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире";

охоты и сохранения охотничьих ресурсов в соответствии с [Федеральным законом](garantF1://12068564.0) от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса осуществляет переданные Архангельской области полномочия Российской Федерации и является главным распорядителем бюджетных средств из федерального бюджета.

Для реализации [мероприятия 2.2](#sub_2222) перечня мероприятий подпрограммы N 2 ([приложение N 2](#sub_2000) к государственной программе) местным бюджетам предоставляются субсидии на ликвидационный тампонаж бесхозяйных скважин по добыче пресных и минеральных подземных вод.

Проведение мероприятия предполагает предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на условиях софинансирования. Предоставление субсидий осуществляется министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса на конкурсной основе в соответствии с соглашениями (договорами), заключенными между министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса и уполномоченным органом местного самоуправления. Порядок и условия проведения конкурса определяются положением о порядке проведения конкурса, утверждаемым постановлением Правительства Архангельской области. Участие органов местного самоуправления в подпрограмме N 2 в рамках своих полномочий осуществляется за счет средств областного бюджета и местных бюджетов. Органы местного самоуправления предусматривают в муниципальных программах соответствующие мероприятия.

При принятии органами местного самоуправления аналогичных программ должны быть учтены конечные показатели подпрограммы N 2 и намечены соответствующие мероприятия.

Привлечение внебюджетных средств для реализации мероприятий подпрограммы N 2 осуществляется в инициативном порядке ответственным исполнителем (соисполнителями) подпрограммы N 2 и исполнителями соответствующих мероприятий.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы N 2 за счет средств областного бюджета приведено в [приложении N 3](#sub_3000) к государственной программе.

Перечень мероприятий подпрограммы N 2 представлен в [приложении N 2](#sub_2000) к государственной программе.

Информация об изменениях:

[Постановлением](garantF1://25187168.1022) Правительства Архангельской области от 13 октября 2015 г. N 408-пп в подраздел 2.7 раздела II настоящей Программы внесены изменения

[См. текст подраздела в предыдущей редакции](garantF1://25021642.27)

# 2.7. Паспорт Подпрограммы[#](garantF1://3000000.0) N 3 "Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области"

ГАРАНТ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы N 3 | - | подпрограмма N 3 "Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области" (далее - подпрограмма N 3) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы N 3 | - | министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса |
| Соисполнители подпрограммы N 3 | - | министерство промышленности и строительства; |
| Участники подпрограммы N 3 | - | органы местного самоуправления;  государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" (далее - ГБУ "Главное управление капитального строительства") |
| Цели подпрограммы N 3 | - | сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения (цель N 1);  обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод (цель N 2).  Перечень целевых показателей подпрограммы N 3 отражен в [приложении N 1](#sub_1000) к государственной программе |
| Задачи подпрограммы N 3 | - | задача N 1 - восстановление и экологическая реабилитация водных объектов;  задача N 2 - предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера, связанных с негативным воздействием вод;  задача N 3 - повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных) путем их приведения к безопасному техническому состоянию;  задача N 4 - развитие и модернизация системы государственного мониторинга водных объектов |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы N 3 | - | 2014-2020 годы.  Подпрограмма N 3 реализуется в один этап |
| Объем и источники финансирования подпрограммы N 3 | - | общий объем финансирования - 1 031 268,1 тыс. рублей, в том числе:  средства федерального бюджета – 536 403,2 тыс. рублей;  средства областного бюджета – 470 611,7 тыс. рублей;  средства местных бюджетов – 24 253,2 тыс. рублей |

# 2.8. Характеристика сферы реализации подпрограммы N 3, описание основных проблем

В сфере водных отношений наиболее острыми, социально-значимыми остаются следующие проблемы.

1) изношенность канализационных сетей и неэффективная работа очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков. В Архангельской области эксплуатируется 162 канализационно-очистных сооружения, большинство которых технически устарели и нуждаются в реконструкции. Недостаточный уровень очистки сточных вод, сбрасываемых организациями в водные объекты, оказывает негативное воздействие на экосистему водных объектов и окружающую среду.

По данным Федерального государственного бюджетного учреждения "Северного Управления гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", характерными загрязняющими веществами для поверхностных вод Архангельской области являются соединения железа, меди, цинка, лигносульфонаты, легко и трудноокисляемые органические вещества, а также фенолы, нефтепродукты и соединения других металлов. Основные загрязнения в бассейн реки Северной Двины поступают со сточными водами целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, судов речного и морского флота, а также с поверхностным стоком.

Ремонт и реконструкция существующих систем водоподготовки и водоочистки во многих случаях уже не приводит к существенному улучшению качества вод, подаваемых для использования и отводимых в водные объекты. Необходима разработка принципиально новых технологий подготовки воды к использованию и очистке сточных вод;

2) существенное ухудшение состояния водоохранных зон водных объектов, что связано с ускорением темпов бесконтрольной застройки по берегам рек и озер. Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также вынос их на местность позволит предотвратить застройку береговой полосы и загрязнение водных объектов, а также усилить контроль за соблюдением режима использования земель водоохранных зон;

3) негативное воздействие вод - паводки, наводнения, подтопление и затопление земель, населенных пунктов и объектов экономики. Территория Архангельской области периодически (в отдельных районах - ежегодно) подвергается подтоплению и затоплению при паводках. Главная особенность таких наводнений - одновременный охват ими больших площадей и создание чрезвычайных ситуаций с угрозой не только материальным ценностям, экономики территорий, но и жизни людей. Периодически затоплению и подтоплению подвергается 45 населенных пунктов с населением более 23,5 тыс. человек. Наибольшее количество населенных пунктов, подверженных подтоплению, расположены по берегам крупных рек (Северная Двина, Вычегда, Вага, Пинега, Устья, Мезень). Разрушение берегов за пределами населенных пунктов приводит к выведению из землепользования значительных территорий сельскохозяйственных и лесных угодий.

Другим видом негативного воздействия вод является водная эрозия - разрушение берегов водных объектов. Разрушение берегов происходит вследствие развития русловых процессов следующих рек: Вычегда, Северная Двина, Вага, Устья, Кокшеньга, Мезень, Пеза. Наибольшая опасность в этом случае создается для населенных пунктов, где разрушение берегов представляет непосредственную угрозу жилым домам, объектам инфраструктуры и промышленности;

4) неудовлетворительное техническое состояние гидротехнических сооружений. По информации Северного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, на территории Архангельской области существует более десяти гидротехнических сооружений, находящихся в аварийном состоянии. Аварии, возникающие на гидротехнических сооружениях, могут повлечь за собой затопление территорий, разрушение жилых домов, объектов экономики и инфраструктуры, возникновение серьезного материального ущерба, а также являются прямой угрозой жизни и здоровью граждан.

Планируемый комплекс мероприятий позволит решить следующие проблемы: обеспечение качественной питьевой водой населения Архангельской области, снижение загрязнения водных объектов и негативное воздействие вод на объекты экономики и жизнедеятельности населения.

Информация об изменениях:

[Постановлением](garantF1://25182476.1022) Правительства Архангельской области от 11 августа 2015 г. N 334-пп в подраздел 2.9 раздела II настоящей Программы внесены изменения

[См. текст подраздела в предыдущей редакции](garantF1://25020698.29)

# 2.9. Механизм реализации мероприятий подпрограммы N 3

Финансирование [мероприятия 1.1](#sub_2311) перечня мероприятий подпрограммы N 3 ([приложение N 2](#sub_2000) к государственной программе) осуществляется за счет средств федерального бюджета в рамках реализации переданных Архангельской области полномочий Российской Федерации в области водных отношений в соответствии с [Водным кодексом](garantF1://12047594.0) Российской Федерации. Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса осуществляет указанные полномочия и является главным распорядителем бюджетных средств.

Реализацию мероприятий по [пунктам 1.2](#sub_2312), [2.1](#sub_2321), [2.2,](#sub_2322) [2.2.1](#sub_23221), [2.4](#sub_2324) и [2.5](#sub_2325) перечня мероприятий подпрограммы N 3 ([приложение N 2](#sub_2000) к государственной программе) осуществляет ГБУ "Главное управление капитального строительства", подведомственное министерству промышленности и строительства. Средства на реализацию указанных мероприятий направляются учреждению в форме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства.

Мероприятия указанных пунктов подлежат ежегодному включению в областную адресную инвестиционную программу в соответствии с [Порядком](garantF1://25071916.10000) формирования и реализации областной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденным [постановлением](garantF1://25071916.0) Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года N 298-пп. Финансирование данных мероприятий осуществляется в соответствии с Порядком финансирования областной адресной инвестиционной программы, утвержденным постановлением администрации Архангельской области от 17 января 2008 года N 6-па/1.

В рамках [мероприятий 1.2](#sub_2312), [2.1](#sub_2321), [2.3](#sub_2323), [3.1](#sub_2331)-[3.3](#sub_2332) перечня мероприятий подпрограммы N 3 ([приложение N 2](#sub_2000) к государственной программе) местным бюджетам предоставляются субсидии:

на строительство канализационных очистных сооружений на 700 кубических метров в сутки и главного коллектора в г. Каргополе Архангельской области;

на разработку и реализацию проекта "Укрепление правого берега Корабельного рукава р. Северной Двины в пос. Конвейер Маймаксанского территориального округа г. Архангельска";

на увеличение пропускной способности русел рек, их расчистка и дноуглубление, расчистка водоемов и водотоков, включая проектные работы;

на реализацию проекта "Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на реке Пинега в пос. Пинега Пинежского района Архангельской области";

на разработку и реализацию проекта "Капитальный ремонт плотины на реке Ворбоза в Устьянском районе Архангельской области";

на разработку проекта «Капитальный ремонт плотины на оз. Травное в районе дер. Фабрики в Холмогорском районе Архангельской области.

Проведение мероприятий предполагает предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на условиях софинансирования. Предоставление субсидий для реализации мероприятий по [пунктам 2.3](#sub_2323), [3.1](#sub_2331)- [3,3](#sub_2332) осуществляется министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса в соответствии с соглашениями (договорами), заключенными между министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса и уполномоченным органом местного самоуправления. Участие органов местного самоуправления в подпрограмме N 3 в рамках своих полномочий осуществляется за счет средств областного бюджета с привлечением средств федерального бюджета и местных бюджетов. Органы местного самоуправления предусматривают в муниципальных программах соответствующие мероприятия. При принятии органами местного самоуправления аналогичных программ должны быть учтены конечные показатели подпрограммы N 3 и намечены соответствующие мероприятия.

Перечисление органам местного самоуправления субсидий из областного бюджета на софинансирование объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности осуществляется в соответствии с [Порядком](garantF1://25143461.1000) финансирования областной адресной инвестиционной программы, утвержденным [постановлением](garantF1://25143461.0) Правительства Архангельской области от 17 января 2008 года N 6-па/1.

Подпрограмма N 3 предусматривает выполнение строительно-монтажных работ при наличии проектно-сметной документации. Разработка (корректировка, привязка) проектно-сметной документации по объектам муниципальной собственности осуществляется за счет средств местных бюджетов.

[Мероприятия](#sub_2233)  4.1-4.3 перечня мероприятий подпрограммы N 3 государственной программы ([приложение N 2](#sub_2000) к государственной программе) реализует министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса самостоятельно.

Исполнители отдельных видов работ (услуг) по мероприятиям, указанным в подпрограмме N 3, определяются в соответствии с [Федеральным законом](garantF1://70253464.0) от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ.

Для реализации [мероприятий 2.1](#sub_2321), [2.2](#sub_2322), [2.5](#sub_2325), [3.1](#sub_2331) и [3.2](#sub_2332) привлекаются средства федерального бюджета в соответствии с [постановлением](garantF1://70066354.0) Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 года N 350 "О федеральной целевой программе "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах". Субсидии на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений ежегодно утверждаются распоряжением Правительства Российской Федерации. Финансирование из федерального бюджета осуществляется на основании заключенных между соответствующими федеральными органами государственной власти и Правительством Архангельской области соглашений.

При отборе мероприятий подпрограммы N 3 учитывались:

актуальность и значимость мероприятий для Архангельской области;

эффективность решения обозначенных проблем с помощью реализуемых мероприятий;

оценка необходимости реализации мероприятия за счет средств областного бюджета;

привлечение дополнительных источников финансирования;

возможность привлечения средств федерального бюджета в объеме более 50 процентов от стоимости мероприятия;

софинансирование мероприятия за счет средств местных бюджетов в размере не менее 10 процентов от суммы, выделяемой из областного бюджета, если на реализацию мероприятия выделяются средства из федерального бюджета, и не менее 5 процентов от суммы, выделяемой из областного бюджета, если на реализацию мероприятия не предполагается привлечение средств федерального бюджета.

Кроме того, в государственную программу включены мероприятия, реализация которых была предусмотрена в [долгосрочной целевой программе](garantF1://25058858.10000) Архангельской области "Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области на 2012-2020 годы", утвержденной [постановлением](garantF1://25058858.0) Правительства Архангельской области от 11 октября 2011 года N 361-пп.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы N 3 за счет средств областного бюджета приведено в [приложении N 3](#sub_3000) к государственной программе.

Перечень мероприятий подпрограммы N 3 представлен в [приложении N 2](#sub_2000) к государственной программе.

Информация об изменениях:

[Постановлением](garantF1://25181084.1003) Правительства Архангельской области от 21 июля 2015 г. N 301-пп в раздел III настоящей Программы внесены изменения

[См. текст раздела в предыдущей редакции](garantF1://25019840.300)

# III. Ожидаемые результаты реализации государственной программы

В результате реализации государственной программы будут созданы условия для инновационного развития сферы охраны окружающей среды, воспроизводства и использования природных ресурсов и достигнуты следующие результаты:

создание эффективной системы государственного регулирования и управления в сфере обращения с отходами и обеспечения экологической безопасности;

создание условий для разработки и внедрения экологически эффективных инновационных технологий, обеспечивающих снижение удельных показателей выбросов и сбросов вредных (загрязняющих) веществ, размещения отходов;

сохранение и восстановление численности популяций редких и исчезающих объектов животного и растительного мира Архангельской области;

увеличение площади земель, реабилитированных в результате ликвидации загрязнений нефтепродуктами на 30,4 гектара;

увеличение площади земель, реабилитированных в результате ликвидации экологического ущерба от хозяйственной и иной деятельности, на 43,24 гектара;

увеличение доли отходов, направленных для использования и обезвреживания, к общему количеству образующихся отходов, на 0,2 процента;

увеличение доли площади Архангельской области, занятой особо охраняемыми природными территориями, на которой проведена инвентаризация, на 43 процента;

увеличение доли населения Архангельской области, вовлеченного в процесс экологического просвещения, на 7 процентов;

выявление и подготовка к промышленному освоению новых месторождений ОПИ;

подготовка резервных сырьевых баз в перспективных районах Архангельской области;

переоценка запасов пресных подземных вод в районах крупных агломераций, испытывающих дефицит в пресных водах питьевого назначения;

рост выручки от реализации продукции охоты и оказанных услуг в 1,5 раза;

значительный прирост численности основных видов охотничьих ресурсов и обеспечение высокого уровня добычи лимитируемых видов охотничьих ресурсов (особенно лося и кабана);

активизация работ по обеспечению закрепления охотничьих угодий;

повышение эффективности работ по государственному мониторингу охотничьих ресурсов и среды их обитания в части учета добычи охотничьих ресурсов;

предотвращение чрезвычайных ситуаций, вызванных негативным воздействием вод и аварийных ситуаций на гидротехнических сооружениях;

снижение уровня антропогенного воздействия на водные объекты;

уменьшение ущерба, причиняемого гражданам и объектам экономики Архангельской области в результате негативного воздействия вод;

предотвращение возникновения ущерба в результате аварийных ситуаций на гидротехнических сооружениях;

расширение сети мониторинга поверхностных водных объектов до 150 км.

Информация об изменениях:

[Постановлением](garantF1://25187168.1003) Правительства Архангельской области от 13 октября 2015 г. N 408-пп в настоящее приложение внесены изменения

[См. текст приложения в предыдущей редакции](garantF1://25021642.1000)

Приложение N 1  
к [государственной программе](#sub_10000)  
Архангельской области  
"Охрана окружающей среды, воспроизводство  
и использование природных ресурсов  
Архангельской области  
(2014-2020 годы)"

# Перечень целевых показателей государственной программы Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014-2020 годы)"

Ответственный исполнитель - министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | | | | | | |
| базовый 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014-2020 годы)" | | | | | | | | | |
| 1. Количество созданных особо охраняемых природных территорий регионального значения Архангельской области, (нарастающим итогом) | единиц | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 2. Площадь участков, на которых произведены поисковые работы с целью выявления месторождений общераспространенных полезных ископаемых | кв.км | - | 260 | 462,6 | 762,6 | 1345,6 | 3095,6 | 3845,6 | 4495,6 |
| 3. Индекс численности охотничьих ресурсов | процентов | 100 | 98,28 | 98,29 | 99 | 106 | 108 | 110 | 112 |
| 4. Доля населения, проживающего на территории, защищенной в результате проведения мероприятий, направленных на предотвращение негативного воздействия вод к общей численности населения, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод | процентов | 2,81 | 2,81 | 10,2 | 13,3 | 15,1 | 15,1 | 20,1 | 22,4 |
| Подпрограмма N 1 "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области" | | | | | | | | | |
| 5. Количество введенных в эксплуатацию полигонов твердых бытовых отходов (нарастающим итогом) | единиц | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. Доля государственных медицинских организаций Архангельской области, обеспеченных специализированным оборудованием для обеззараживания и физической деформации медицинских отходов класса Б и В | процентов | - | - | - | - | 2,6 | 5,3 | 8,0 | 10,5 |
| 7. Площадь земель, реабилитированных в результате ликвидации загрязнений нефтепродуктами | га | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 | 5,3 | 5,3 |
| 8. Площадь земель, реабилитированных в результате ликвидации экологического ущерба от хозяйственной и иной деятельности (нарастающим итогом) | га | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 4,25 | 5,71 | 12,37 | 12,91 |
| 9. Количество обезвреженных и утилизированных опасных отходов, образующихся у населения, в том числе ртутьсодержащих отходов (нарастающим итогом) | тонн | 34 | 44 | 34,2 | 34,2 | 44 | 54 | 64 | 74 |
| 10. Доля отходов, направленных для использования и обезвреживания, к общему количеству образующихся отходов | процентов | 11,3 | 14 | 4 | 4 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 11. Количество организаций, на которых проведены мероприятия по модернизации очистки газов, обеспечивающие снижение выбросов в атмосферный воздух вредных (загрязняющих) веществ (нарастающим итогом) | единиц | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12. Доля особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ), на которых проведена инвентаризация по отношению к общему количеству ООПТ | процентов | 21,2 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 41,4 | 60,6 | 61,6 | 62,6 |
| 13. Количество установленных стационарных постов сети наблюдения за качеством атмосферного воздуха (нарастающим итогом) | единиц | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14. Доля населения Архангельской области, вовлеченного в процесс экологического просвещения | процентов | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Подпрограмма N 2 "Воспроизводство и использование природных ресурсов" | | | | | | | | | |
| 15. Прирост запасов пресных подземных вод категории С2, по отношению к 2013 году | тыс.куб.м/ сутки | - | 0,72 | 0,72 | 1,72 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| 16. Количество ликвидированных бесхозяйных гидрогеологических скважин | единиц | - | - | - | - | 50 | 130 | 170 | 200 |
| 17. Количество месторождений торфа, в отношении которых произведена переоценка запасов в соответствии с современными требованиями к добыче и переработке | единиц | - | - | - | - | 15 | 30 | 40 | 50 |
| 18. Доля лицензий на пользование недрами, по которым недропользователь не выполняет существенные условия, в процентах к числу проверенных лицензий | процентов | 30 | 30 | 28 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| 19. Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется мониторинг численности, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Архангельской области | процентов | 28 | 28,5 | 28,5 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 |
| 20. Доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности, к общему количеству выявленных нарушений | процентов | 75,0 | 76,5 | 97,5 | 79,5 | 81,0 | 82,5 | 84,0 | 85,0 |
| 21. Индекс численности волка (отношение численности волка по окончании охотничьего сезона в текущем году к его численности по окончании охотничьего сезона прошлого года) | процентов | 100 | 152,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22. Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий | процентов | 7 | 9 | 4,15 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 23. Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи | процентов | 25 | 39 | 29,3 | 30,3 | 31,3 | 32,3 | 33,3 | 34,3 |
| Подпрограмма 3 "Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области на 2014-2020 годы" | | | | | | | | | |
| 24. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (нарастающим итогом) | км | 4 | 4 | 4 | 4 | 6,2 | 6,2 | 8,7 | 11,2 |
| 25. Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности | процентов | 2,03 | 2,03 | 2,93 | 4,3 | 5,1 | 6,3 | 7,2 | 8,3 |
| 26. Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим итогом) | км | 0,71 | 2,21 | 2,21 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 4,56 | 4,56 |
| 27. Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние (нарастающим итогом) | процентов | 40 | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 28. Протяженность береговой линии водных объектов, охваченной государственным мониторингом на постоянной основе | км | 31,8 | 37,3 | 48 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |

# II. Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей государственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей государственной программы | Порядок расчета | Источники информации |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Количество созданных ООПТ | количество введенных ООПТ на конец отчетного периода | материалы комплексного экологического обследования участков территорий, обосновывающих придание им статуса ООПТ, по которым получено положительное заключение государственной экологической экспертизы |
| 2. Площадь участков, на которых произведены поисковые работы с целью выявления месторождений общераспространенных полезных ископаемых | площадь определена в соответствии с картографическими материалами и схемами на участках, на которых проводились поисково-оценочные работы на конец отчетного периода | сведения, полученные из территориальных фондов геологической информации и проведенного мониторинга министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области |
| 3. Индекс численности охотничьих ресурсов | отношение численности охотничьих ресурсов по окончании охотничьего сезона в текущем году к их численности по окончании охотничьего сезона 2012-2013 года умножить на 100 процентов | данные учета охотничьих ресурсов министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области |
| 4. Доля населения, проживающего на территории, защищенной в результате проведения мероприятий, направленных на предотвращение негативного воздействия вод, к общей численности населения, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод | численность населения, проживающего на территории негативного воздействия вод (на конец года) в отношении которой проведены мероприятия, к общей численности населения Архангельской области (на конец года) проживающей на территории, подверженной негативному воздействию вод по результатам обследования | территориальный орган Федерального агентства водных ресурсов Российской Федерации |

Информация об изменениях:

[Постановлением](garantF1://25187168.1004) Правительства Архангельской области от 13 октября 2015 г. N 408-пп в настоящее приложение внесены изменения

[См. текст приложения в предыдущей редакции](garantF1://25021642.2000)

Приложение N 2  
к [государственной программе](#sub_10000)  
Архангельской области  
"Охрана окружающей среды, воспроизводство  
и использование природных ресурсов  
Архангельской области  
(2014-2020 годы)"

# Перечень мероприятий государственной программы Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014-2020 годы)"

Ответственный исполнитель - министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее - министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса).

| **Наименование мероприятия** | **Исполнители** | **Источник финансиро-вания** | **Объем финансирования, тыс. рублей** | | | | | | | | **Показатели результата мероприятий по годам** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **всего** | **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Подпрограмма № 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель № 1 подпрограммы № 1– снижение негативного воздействия на окружающую среду и ликвидация прошлого экологического ущерба на территории Архангельской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача № 1 – усовершенствование системы управления отходами производства и потребления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Разработка территориальной схемы обращения  с отходами производства  и потребления  в Архангельской области и создание регионального кадастра отходов | | министерство природных  ресурсов | всего | 17800,0 | – | – | 12000,0 | | 3500,0 | | | 2300,0 | | – | | | – | | разработка территориальной схемы обращения с отходами и кадастра отходов | |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | – | |
| областной бюджет | 17800,0 | – | – | 12000,0 | | 3500,0 | | | 2300,0 | | – | | | – | |
| местные бюджеты | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | – | |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | – | |
| 1.2. Создание инфраструктуры по раздельному сбору отходов, сортировке, обезвреживанию  и утилизации отходов | | министерство природных  ресурсов | всего | 105208,0 | – | – | – | | 42274,0 | | | 29022,0 | | 16379,0 | | | 17533,0 | | создание инфраструктуры по раздельному сбору отходов в 10 муниципальных образованиях | |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | – | |
| областной бюджет | 81834,0 | – | – | – | | 24603,0 | | | 25084,0 | | 15554,0 | | | 16593,0 | |
| местные бюджеты | 20888,0 | – | – | – | | 16104,0 | | | 3219,0 | | 725,0 | | | 840,0 | |
| внебюджетные средства | 2486,0 | – | – | – | | 1567,0 | | | 719,0 | | 100,0 | | | 100,0 | |
| 1.3. Реализация пилотных проектов  по организации сбора, ртутьсодержащих отходов от населения | | министерство природных  ресурсов | всего | 6000,0 | – | – | – | | 2000,0 | | | 2000,0 | | 1000,0 | | | 1000,0 | | организация  в 5 муниципальных образованиях сбора  и обезвреживания ртутьсодержащих отходов от населения | |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | – | |
| областной бюджет | 3000,0 | – | – | – | | 1000,0 | | | 1000,0 | | 500,0 | | | 500,0 | |
| местные бюджеты | 3000,0 | – | – | – | | 1000,0 | | | 1000,0 | | 500,0 | | | 500,0 | |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | – | |
| 1.4. Строительство  и реконструкция полигонов твердых бытовых отходов | | министерство природных  ресурсов | всего | 1840653,0 | – | 50490,0 | 503200,0 | | 583774,0 | | | 600772,0 | | 62973,0 | | | 39444,0 | | введение  в эксплуатацию5 новых полигонов твердых бытовых отходов, соответствующих требованиям санитарного-эпидемиологического  и природоохранного законодательства | |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | – | |
| областной бюджет | 268863,0 | – | – | – | | 79074,0 | | | 94872,0 | | 58873,0 | | | 36044,0 | |
| местные бюджеты | 21790,0 | \_ | 490,0 | 3200,0 | | 4700,0 | | | 5900,0 | | 4100,0 | | | 3400,0 | |
| внебюджетные средства | 1550000,0 | \_ | 50000,0 | 500000,0 | | 500000,0 | | | 500000,0 | | – | | | – | |
| 1.5. Реализация пилотных проектов для обезвреживания медицинских отходов | | министерство здравоохранения Архангельской области | всего | 10200,0 | – | – | – | | 3400,0 | | | 3400,0 | | 1700,0 | | | 1700,0 | | обеспечение  12 государственных медицинских организаций специальным оборудованием для обезвреживания медицинских отходов класса Б и В | |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| областной бюджет | 10200,0 | – | – | – | | 3400,0 | | | 3400,0 | | 1700,0 | | | 1700,0 | |
| местные бюджеты | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | – | |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | – | |
| 1.6. Реализация мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций межмуниципального  и регионального значения, возникших при осуществлении обращения с отходами | | агентство государственной противопожарной службы  и гражданской защиты Архангельской области (далее – агентство ГПС  и ГЗ) | всего | 24736,0 | 66,0 | – | – | | 4640,0 | | | 5240,0 | | 12720,0 | | | 2070,0 | | утилизация бесхозяйных опасных химических веществ  и ртутьсодержащих отходов | |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | – | |
| областной бюджет | 24736,0 | 66,0 | – | – | | 4640,0 | | | 5240,0 | | 12720,0 | | | 2070,0 | |
| местные бюджеты | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | – | |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | – | |
| 1.7. Проведение инженерно-изыскательских работ по строительству муниципального полигона твердых бытовых отходов, в том числе межевание земельного участка | | министерство природных  ресурсов | всего | 325,0 | 325,0 | – | – | | – | | | – | | – | | | – | | выбор и межевание земельного участка | |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | – | |
| областной бюджет | 325,0 | 325,0 | – | – | | – | | | – | | – | | | – | |
| местные бюджеты | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | – | |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | – | |
| Задача № 2 – ликвидация накопленного экологического ущерба | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Ликвидация последствий загрязнения земель нефтепродуктами | | министерство природных  ресурсов | всего | 72286,4 | 1521,4 | – | – | | 24455,0 | | | 26070,0 | | 10120,0 | | | | 10120,0 | восстановление загрязненных нефтепродуктами земель площадью  30,4 га.  Ликвидация угрозы загрязнения подземных вод, являющихся источниками водоснабжения населения | |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | | |  |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| областной бюджет | 67086,4 | 1321,4 | – | – | | 22455,0 | | | 25070,0 | | 9120,0 | | | | 9120,0 |
| местные бюджеты | 4000,0 | – | – | – | | 1000,0 | | | 1000,0 | | 1000,0 | | | | 1000,0 |
| внебюджетные средства | 1200,0 | 200,0 | – | – | | 1000,0 | | | – | | – | | | | – |
| 2.2. Составление карты земель Архангельской области, загрязненных нефтепродуктами | | министерство природных  ресурсов | всего | 1000,0 | 1000,0 | – | – | | – | | | – | | – | | | | – | изготовление  в 2014 году карты земель Архангельской области, загрязненных нефтепродуктами | |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | | |  |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| областной бюджет | 1000,0 | 1000,0 | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| местные бюджеты | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| 2.3. Выявление  и ликвидация несанкционированных свалок и захламлений территорий Архангельской  области | | министерство природных  ресурсов | всего | 15181,0 | 1000,0 | 100,0 | 551,0 | | 4320,0 | | | 4360,0 | | 2400,0 | | | | 2450,0 | ликвидация захламлений отходами земель общей площадью около 6,76 га | |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | | |  |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| областной бюджет | 12000,0 | – | – | – | | 4000,0 | | | 4000,0 | | 2000,0 | | | | 2000,0 |
| местные бюджеты | 3181,0 | 1000,0 | 100,0 | 551,0 | | 320,0 | | | 360,0 | | 400,0 | | | | 450,0 |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| 2.4. Проведение изыскательских работ и разработка проектов рекультивации свалок, не соответствующих требованиям законодательства | | министерство природных  ресурсов | всего | 53182,0 | 200,0 | – | – | | 12500,0 | | | 21862,0 | | 9310,0 | | | | 9310,0 | разработка 5 проектов рекультивации  и реализация мероприятий по рекультивации  в соответствии  с проектной документацией | |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | | |  |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| областной бюджет | 38350,0 | – | – | – | | 10350,0 | | | 14000,0 | | 7000,0 | | | | 7000,0 |
| местные бюджеты | 14832,0 | 200,0 | – | – | | 2150,0 | | | 7862,0 | | 2310,0 | | | | 2310,0 |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| Задача № 3 – снижение негативного воздействия на атмосферный воздух | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Модернизация систем очистки выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу | | министерство природных  ресурсов | всего | 546337,9 | 87,9 | 546100,0 | 150,0 | – | | | – | | | | – | | | – | снижение выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу от стационарных источников  на 4 объектах | |
| в том числе: |  |  |  |  |  | | |  | | | |  | | |  |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | | | – | | | | – | | | – |
| областной бюджет | – | – | – | – | – | | | – | | | | – | | | – |
| местные бюджеты | 537,9 | 87,9 | 300,0 | 150,0 | – | | | – | | | | – | | | – |
| внебюджетные средства | 545800,0 | \_ | 545800,0 | – | – | | | – | | | | – | | | – |
| 3.2. Оценка ожидаемых неблагоприятных эффектов загрязнений атмосферного воздуха, включая влияние дурнопахнущих веществ с анализом его распределения на территории г. Архангельска | | министерство природных  ресурсов | всего | 2000,0 | – | – | – | 1000,0 | | | 1000,0 | | | | – | | | – | моделирование территориального распространения величин канцерогенного и неканцерогенного хронического риска; формирование  в 2018 году перечня источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ, вносящих основной вклад  в неприемлемые уровни риска на территории г. Архангельска | |
| в том числе: |  |  |  |  |  | | |  | | | |  | | |  |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | | | – | | | | – | | | – |
| областной бюджет | 1800,0 | – | – | – | 900,0 | | | 900,0 | | | | – | | | – |
| местные бюджеты | 200,0 | – | – | – | 100,0 | | | 100,0 | | | | – | | | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | – | | | – | | | | – | | | – |
| Цель № 2 подпрограммы № 1 – сохранение биоразнообразия Архангельской области и поддержание экологического баланса на особо охраняемых природных территориях (далее – ООПТ)  Задача № 4– сохранение биоразнообразия Архангельской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Инвентаризация ООПТ | | министерство природных  ресурсов | всего | 15175,0 | 1500,0 | – | – | | | 3881,0 | 5794,0 | | | | 3000,0 | | | 1000,0 | инвентаризация  и межевание (картометрический способ) 13 заказников  и 32 памятников природы регионального значения | |
| в том числе: |  |  |  |  | | |  |  | | | |  | | |  |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | | | – | – | | | | – | | | – |
| областной бюджет | 15175,0 | 1500,0 | – | – | | | 3881,0 | 5794,0 | | | | 3000,0 | | | 1000,0 |
| местные бюджеты | – | – | – | – | | | – | – | | | | – | | | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | | | – | – | | | | – | | | – |
| 4.2. Выполнение работ по обоснованию создания новых ООПТ | | министерство природных  ресурсов | всего | 17877,5 | 1027,5 | – | – | | | 4800,0 | 7500,0 | | | | 1850,0 | | | 2700,0 | подготовка  15 комплектов материалов комплексного экологического обследования участков территорий, обосновывающих придание им правового статуса ООПТ | |
| в том числе: |  |  |  |  | | |  |  | | | |  | | |  |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | | | – | – | | | | – | | | – |
| областной бюджет | 17877,5 | 1027,5 | – | – | | | 4800,0 | 7500,0 | | | | 1850,0 | | | 2700,0 |
| местные бюджеты | – | – | – | – | | | – | – | | | | – | | | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | | | – | – | | | | – | | | – |
| 4.3. Проведение мероприятий, направленных на развитие ООПТ | | министерство природных  ресурсов | всего | 45464,4 | 5064,4 | – | – | | | 11200,0 | 13200,0 | | | | 6900,0 | | | 9100,0 | проведение биотехнических  и инфраструктурных мероприятий, в том числе изготовление  и размещение на территории ООПТ информационных знаков | |
| в том числе: |  |  | – | – | | |  |  | | | |  | | |  |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | | | – | – | | | | – | | | – |
| областной бюджет | 43464,4 | 3064,4 | – | – | | | 11200,0 | 13200,0 | | | | 6900,0 | | | 9100,0 |
| местные бюджеты | – | – | – | – | | | – | – | | | | – | | | – |
| внебюджетные средства | 2000,0 | 2000,0 | – | – | | | – | – | | | | – | | | – |
| 4.4. Изучение туристического потенциала ООПТ | | министерство природных  ресурсов | всего | 500,0 | – | – | – | | | 300,0 | 200,0 | | | | – | | | – | оценка туристического потенциала 20 ООПТ | |
| в том числе: |  |  |  |  | | |  |  | | | |  | | |  |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | | | – | – | | | | – | | | – |
| областной бюджет | 500,0 | – | – | – | | | 300,0 | 200,0 | | | | – | | | – |
| местные бюджеты | – | – | – | – | | | – | – | | | | – | | | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | | | – | – | | | | – | | | – |
| Задача № 5–совершенствование территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Архангельской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Развитие территориального компонента Единой системы государственного экологического мониторинга | | министерство природных  ресурсов | всего | 22890,0 | 2110,0 | 80,0 | – | | 4700,0 | | | 8000,0 | | 4000,0 | | | | 4000 | разработка рекомендаций по размещению автоматизированных стационарных постов  в 5 населенных пунктах Архангельской области;  приобретение передвижной лаборатории мониторинга загрязнения атмосферного воздуха | |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | | |  |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| областной бюджет | 22890,0 | 2110,0 | 80,0 | – | | 4700,0 | | | 8000,0 | | 4000,0 | | | | 4000,0 |
| местные бюджеты | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| 5.2. Модернизация  и содержание технических средств автоматизированной системы мониторинга. Развитие парка резервного оборудования (подменного фонда системы) | | министерство природных  ресурсов | всего | 10532,5 | 1062,5 | 220,0 | 450,0 | | 2400,0 | | | 2800,0 | | 1800,0 | | | | 1800,0 | приобретение  3 комплектов газоанализаторов для  территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Архангельской области в целях круглосуточного бесперебойного автоматического определения вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе; проведение ежегодной диагностики, ремонта, поверки аналитического оборудования | |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | | |  |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| областной бюджет | 10532,5 | 1062,5 | 220,0 | 450,0 | | 2400,0 | | | 2800,0 | | 1800,0 | | | | 1800,0 |
| местные бюджеты | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| 5.3. Развитие системы математической обработки и анализа данных, включая контроль качества первичной информации | | министерство природных  ресурсов | всего | 600,0 | – | – | – | | 600,0 | | | – | | – | | | | – | разработка программного обеспечения контроля качества первичных данных о состоянии окружающей среды; закупка в 2015 году программного обеспечения для расчета полей приземных концентраций вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе | |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | | |  |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| областной бюджет | 600,0 | – | – | – | | 600,0 | | | – | | – | | | | – |
| местные бюджеты | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| 5.4. Инструментальное обеспечение регионального государственного экологического надзора | | министерство природных  ресурсов | всего | 1800,0 | \_ | – | – | | 600,0 | | | 600,0 | | 300,0 | | | | 300,0 | проведение замеров по оценке негативного влияния на окружающую среду производственной  и иной деятельности хозяйствующих субъектов | |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | | |  |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| областной бюджет | 1800,0 | ­\_ | – | – | | 600,0 | | | 600,0 | | 300,0 | | | | 300,0 |
| местные бюджеты | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| 5.5. Мониторинг редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны Архангельской области | | министерство природных  ресурсов | всего | 19346,0 | 746,0 | – | – | | 6200,0 | | | 6200,0 | | 3100,0 | | | | 3100,0 | сбор информации для ведения и переиздания Красной книги Архангельской области | |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | | |  |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| областной бюджет | 19346,0 | 746,0 | – | – | | 6200,0 | | | 6200,0 | | 3100,0 | | | | 3100,0 |
| местные бюджеты | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| Цель № 3 подпрограммы № 1– повышение уровня экологической культуры населения  Задача № 6 – развитие системы экологического образования, просвещения и воспитания в сфере охраны окружающей среды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. Проведение эколого-практических и эколого-просветительских мероприятий, в том числе Дней защиты  от экологической опасности | | министерство природных  ресурсов | всего | 6297,0 | 1500,0 | 120,0 | 62,0 | | 1470,0 | | | 1605,0 | | 770,0 | | | | 770,0 | повышение уровня экологической культуры и информирование общественности об экологической опасности;  проведение 18 конкурсов,  5 олимпиад,  6 конференций,  6 фестивалей, 60 акций и праздников, реализация 1 эколого-просветительского проекта,1 заседания рабочей группы по охране окружающей среды Совета Баренцева/Евроаркти-ческого региона | |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | | |  |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| областной бюджет | 4810,0 | 300,0 | – | – | | 1425,0 | | | 1585,0 | | 750,0 | | | | 750,0 |
| местные бюджеты | 1487,0 | 1200,0 | 120,0 | 62,0 | | 45,0 | | | 20,0 | | 20,0 | | | | 20,0 |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| 6.2. Издание книг  о заказниках по результатам инвентаризации, изготовление  и распространение буклетов, листовок, брошюр и плакатов эколого-просветительской тематики, издание методических материалов | | министерство природных  ресурсов | всего | 2589,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | | 704,0 | | | 709,0 | | 406,0 | | | | 461,0 | издание книг  по 10 заказникам регионального значения, издание  и распространение буклетов, листовок, брошюр и плакатов эколого-просветительской тематики | |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | | |  |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| областной бюджет | 1868,0 | – | – | – | | 601,0 | | | 606,0 | | 303,0 | | | | 358,0 |
| местные бюджеты | 721,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | | 103,0 | | | 103,0 | | 103,0 | | | | 103,0 |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| 6.3. Создание  и оборудование визит-центра государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды» | | министерство природных  ресурсов | всего: | 515,0 | – | – | – | | 365,0 | | | 150,0 | | – | | | | – | создание и оборудование в 2017 году визит-центра с целью экологического просвещения населения, распространения  и пропаганды экологических знаний,  в том числе об ООПТ | |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | | |  |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| областной бюджет | 515,0 | – | – | – | | 365,0 | | | 150,0 | | – | | | | – |
| местные бюджеты | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| 6.4. Подготовка  и издание ежегодного доклада и сборника «Состояние и охрана окружающей среды Архангельской области» | | министерство природных  ресурсов | всего | 1850,0 | 50,0 | – | – | | 600,0 | | | 600,0 | | 300,0 | | | | 300,0 | издание ежегодного доклада и сборника «Состояние и охрана окружающей среды Архангельской области» | |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | | |  |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| областной бюджет | 1850,0 | 50,0 | – | – | | 600,0 | | | 600,0 | | 300,0 | | | | 300,0 |
| местные бюджеты | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| 6.5. Издание Красной книги Архангельской области | | министерство природных  ресурсов | всего | 5050,0 | – | – | – | | 1550,0 | | | 3500,0 | | – | | | | – | подготовка  и переиздание Красной книги Архангельской области в 2018 году | |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | | |  |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| областной бюджет | 5050,0 | – | – | – | | 1550,0 | | | 3500,0 | | – | | | | – |
| местные бюджеты | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| 6.6. Организация  и проведение обучающих семинаров и курсов профессиональной подготовки по обращению с опасными отходами для представителей органов государственной власти и государственных учреждений Архангельской области | | министерство природных  ресурсов | всего | 720,0 | – | – | – | | 240,0 | | | 240,0 | | 120,0 | | | | 120,0 | обучение  100 специалистов по обращению с опасными отходами | |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | | |  |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| областной бюджет | 720,0 | – | – | – | | 240,0 | | | 240,0 | | 120,0 | | | | 120,0 |
| местные бюджеты | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| 6.7. Проведение конкурсов на субсидирование из областного бюджета экологических проектов социально ориентированных некоммерческих организаций | | министерство природных  ресурсов | всего | 9000,0 | – | – | – | | 3000,0 | | | 3000,0 | | 1500,0 | | | | 1500,0 | проведение шести конкурсов ежегодно  в 2017 и 2018 годах;  проведение трех конкурсов  в 2019 и 2020 годах | |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | | |  |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| областной бюджет | 9000,0 | – | – | – | | 3000,0 | | | 3000,0 | | 1500,0 | | | | 1500,0 |
| местные бюджеты | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| 6.8. Проведение экологических конференций  и семинаров, в том числе  с международным участием | | министерство природных  ресурсов | всего | 1905,0 | – | – | – | | 705,0 | | | 600,0 | | 300,0 | | | | 300,0 | повышение уровня образования  и информированности населения об аспектах охраны окружающей; привлечение заинтересованных инвесторов и деловых партнеров | |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | | |  |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| областной бюджет | 1905,0 | – | – | – | | 705,0 | | | 600,0 | | 300,0 | | | | 300,0 |
| местные бюджеты | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| 6.9. Финансовое обеспечение деятельности министерства природных ресурсов | | министерство природных  ресурсов | всего | 25971,4 | 25971,4 | – | – | | – | | | – | | – | | | | – | создание условий для реализации государственной программы | |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | | |  |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| областной бюджет | 25971,4 | 25971,4 | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| местные бюджеты | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| 6.10. Финансовое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды» | | министерство природных  ресурсов | всего | 47078,4 | 34359,9 | 12718,5 | – | | – | | | – | | – | | | | – | финансовое обеспечение выполнения функций государственного казенного учреждения Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды» | |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | | |  |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| областной бюджет | 47078,4 | 34359,9 | 12718,5 | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| местные бюджеты | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| 6.10.1. Финансовое обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды» | | министерство природных  ресурсов | всего | 194901,7 | – | 18090,9 | 28810,8 | | 37000,0 | | | 37000,0 | | 37000,0 | | | | 37000,0 | финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды» | |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | | |  |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | |  |
| областной бюджет | 194901,7 | – | 18090,9 | 28810,8 | | 37000,0 | | | 37000,0 | | 37000,0 | | | | 37000,0 |
| местные бюджеты | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| Итого по подпрограмме № 1 | | | всего | 3124972,2 | 77695,0 | 628022,4 | 545326,8 | | 762178,0 | | | 787724,0 | | 177948,0 | | | | 146078,0 |  | |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | | |  |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| областной бюджет | 952849,3 | 72904,1 | 31109,4 | 41260,8 | | 234089,0 | | | 267441,0 | | 168690,0 | | | | 137355,0 |
| местные бюджеты | 70636,9 | 2590,9 | 1113,0 | 4066,0 | | 25522,0 | | | 19564,0 | | 9158,0 | | | | 8623,0 |
| внебюджетные средства | 2101486,0 | 2200,0 | 595,800 | 500000,0 | | 502567,0 | | | 500719,0 | | 100,0 | | | | 100,0 |
| **II. Подпрограмма №  2 «Воспроизводство и использование природных ресурсов»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы № 2 – рациональное использование и воспроизводство минерально-сырьевых и охотничьих ресурсов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача № 1 – получение геологической информации и воспроизводство минерально-сырьевой базы Архангельской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Государственное геологическое информационное обеспечение | | министерство природных  ресурсов | всего | 550,0 | 250,0 | – | – | | 300,0 | | | – | | – | | | – | | внедрение и наполнение данными информационной системой «Недра» для ведения учета лицензирования  и движения запасов месторождений общераспространенных полезных ископаемых (далее – ОПИ) и банка данных прогнозных ресурсов | |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | – | |
| областной бюджет | 550,0 | 250,0 | – | – | | 300,0 | | | – | | – | | | – | |
| местные бюджеты | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | – | |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | – | |
| 1.2. Геологическое изучение  и воспроизводство минерально-сырьевой базы пресных подземных вод | | министерство природных  ресурсов | всего | 61600,0 | 11400,0 | 6200,0 | 4000,0 | | 10000,0 | | | 10000,0 | | 10000,0 | | | 10000,0 | | прирост запасов пресных подземных вод категории С2 в объеме – 4тыс.куб.м/сут. | |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| федеральный бюджет | 17600 | 11400,0 | 6200,0 | – | | – | | | – | | – | | | – | |
| областной бюджет | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | – | |
| местные бюджеты | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | – | |
| внебюджетные средства | 44000 | – | – | 4000,0 | | 10000,0 | | | 10000,0 | | 10000,0 | | | 10000,0 | |
| 1.3. Геологическое изучение  и воспроизводство минерально-сырьевой базы ОПИ | | министерство природных  ресурсов | всего | 65713,5 | 5565,0 | 2000,0 | 2000,0 | | 18800,0 | | | 18800,0 | | 9300,0 | | | 9248,5 | | опоискование площадей, перспективных на выявление месторождений ОПИ – 4495,59 кв. км. Выявление перспективных участков с апробацией прогнозных ресурсов по категории Р1 в объеме – 20 млн. кубических метров и участков детализации  с подсчетом запасов категории С2 в объеме – 2 млн. кубических метров | |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | – | |
| областной бюджет | 50713,5 | 2565,0 | – | – | | 16800,0 | | | 16800,0 | | 7300,0 | | | 7248,5 | |
| местные бюджеты | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | – | |
| внебюджетные средства | 15000,0 | 3000,0 | 2000,0 | 2000,0 | | 2000,0 | | | 2000,0 | | 2000,0 | | | 2000,0 | |
| Задача № 2 – рациональное использование минерально-сырьевых ресурсов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Формирование кадастра проявлений ОПИ и банка данных прогнозных ресурсов с составлением электронной карты | | министерство природных  ресурсов | всего | 2655,0 | – | – | – | | 895,0 | | | 880,0 | | 880,0 | | | | – | кадастровый учет проявлений ОПИ  с суммарными ресурсами прогнозных категорий 20000 тыс. кубических метров | |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | | |  |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| областной бюджет | 2655,0 | – | – | – | | 895,0 | | | 880,0 | | 880,0 | | | | – |
| местные бюджеты | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| 2.2. Ревизия  и ликвидационный тампонаж бесхозяйных скважин по добыче пресных  и минеральных подземных вод | | министерство природных  ресурсов | всего | 11440,2 | 340,2 | – | – | | 3900,0 | | | 3100,0 | | 2100,0 | | | | 2000,0 | ликвидация  200 бесхозяйных скважин | |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | | |  |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| областной бюджет | 11140,2 | 340,2 | – | – | | 3800,0 | | | 3000,0 | | 2000,0 | | | | 2000,0 |
| местные бюджеты | 300,0 | – | – | – | | 100,0 | | | 100,0 | | 100,0 | | | | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| 2.3. Оценка состояния сырьевой базы месторождений ОПИ на участках строительства  и ремонта автомобильных дорог общего пользования | | министерство природных  ресурсов | всего | 3300,0 | – | – | – | | 1200,0 | | | 1000,0 | | 1000,0 | | | | 100,0 | ревизия ранее разведанных месторождений ОПИ на участках строительства и ремонта автомобильных дорог общего пользования | |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | | |  |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| областной бюджет | 3300,0 | – | – | – | | 1200,0 | | | 1000,0 | | 1000,0 | | | | 100,0 |
| местные бюджеты | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| 2.4. Оценка современного состояния минерально-сырьевой базы торфа  с переоценкой запасов в соответствии  с современными требованиями  и составлением электронной карты | | министерство природных  ресурсов | всего | 8000,0 | – | – | – | | 2000,0 | | | 2000,0 | | 2000,0 | | | | 2000,0 | современная оценка состояния минерально-сырьевой базы торфа, создание электронной карты торфяных месторождений, переоценка запасов  в соответствии  с современными требованиями к добыче и переработке  по 50 месторождениям торфа, оконтуривание  и нанесение их на электронную карту торфяных месторождений | |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | | |  |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| областной бюджет | 8000,0 | – | – | – | | 2000,0 | | | 2000,0 | | 2000,0 | | | | 2000,0 |
| местные бюджеты | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| Задача № 3 – рациональное использование, сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Информационно-аналитическое обеспечение в сфере сохранения  и воспроизводства охотничьих ресурсов | | министерство природных  ресурсов | всего | 20000,0 | – | – | – | | 20000,0 | | | – | | – | | | | – | создание в 2017 году схемы размещения охотничьих угодий; создание 5 новых охотничьих хозяйств | |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | | |  |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| областной бюджет | 20000,0 | – | – | – | | 20000,0 | | | – | | – | | | | – |
| местные бюджеты | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| 3.2. Авиаучет охотничьих ресурсов | | министерство природных  ресурсов | всего | 15400,0 | 1000,0 | – | – | | 7200,0 | | | – | | – | | | | 7200,0 | точная оценка численности охотничьих ресурсов | |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | | |  |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| областной бюджет | 15400,0 | 1000,0 | – | – | | 7200,0 | | | – | | – | | | | 7200,0 |
| местные бюджеты | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| 3.3. Финансовое обеспечение исполнения отдельных переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и защиты животного мира | | министерство природных  ресурсов | всего | 193028,5 | 29423,5 | 24138,6 | 21134,4 | | 29583,0 | | | 29583,0 | | 29583,0 | | | | 29583,0 | обеспечение исполнения министерством природных ресурсов  переданных полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а так же в области охраны и использования животного мира | |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | | |  |
| федеральный бюджет | 193028,5 | 29423,5 | 24138,6 | 21134,4 | | 29583,0 | | | 29583,0 | | 29583,0 | | | | 29583,0 |
| областной бюджет | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| Итого по подпрограмме № 2 | | | всего | 381687,2 | 47978,7 | 32338,6 | 27134,4 | | 93878,0 | | | 65363,0 | | 54863,0 | | | | 60131,5 |  | |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | | |  |
| федеральный бюджет | 210628,5 | 40823,5 | 30338,6 | 21134,4 | | 29583,0 | | | 29583,0 | | 29583,0 | | | | 29583,0 |
| областной бюджет | 111758,7 | 4155,2 | – | – | | 52195,0 | | | 23680,0 | | 13180,0 | | | | 18548,5 |
| местные бюджеты | 300,0 | – | – | – | | 100,0 | | | 100,0 | | 100,0 | | | | – |
| внебюджетные средства | 59000,0 | 3000,0 | 2000,0 | 6000,0 | | 12000,0 | | | 12000,0 | | 12000,0 | | | | 12000,0 |
| **III. Подпрограмма №  3 «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель № 1 подпрограммы № 3 – сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача № 1 – восстановление и экологическая реабилитация водных объектов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Выполнение мероприятий по обеспечению исполнения отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений | | министерство природных ресурсов | всего | 176346,1 | 28074,0 | 15113,0 | 14952,7 | 29551,6 | | | 29551,6 | | | | 29551,6 | | | 29551,6 | финансовое обеспечение исполнения министерством природных ресурсов отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений | |
| в том числе: |  |  |  |  |  | | |  | | | |  | | |  |
| федеральный бюджет | 176346,1 | 28074,0 | 15113,0 | 14952,7 | 29551,6 | | | 29551,6 | | | | 29551,6 | | | 29551,6 |
| областной бюджет | – | – | – | – | – | | | – | | | | – | | | – |
| местные бюджеты | – | – | – | – | – | | | – | | | | – | | | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | – | | | – | | | | – | | | – |
| 1.2. Строительство канализационных очистных сооружений на 700 куб. м в сутки  и главного коллектора в г. Каргополе Архангельской области | | министерство промышленности  и строительства  Архангельской области (далее – министерство промышленности  и строительства) | всего | 68709,6 | 48289,3 | 20420,3 | – | – | | | – | | | | – | | | – | предотвращение сброса неочищенных канализационных стоков в объеме  до 200 тыс. куб. м  в год на рельеф местности и в реку Онегу | |
| в том числе: |  |  |  |  |  | | |  | | | |  | | |  |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | | | – | | | | – | | | – |
| областной бюджет | 66066,2 | 45715,9 | 20350,3 | – | – | | | – | | | | – | | | – |
| местные бюджеты | 2643,4 | 2573,4 | 70,0 | – | – | | | – | | | | – | | | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | – | | | – | | | | – | | | – |
| Цель № 2 подпрограммы № 3 – обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача № 2 – предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера, связанных с негативным воздействием вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Разработка  и реализация проекта «Укрепление правого берега Корабельного рукава р. Северной Двины  в пос. Конвейер Маймаксанского территориального округа г. Архангельска» | | министерство промышленности  и строительства | всего | 153500,0 | – | – | 3500,0 | | 75000,0 | | | 37500,0 | | 37500,0 | | | | – | предотвращение негативного воздействия вод; протяженность берегоукрепительных сооружений – 1500 м | |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | | |  |
| федеральный бюджет | 120000,0 | – | – | – | | 60000,0 | | | 30000,0 | | 30000,0 | | | | – |
| областной бюджет | 20000,0 | – | – | – | | 10000,0 | | | 5000,0 | | 5000,0 | | | | – |
| местные бюджеты | 13500,0 | – | – | 3500,0 | | 5000,0 | | | 2500,0 | | 2500,0 | | | | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| 2.2. Разработка  и реализация проекта «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе  г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул.Кедрова» (1 этап, 2 подэтап и II этап) | | министерство промышленности  и строительства | всего | 185209,3 | 54,3 | 564,3 | – | | 89744,1 | | | 94846,6 | | – | | | | – | предотвращение негативного воздействия паводковых вод;  протяженность берегоукрепительных сооружений – 854 м | |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | | |  |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| областной бюджет | 185209,3 | 54,3 | 564,3 | – | | 89744,1 | | | 94846,6 | | – | | | | – |
| местные бюджеты | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| 2.2.1. Реализация проекта «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе  г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова» (1 этап, 1 подэтап) | | министерство промышленности  и строительства | всего | 200248,4 | – | – | – | | 200248,4 | | | – | | – | | | | – | предотвращение негативного воздействия паводковых вод;  протяженность берегоукрепительных сооружений – 854 м | |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | | |  |
| федеральный бюджет | 180223,6 | – | – | – | | 180223,6 | | | – | | – | | | | – |
| областной бюджет | 20024,8 | – | – | – | | 20024,8 | | | – | | – | | | | – |
| местные бюджеты | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| 2.3. Увеличение пропускной способности русел рек, их расчистка  и дноуглубление, расчистка водоемов  и водотоков, включая проектные работы | | министерство природных ресурсов | всего | 107000,0 | – | 2000,0 | 2500,0 | | 27500,0 | | | 25000,0 | | 25000,0 | | | | 25000 | предотвращение негативного воздействия паводковых вод | |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | | |  |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| областной бюджет | 100000,0 | – | – | – | | 25000,0 | | | 25000,0 | | 25000,0 | | | | 25000,0 |
| местные бюджеты | 7000,0 | – | 2000,0 | 2500,0 | | 2500,0 | | | – | | – | | | | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| 2.4. Реконструкция  и восстановление причальных берегоукрепительных сооружений, служащих защитой г. Архангельска от паводка. Причалы № 101 – 109, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, Красная Пристань | | министерство промышленности  и строительства | всего | 49704,8 | 32945,7 | 16759,1 | – | | – | | | – | | – | | | | – | завершение работ по реконструкции берегоукрепительных сооружений протяженностью  709,9 м в г. Архангельске (выполнение работ по благоустройству территории) | |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | | |  |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| областной бюджет | 49704,8 | 32945,7 | 16759,1 | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| местные бюджеты | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| 2.5. Берегоукрепление участка рукава Быстрокурки  р. Северной Двины  в селе Холмогоры Архангельской области | | министерство промышленности  и строительства | всего | 6500,0 | 2277,2 | 4222,8 | – | | – | | | – | | – | | | | – | предотвращение негативного воздействия паводковых вод, протяженность берегоукрепительных сооружений - 1500 м | |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | | |  |
| федеральный бюджет | 2277,2 | 2277,2 | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| областной бюджет | 4222,8 | – | 4222,8 | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| местные бюджеты | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | | – | | | – | | – | | | | – |
| Задача № 3 – повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных) путем их приведения к безопасному техническому состоянию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Реализация проекта «Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений  на р. Пинега  в пос. Пинега Пинежского района Архангельской области» | | министерство природных ресурсов | всего | 61443,9 | 25704,9 | 35739,0 | – | | – | | – | | | | – | | | – | обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнического сооружения; предотвращение негативного воздействия вод | |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  |
| федеральный бюджет | 46756,3 | 18536,1 | 28220,2 | – | | – | | – | | | | – | | | – |
| областной бюджет | 13877,8 | 6709,0 | 7168,8 | – | | – | | – | | | | – | | | – |
| местные бюджеты | 809,8 | 459,8 | 350,0 | – | | – | | – | | | | – | | | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | | – | | – | | | | – | | | – |
| 3.2. Разработка  и реализация проекта «Капитальный ремонт плотины на реке Ворбоза в Устьянском районе Архангельской области» | | министерство природных  ресурсов | всего | 12000,0 | – | – | – | | 12000,0 | | – | | | | – | | | – | предотвращение негативного воздействия вод;  окончание ремонтных работ в 2017 году | |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  |
| федеральный бюджет | 10800,0 | – | – | – | | 10800,0 | | – | | | | – | | | – |
| областной бюджет | 1000,0 | – | – | – | | 1000,0 | | – | | | | – | | | – |
| местные бюджеты | 200,0 | – | – | – | | 200,0 | | – | | | | – | | | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | | – | | – | | | | – | | | – |
| 3.3.Разработка проекта Капитальный ремонт плотины на оз. Травное в районе д. Фабрики в Холмогорском районе Архангельской области» | | министерство природных  ресурсов | всего | 2800,0 | 1700,0 | – | 1100,0 | | – | | – | | | | – | | | – | разработка проекта | |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | | – | | – | | | | – | | | – |
| областной бюджет | 2700,0 | 1700,0 | – | 1000,0 | | – | | – | | | | – | | | – |
| местные бюджеты | 100,0 | – | – | 100,0 | | – | | – | | | | – | | | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | | – | | – | | | | – | | | – |
| Задача № 4 – развитие и модернизация системы государственного мониторинга водных объектов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Ведение мониторинга состояния берегов водных объектов | | министерство природных  ресурсов | всего | 3956,0 | 290,0 | 66,0 | 400,0 | | 800,0 | | 800,0 | | | | 800,0 | | | 800,0 | получение своевременной информации  о состоянии берегов водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод | |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | | – | | – | | | | – | | | – |
| областной бюджет | 3956,0 | 290,0 | 66,0 | 400,0 | | 800,0 | | 800,0 | | | | 800,0 | | | 800,0 |
| местные бюджеты | – | – | – | – | | – | | – | | | | – | | | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | | – | | – | | | | – | | | – |
| 4.2. Определение протяженности береговой линии водных объектов, расположенных на территории Архангельской области, в границах населенных пунктов Архангельской области | | министерство природных  ресурсов | всего | 850,0 | 350,0 | – | 500,0 | | – | | – | | | | – | | | – | актуализация исходных данных для расчета субвенций из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в 2017 году | |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | | – | | – | | | | – | | | – |
| областной бюджет | 850,0 | 350,0 | – | 500,0 | | – | | – | | | | – | | | – |
| местные бюджеты | – | – | – | – | | – | | – | | | | – | | | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | | – | | – | | | | – | | | – |
| 4.3. Подготовка предложений по определению границ зон затопления (подтопления) Архангельской области | | министерство природных  ресурсов | всего | 3000,0 | – | – | 3000,0 | | – | | – | | | | – | | | – | предложения Архангельской области по определению границ зон затопления (подтопления), подготовленные в соответствии с правилами, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 | |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | | – | | – | | | | – | | | – |
| областной бюджет | 3000,0 | – | – | 3000,0 | | – | | – | | | | – | | | – |
| местные бюджеты | – | – | – | – | | – | | – | | | | – | | | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | | – | | – | | | | – | | | – |
| Итого по подпрограмме № 3 | | | всего | 1031268,1 | 139685,4 | 94884,5 | 25952,7 | | 434844,1 | | 187698,2 | | | | 92851,6 | | | 55351,6 |  | |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  |
| федеральный бюджет | 536403,2 | 48887,3 | 43333,2 | 14952,7 | | 280575,2 | | 59551,6 | | | | 59551,6 | | | 29551,6 |
| областной бюджет | 470611,7 | 87764,9 | 49131,3 | 4900,0 | | 146568,9 | | 125646,6 | | | | 30800,0 | | | 25800,0 |
| местные бюджеты | 24253,2 | 3033,2 | 2420,0 | 6100,0 | | 7700,0 | | 2500,0 | | | | 2500,0 | | | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | | – | | – | | | | – | | | – |
| **Всего по государственной программе** | | | всего | 4537927,5 | 265359,1 | 755245,5 | 598413,9 | | 1290900,1 | | 1040785,2 | | | | 325662,6 | | | 261561,1 |  | |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | |  |
| федеральный бюджет | 747031,7 | 89710,8 | 73671,8 | 36087,1 | | 310158,2 | | 89134,6 | | | | 89134,6 | | | 59134,6 |
| областной бюджет | 1535219,7 | 164824,2 | 80240,7 | 46160,8 | | 432852,9 | | 416767,6 | | | | 212670,0 | | | 181703,5 |
| местные бюджеты | 95190,1 | 5624,1 | 3533,0 | 10166,0 | | 33322,0 | | 22164,0 | | | | 11758,0 | | | 8623,0 |
| внебюджетные средства | 2160486,0 | 5200,0 | 597800,0 | 506000,0 | | 514567,0 | | 512719,0 | | | | 12100,0 | | | 12100,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Информация об изменениях:

[Постановлением](garantF1://25187168.1005) Правительства Архангельской области от 13 октября 2015 г. N 408-пп в настоящее приложение внесены изменения

[См. текст приложения в предыдущей редакции](garantF1://25021642.3000)

Приложение N 3  
к [государственной Программе](#sub_10000)  
Архангельской области  
"Охрана окружающей среды, воспроизводство  
и использование природных ресурсов  
Архангельской области  
(2014-2020 годы)"  
(в редакции [постановления](garantF1://25173696.0)  
Правительства Архангельской области  
от 12 мая 2015 г. N 166-пп)

# Ресурсное обеспечение реализации государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014-2020 годы)" за счет средств областного бюджета

Ответственный исполнитель государственной программы - министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее - министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование государственной программы, подпрограммы** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель**  **государственной программы**  **(подпрограммы)** | **Расходы областного бюджета, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Государственная программа | «Охрана окружающей среды, воспроизводство  и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 – 2020 годы)» | всего | 164824,2 | 80240,7 | 46160,8 | 432852,9 | 416767,6 | 212670,0 | 181703,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| министерство природных ресурсов | 86042,3 | 38344,2 | 46160,8 | 305044,0 | 308281,0 | 193250,0 | 177933,5 |
| министерство промышленности  и строительства Архангельской области | 78715,9 | 41896,5 | – | 119768,9 | 99846,6 | 5000,0 | – |
| министерство здравоохранения Архангельской области | – | – | – | 3400,0 | 3400,0 | 1700,0 | 1700,0 |
| агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | 66,0 | – | – | 4640,0 | 5240,0 | 12720,0 | 2070,0 |
| 2. Подпрограмма № 1 | «Охрана окружающей  среды и обеспечение экологической безопасности» | всего | 72904,1 | 31109,4 | 41260,8 | 234089,0 | 267441,0 | 168690,0 | 137355,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| министерство природных ресурсов | 72838,1 | 31109,4 | 41260,8 | 226049,0 | 258801,0 | 154270,0 | 133585,0 |
| министерство здравоохранения Архангельской области | – | – | – | 3400,0 | 3400,0 | 1700,0 | 1700,0 |
| агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | 66,0 | – | – | 4640,0 | 5240,0 | 12720,0 | 2070,0 |
| 3. Подпрограмма № 2 | «Воспроизводство  и использование природных ресурсов» | всего | 4155,2 | – | – | 52195,0 | 23680,0 | 13180,0 | 18548,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| министерство природных ресурсов | 4155,2 | – | – | 52195,0 | 23680,0 | 13180,0 | 18548,5 |
| 4. Подпрограмма № 3 | «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области» | всего | 87764,9 | 49131,3 | 4900,0 | 146568,9 | 125646,6 | 30800,0 | 25800,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| министерство промышленности  и строительства Архангельской области | 78715,9 | 41896,5 | – | 119768,9 | 99846,6 | 5000,0 | – |
| министерство природных ресурсов | 9049,0 | 7234,8 | 4900,0 | 26800,0 | 25800,0 | 25800,0 | 25800,0». |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_