УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Архангельской области

от 08 октября 2013 г. № 463-пп

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Архангельской области «Развитие транспортной

системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области

от 11.03.2014 № 95-пп, 13.05.2014 № 192-пп, 01.07.2014 № 258-пп, 30.09.2014 № 379-пп, 14.10.2014 № 411-пп, 02.12.2014 № 499-пп, 22.12.2014 № 574-пп

17.03.2015 № 105-пп, 28.04.2015 № 152-пп, 16.06.2015 № 229-пп, 21.07.2015 № 304-пп, 11.08.2015 № 331-пп, 20.10.2015 № 424-пп, 06.11.2015 № 462-пп)

- ПАСПОРТ

государственной программы Архангельской области

«Развитие транспортной системы Архангельской области

(2014 – 2020 годы)»

| Наименование государственной программы |  | – | государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)» (далее – государственная программа) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы |  | – | агентство по транспорту и связи Архангельской области (далее – агентство по транспорту и связи) |
| Соисполнители государственной программы |  | – | государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Архангельской области (далее – инспекция Архоблгостехнадзора); государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» (далее – Архангельскавтодор) |
| Подпрограммы государственной программы |  | – | подпрограмма № 1 «Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте»; подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области»; подпрограмма № 3 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения»; подпрограмма № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»; подпрограмма № 5 «Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов» |
| Цель государственной программы | – |  | развитие транспортной системы для устойчивого социально-экономического развития Архангельской области. Перечень целевых показателей государственной программы приведен в приложении № 1 к государственной программе |
| Задачи государственной программы | – |  | задача № 1 – проведение сбалансированной государственной политики в сфере транспорта, направленной на выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов в экономике Архангельской области; задача № 2 – создание в Архангельской области эффективной пассажирской транспортной системы, отвечающей современным потребностям общества и перспективам развития Архангельской области; задача № 3 – развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области; задача № 4 – улучшение функционирования автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области (далее – региональные автомобильные дороги) |
| Сроки и этапы реализации государственной программы | – |  | 2014 – 2020 годы. Государственная программа реализуется в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | – |  | общий объем финансирования – 50 464 200,9 тыс. рублей, в том числе средства: федерального бюджета – 9 580 678,9 тыс. рублей; областного бюджета – 40 766 658,9 тыс. рублей; местных бюджетов – 116 863,1 тыс. рублей. |

- I. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

государственной программы

Государственная программа подготовлена с учетом роли транспортного комплекса в обеспечении потребностей экономики Архангельской области на период до 2020 года, а также с учетом положений Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 22 ноября 2008 года № 1734-р, Транспортной стратегии Архангельской области до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Архангельской области от 15 декабря 2009 года № 319-рп, и ежегодного послания Губернатора Архангельской области Архангельскому областному Собранию депутатов о социально-экономическом и общественно-политическом положении в Архангельской области от 05 марта 2013 года.

Приоритетами государственной транспортной политики являются:

сбалансированное и эффективное развитие транспортной инфраструктуры на основе увеличения пропускной способности опорной транспортной сети, устранения разрывов и узких мест, развития крупных транспортных узлов;

развитие и совершенствование сети региональных автомобильных дорог;

обновление парка транспортных средств (пассажирских автобусов 
и речных судов);

сохранение государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами транспорта;

сохранение практики бюджетного финансирования убытков от государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров всеми видами транспорта;

развитие перевозок воздушным и внутренним водным транспортом 
с целью транспортного обеспечения отдаленных и труднодоступных районов Архангельской области.

- II. Характеристика подпрограмм государственной программы

2.1. ПАСПОРТ

подпрограммы № 1 «Проведение сбалансированной государственной

тарифной политики на транспорте»

| Наименование подпрограммы | – |  | «Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте» (далее – подпрограмма № 1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  | – | агентство по транспорту и связи |
| Соисполнители подпрограммы |  | – | нет |
| Участники подпрограммы |  | – | нет |
| Цель подпрограммы |  | – | проведение сбалансированной государственной политики в сфере транспорта, направленной на выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов в экономике Архангельской области. Перечень целевых показателей подпрограммы № 1 приведен в приложении № 1 к государственной программе |
| Задачи подпрограммы |  | – | задача № 1 – обеспечение перевозок пассажиров на социально значимых маршрутах в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Архангельской области; задача № 2 – обеспечение исполнения полномочий Архангельской области по транспортному обслуживанию на территории Ненецкого автономного округа |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы |  | – | 2014 – 2020 годы. Подпрограмма № 1 реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы |  | – | общий объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 2 419 947,5 тыс. рублей |

2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1,

описание основных проблем

В Российской Федерации создана правовая основа, отвечающая современным социально-экономическим условиям развития транспортной системы. Разделены функции государственного управления и хозяйственной деятельности, создана адекватная рыночным условиям система государственного регулирования транспортной деятельности.

Для недопущения существенного роста тарифов в областном бюджете ежегодно предусматриваются субсидии организациям транспорта 
и индивидуальным предпринимателям на компенсацию убытков, связанных 
с государственным регулированием тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа. Опережение роста тарифов над ростом доходов населения ведет 
к снижению пассажиропотока, а соответственно и дохода перевозчика, что, 
в свою очередь, отражается на увеличении убытков и требует наращивания бюджетного финансирования.

Значительное влияние на осуществление хозяйственной деятельности 
в сфере транспортных услуг оказывают географические особенности Архангельской области, а именно: наличие на территории Архангельской области труднодоступных районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, большая удаленность населенных пунктов друг от друга, наличие большого числа малонаселенных пунктов на большом удалении от основных транспортных магистралей.

На территории Архангельской области на социально-значимых маршрутах осуществляют деятельность следующие перевозчики:

- воздушный транспорт:

а) открытое акционерное общество «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд» (на местных воздушных линиях, выполняемых из Васьково (Архангельск) в населенные пункты Архангельской области, которые не имеют и в перспективе не будут иметь иных транспортных связей с административным центром Архангельской области, кроме воздушного, 
а также на рейсы из Васьково в населенные пункты Ненецкого автономного округа);

б) закрытое акционерное общество «Нордавиа – региональные авиалинии» (Архангельск – Котлас; Архангельск – Лешуконское);

- водный транспорт, обслуживающий населенные пункты, не имеющие других видов транспортного сообщения в навигационный период:

а) общество с ограниченной ответственностью «Судоходная компания «Арктикрейд» (летний берег Белого моря «Архангельск – Пертоминск – Яреньга – Лопшеньга – Летний Наволок – Летняя Золотица – Пушлахта – Соловки»; зимний берег Белого моря «Архангельск – Куя – Большие Козлы – Зимняя Золотица – Майда – Койда»);

б) открытое акционерное общество «Северное речное пароходство» (местная линия «Котлас – Сойга»; «Нижняя Тойма – Верхняя Тойма»);

в) открытое акционерное общество «Архангельский речной порт» (местные и пригородные линии «Архангельск – Пукшеньга», «Соломбала – Хабарка – Выселки – Пустошь», «Экономия – Реушеньга – Лапоминка», «Архангельск – Нижнее Рыболово – Чубола», «Архангельск – Вознесенье – Тойватово», «Архангельск – Житовая кошка – Кегостров», «Соломбала – Лесной порт – л/з 14», «л/з 22 – л/з 23 – л/з 24», «Соломбала – Хабарка», «Кузнечевский л/з – Экономия – Реушеньга – Еловка»);

г)  индивидуальный предприниматель Неманов (морская линия «Архангельск – Патракеевка»);

д)  муниципальное унитарное предприятие «Флора-Дизайн» (пригородная линия «Новодвинск – Ягодник – Стражково – Дедов полой»);

е)  индивидуальный предприниматель Емельянов (пригородная линия «Котлас – Забелье – Тулубьево – Песчанница»);

ж)  индивидуальный предприниматель Цурко (пригородная линия «Онега – Легашевская запань», «Онега – Лямца»);

з)  индивидуальный предприниматель Муковозов (линии «Порог – Усть-Кожа»);

и)  общество с ограниченной ответственностью «Устьпинежский леспромхоз» («Лявля – Кузьмино», «Черный Яр – Дедов Полой»);

- перевозку пассажиров в пригородном сообщении железнодорожным транспортом на территории Архангельской области осуществляет открытое акционерное общество «Северная пригородная пассажирская компания».

Осуществление пассажирских перевозок на социально значимых маршрутах является убыточным видом деятельности. По прогнозным расчетам убытки от регулирования тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа в 2012 – 2014 годах на территории Архангельской области (без учета Ненецкого автономного округа) составляют:

тыс. рублей

| Вид транспорта | 2012 год |  |  | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доходы | расходы | размер убытков | доходы | расходы | размер убытков | доходы | расходы | размер убытков |
| Воздушный | 82150 | 162939,1 | 80789 | 86231 | 166872 | 80641 | 103193 | 189008 | 85815 |
| Водный | 31808 | 121593 | 89785 | 37463 | 126567 | 89104 | 46209 | 131501 | 85292 |
| Железнодорожный | 105145 | 492373 | 387228 | 217098 | 431524 | 214426 | 236231 | 419132 | 182901 |
| Автомобильный | 165535 | 227089 | 61554 | 157060 | 186472 | 29412 | 181481 | 224746 | 43265 |

Низкая платежеспособность населения Архангельской области является основной причиной для сдерживания роста тарифов. В соответствии с законодательством Российской Федерации тарифы на перевозки пассажиров регулируют органы государственной власти субъектов Российской Федерации.

В связи с ограниченными возможностями областного бюджета объемы средств субсидий, направляемых на возмещение убытков от регулирования тарифов на перевозки пассажиров в пригородном сообщении, в предыдущих годах были приняты в размерах финансирования железнодорожного транспорта ниже экономически обоснованных, расходы на компенсацию убытков от государственного регулирования тарифов на автомобильном транспорте в межмуниципальном и пригородном сообщении совсем не предусматривались.

Объем субсидий ниже экономически обоснованного может привести 
к дополнительному сокращению продолжительности перевозок или их полному прекращению, потере транспортных операторов. Жители отдельных населенных пунктов будут лишены права свободно передвигаться, получать социальную помощь (медицинское обслуживание, решение социальных вопросов  и другое) в местах проживания.

В целях повышения доступности оказания транспортных услуг населению требуется:

- проведение гибкой тарифной политики в данной сфере;

- выработка иных мер государственного регулирования, направленных на устойчивое функционирование транспортных организаций.

2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 1

Реализация мероприятий по пунктам 1.1 – 1.4 перечня мероприятий подпрограммы № 1 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляется  агентством по транспорту и связи.

В рамках реализации данных мероприятий из областного бюджета предоставляются субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на компенсацию убытков, связанных с государственным регулированием тарифов на перевозки пассажиров и багажа в соответствии 
с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс), статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс) и порядком предоставления субсидий на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа, утверждаемым постановлением Правительства Архангельской области.

В рамках мероприятия 1.3 перечня мероприятий подпрограммы № 1 (приложение № 2 к государственной программе) также предоставляются субсидии на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате предоставления 50-процентной скидки на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении обучающимся 
и воспитанникам общеобразовательных организаций старше семи лет, обучающимся очной формы обучения образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, в соответствии 
с порядком, утверждаемым постановлением Правительства Архангельской области.

В рамках мероприятия 1.4 перечня мероприятий подпрограммы № 1 (приложение № 2 к государственной программе) предоставляются субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением бесплатного проезда участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также сопровождающих их лиц в период празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в соответствии с порядком, утверждаемым областным законом Архангельской области об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

Реализация мероприятия 2.1 перечня мероприятий подпрограммы № 1 (приложение № 2 к государственной программе) в 2014 году осуществлялось путем предоставления из областного бюджета субвенции на осуществление органами государственной власти Ненецкого автономного округа полномочия по организации транспортного обслуживания населения 
в соответствии с Договором между органами государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа об осуществлении полномочия Архангельской области по организации транспортного обслуживания населения, утвержденным областным законом от 04 июня 2012 года № 476-31-ОЗ.

Реализация мероприятия пункта 2.1 перечня мероприятий подпрограммы № 1 (приложение № 2 к указанной государственной программе) начиная с 1 января 2015 года приостановлена в соответствии 
с Договором между органами государственной власти Архангельской области 
и Ненецкого автономного округа о взаимодействии при осуществлении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации, утвержденным областным законом от 20 июня 2014 года № 138-9-ОЗ.

В рамках реализации мероприятий агентство по транспорту и связи:

заключает договоры с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями об осуществлении перевозок пассажиров и багажа 
и о предоставлении субсидий на возмещение убытков, возникающих 
в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа;

предоставляет субсидии на возмещение убытков, возникающих 
в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы № 1 за счет средств областного бюджета представлено в приложении № 3 к государственной программе.

Перечень мероприятий подпрограммы № 1 представлен в приложении № 2 к государственной программе.

2.4. ПАСПОРТ

подпрограммы № 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта 
и транспортной инфраструктуры Архангельской области»

| Наименование подпрограммы | – | «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области» (далее – подпрограмма № 2) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | агентство по транспорту и связи |
| Соисполнители подпрограммы | – | нет |
| Участники подпрограммы | – | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Архангельской области (далее – органы местного самоуправления) |
| Цель подпрограммы | – | создание в Архангельской области эффективной пассажирской транспортной системы, отвечающей современным потребностям общества и перспективам развития Архангельской области. Перечень целевых показателей подпрограммы № 2 приведен в приложении № 1 к государственной программе |
| Задачи подпрограммы | – | задача № 1 – создание пассажирской транспортной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность и высокое качество пассажирских перевозок; задача № 2 – обновление пассажирского транспорта и обеспечение устойчивой, безопасной работы транспортных средств; |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | – | 2014 – 2020 годы. Подпрограмма № 2 реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования – 1 768 039,4 тыс. рублей, в том числе средства: областного бюджета – 1 651 176,3 тыс. рублей; местных бюджетов – 116 863,1 тыс. рублей |

2.5. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 2,

описание основных проблем

Доступ к безопасным и качественным транспортным услугам оказывает влияние на качество жизни населения и развитие производства, бизнеса и социальной сферы Архангельской области.

Несмотря на благоприятные тенденции в работе отдельных видов транспорта, транспортная система не в полной мере отвечает существующим потребностям развития Архангельской области.

Экономический рост Архангельской области сдерживается отсутствием в сфере пассажирского транспорта возможностей для обеспечения необходимой подвижности населения и мобильности трудовых ресурсов.

Износ основных производственных фондов транспорта по отдельным группам достиг критических показателей.

Средний возраст автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки, составляет 8,3 года при нормативном сроке эксплуатации автобуса – не более 10 лет.

На территории Архангельской области практически отсутствует инфраструктура водного транспорта. Так, из 32 остановочных пунктов, расположенных на территории Архангельской области, причалами, соответствующими требованиям безопасности, оборудованы лишь 
15 пунктов, что составляет 47 процентов от потребности. Для остальных пунктов требуется изготовление и установка новых причалов.

Как следствие, перевозка пассажиров во внутримуниципальном, межмуниципальном и пригородном сообщении в Архангельской области часто производится с нарушением Правил оказания услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузов для личных (бытовых) нужд на внутреннем водном транспорте, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2003 года № 72.

В эксплуатации находятся суда устаревших проектов, которые 
в большинстве случаев выработали свой ресурс. Средний возраст судов речного и морского флота составляет 33 года при нормативном сроке эксплуатации судна 25 – 30 лет.

Действующие финансово-экономические механизмы воспроизводства основных фондов и инновационного развития недостаточно эффективны 
и не в полной мере адаптированы к особенностям транспортной отрасли Архангельской области.

Дальнейшее развитие водного вида транспорта невозможно без решения проблемы дефицита причалов и пристаней, а также без введения 
в эксплуатацию новых водоизмещающих грузопассажирских теплоходов, способных осуществлять межрегиональные и межмуниципальные речные перевозки, отвечающие условиям эксплуатации на реках Двинского 
и Печорского бассейнов.

Остаются актуальными перевозки пассажиров по побережью Белого моря в навигационный период, так как большинство остановочных пунктов действующих морских линий не имеют альтернативных видов сообщения 
с административным центром Архангельской области и административными центрами муниципальных образований. В настоящее время пассажирские перевозки по Белому морю осуществляет теплоход «Беломорье», принадлежащий обществу с ограниченной ответственностью «Судоходная компания «Арктикрейд». Судно 1980 года постройки является грузовым плашкоутом, модернизированным под пассажирские перевозки в 2000 году. Альтернативы данному теплоходу на сегодняшний день не имеется. Данное судно не соответствует современным требованиям к осуществлению морских пассажирских перевозок и, кроме того, полностью выработало свой ресурс. 
В течение ближайших трех лет для организации пассажирских перевозок по Белому морю необходимо строительство нового морского судна.

2.6. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 2

В рамках реализации мероприятий 1.1 – 1.5, 2.1, 2.2 и 2.4 перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 2 к государственной программе) бюджетам муниципальных образований Архангельской области (далее соответственно – местные бюджеты, муниципальные образования) предоставляются субсидии:

на проектирование, строительство и реконструкцию автостанций, автопавильонов и остановочных пунктов в муниципальных образованиях;

на проектирование и строительство (приобретение) причальных сооружений для остановочных пунктов речных линий на территории муниципальных образований;

на ремонт асфальтобетонного покрытия площади железнодорожного вокзала г. Котласа;

на проведение капитального ремонта самоходного парома «СП-17» 
в муниципальном образовании «Виноградовский муниципальный район;

на приобретение автобусов для осуществления регулярных пассажирских перевозок на территории Архангельской области;

на проведение ремонта плавсредств «Мечта» и Д-80 в муниципальном образовании «Холмогорский муниципальный район»;

на строительство (приобретение) речных судов для осуществления грузопассажирских перевозок на территории Архангельской области;

на проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования “Город Архангельск”;

на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Северодвинск».

Предоставление средств областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий 1.1, 1.2, 2.1 и 2.2 осуществляется на условиях софинансирования в соответствии с порядками предоставления субсидий на указанные цели, утверждаемыми постановлениями Правительства Архангельской области и в соответствии с Порядком финансирования областной адресной инвестиционной программы, утвержденной постановлением администрации Архангельской области от 17 января 2008 года № 6-па/1.

Реализация мероприятия 1.3 перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляется путем предоставления субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования «Котлас» в соответствии с соглашением (договором), заключенным между ответственным исполнителем мероприятия государственной программы 
и уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования «Котлас». Размер выделяемых средств на реализацию 
мероприятия 1.3 перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 2 
к государственной программе) из бюджета муниципального образования «Котлас» составляет не менее 3975,1 тыс. рублей.

Реализация мероприятия 1.4 перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляется путем предоставления субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования «Город Архангельск» в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области.

С целью комплексного развития транспортной инфраструктуры судостроительного инновационного территориального кластера Архангельской области, созданного в соответствии с распоряжением Губернатора Архангельской области от 09 апреля 2012 года № 300-р «О формировании судостроительного инновационного территориального кластера Архангельской области», в рамках реализации мероприятия пункта 1.5 перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 2 к государственной программе) предоставляются субсидии из областного бюджета на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Северодвинск» в соответствии с соглашением (договором), заключенным между ответственным исполнителем мероприятия государственной программы и уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования «Северодвинск». Размер выделяемых средств из бюджета  муниципального   образования   «Северодвинск»   составляет  не  менее 250,0

тыс. рублей.

Реализация мероприятия 2.4 перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляется путем предоставления субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» в соответствии 
с соглашением (договором), заключенным между ответственным исполнителем мероприятия государственной программы и уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования «Виноградовский муниципальный район». Размер выделяемых средств на реализацию мероприятия 2.4 перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 2 к государственной программе) из бюджета муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» составляет не менее 3 740,2 тыс. рублей.

Реализация мероприятия 2.5 перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляется путем предоставления субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» в соответствии 
с соглашением (договором), заключенным между ответственным исполнителем мероприятия государственной программы и уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». Размер выделяемых средств на реализацию мероприятия 2.5 перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 2 к государственной программе) из бюджета муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» составляет  2 000,0 тыс. рублей.

Мероприятие 2.2 в 2019 и 2020 годах, а также мероприятия  2.3 и 2.6 перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 2 к государственной программе) реализуется агентством по транспорту и связи самостоятельно.

Реализацию мероприятия 2.6 перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляет государственное бюджетное учреждение Архангельской области «Региональная транспортная служба», средства на реализацию которого направляются в форме субсидий на возмещение затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга на приобретение пассажирских судов ледового класса для нужд Архангельской области.

Исполнители отдельных мероприятий подпрограммы № 2 определяются на основании положений Гражданского кодекса, в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ                        «О контрактной системе в сферах закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ).

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы № 2 за счет средств областного бюджета представлено в приложении № 3 к государственной программе.

Перечень мероприятий подпрограммы № 2 представлен в приложении № 2 к государственной программе.

- 2.7. ПАСПОРТ

подпрограммы № 3 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения»

| Наименование подпрограммы | – | «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения» (далее – подпрограмма № 3) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Архангельскавтодор |  |
| Соисполнители подпрограммы | – | нет |  |
| Участники подпрограммы | – | нет |  |
| Цель подпрограммы | – | развитие и совершенствование сети региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Перечень целевых показателей государственной программы приведен в приложении № 1 к государственной программе |  |
| Задачи подпрограммы | – | задача № 1 – обеспечение автотранспортной связи административного центра Архангельской области с административными центрами муниципальных районов Архангельской области по автомобильным дорогам с твердым покрытием; задача № 2 – обеспечение нормативных условий для движения транзитного транспорта по территории Архангельской области в направлении Северного автодорожного коридора и приграничных к Архангельской области субъектов Российской Федерации; задача № 3 – приведение в нормативное состояние автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) в рамках реализации поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации (реализация крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов дорожного строительства); задача № 4 – обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием; задача № 5 – строительство капитальных мостов в целях ликвидации транспортных разрывов на региональных автомобильных дорогах»; |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | – | 2014 – 2020 годы. Подпрограмма № 3 реализуется в один этап |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования – 16 684 076,4 тыс. рублей, в том числе средства: федерального бюджета – 9 371 668,2 тыс. рублей; областного бюджета – 7 312 408,2 тыс. рублей. |  |

2.8. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 3,

описание основных проблем

На формирование сети региональных автомобильных дорог оказывают влияние значительная площадь Архангельской области, недостаточная степень ее освоенности и связанное с этим фактором неравномерное распределение населения и производственных мощностей.

Густота сети региональных автомобильных дорог с твердым покрытием составляет 16,6 километра на 1000 квадратных километров территории, что ниже среднего аналогичного показателя по субъектам Российской Федерации более чем в два раза.

По состоянию на 01 января 2013 года протяженность сети региональных автомобильных дорог составляет 8060,3 километра. Протяженность региональных автомобильных дорог с твердым покрытием 
в общей протяженности региональных автомобильных дорог составляет 
87,2 процента (7028,9 километра), из них протяженность автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием составляет только 30,9 процента                          (2173,0 километра). В составе сети региональных автомобильных дорог имеется  692 мостовых сооружения, из них капитальных (железобетонные, металлические, сталежелезобетонные) – 217 штук, некапитальных (деревянные) – 475 штук. Только 31 процент мостовых сооружений являются капитальными и удовлетворяют современным требованиям по грузоподъемности, надежности, долговечности, пропускной способности, то есть отвечают характеристикам, имеющим первоочередное значение для опорной сети региональных автомобильных дорог. Основное количество капитальных мостов построено в 1985 – 2000 годах и до настоящего времени они обеспечивают бесперебойное движение транспортных средств. Техническое состояние капитальных мостов характеризуется как хорошее 
и удовлетворительное у 83 процентов мостов. Аналогичный показатель по существующим некапитальным мостам соответствует 59 процентам. 
В приоритетном порядке строительство капитальных мостовых сооружений требуется на автомобильных дорогах, формирующих опорную сеть региональных автомобильных дорог и обеспечивающих основные транспортные потоки. В 2011 – 2012 годах судебными решениями удовлетворены отдельные исковые требования органов прокуратуры по обеспечению постоянных переправ через имеющиеся водные преграды, приведению в нормативное состояние ряда существующих аварийных мостовых сооружений.

Формирование опорной сети региональных автомобильных дорог не завершено по следующим причинам:

отсутствует постоянное автомобильное сообщение по дорогам 
с твердым покрытием между административными центрами четырех муниципальных районов и административным центром Архангельской области;

117 населенных пунктов Архангельской области с численностью населения более 100 человек в каждом не имеют автотранспортной связи 
с сетью автомобильных дорог общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием;

отсутствуют альтернативные варианты основных  маршрутов автомобильного транспорта внутри Архангельской области, что препятствует равномерному распределению транспортных потоков и ухудшает условия движения транспорта по автомобильным дорогам. Сложившаяся конфигурация сети региональных автомобильных дорог в совокупности с ее техническими характеристиками ограничивает мобильность населения 
и развитие экономики.

Развитие сети региональных автомобильных дорог осуществлялось 
в рамках долгосрочной целевой программы Архангельской области «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области (2011 – 2015 годы)», утвержденной постановлением администрации Архангельской области 
от 24 февраля 2009 года № 56-па/7 (далее – долгосрочная целевая программа Архангельской области).

Строительство (реконструкция) автомобильной дороги процесс длительный, требующий тщательной проработки на стадии проектирования 
и согласований с соответствующими государственными и муниципальными органами, другими организациями, включающий продолжительный подготовительный период, связанный с обеспечением отвода земель 
и освобождением их под строительство. С учетом ограниченности финансовых ресурсов, направляемых на дорожную деятельность 
в отношении региональных автомобильных дорог, объективной необходимости развития сети региональных автомобильных дорог 
и искусственных сооружений на них, а также в целях обеспечения эффективного вложения  средств повышается значение преемственности решений, принимаемых в рамках инвестиционной составляющей дорожной деятельности.

В рамках подпрограммы № 3 необходимо обеспечить реализацию Транспортной стратегии Архангельской области до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Архангельской области от 15 декабря 
2009 года № 319-рп, и незавершенных мероприятий долгосрочной целевой программы Архангельской области, а также реализацию поручения Президента Российской Федерации от 22 декабря 2012 года  № Пр-3410  и Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № ДМ-П13-8043 в части обеспечения удвоения объемов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования в период 2013 – 2022 годов по сравнению с 2003 – 2012 годами (далее – удвоение объемов строительства дорог). Сведения об объемах ввода в эксплуатацию в Архангельской области автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения после строительства и реконструкции в период 2003 – 2012 годов приведены в приложении № 6 к государственной программе».

2.9. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 3

Реализацию мероприятий пунктов 1.1 – 1.10, 2.1 – 2.4, 3.1 – 3,11, 4.1 – 4.4, 5.1 – 5.6 перечня мероприятий подпрограммы №  3 (приложение №  2 
к государственной программе) осуществляет Архангельскавтодор.

Реализация мероприятий подпрограммы №  3 осуществляется 
в соответствии с Порядком финансирования областной адресной инвестиционной программы, утвержденным постановлением администрации Архангельской области от 17 января 2008 года № 6-па/1.

Исполнители работ по мероприятиям подпрограммы № 3 определяются на основании положений Гражданского кодекса, Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс), в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

Архангельскавтодор в целях осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Архангельской области при определении начальной (максимальной) цены государственных контрактов на строительство (реконструкцию) сети региональных автомобильных дорог использует индексы-дефляторы, установленные Министерством экономического развития Российской Федерации по разделу «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)».

Мероприятие 4.1 перечня мероприятий подпрограммы №  3 (приложение № 2 к государственной программе) участвует в отборе на получение средств федерального бюджета в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05 декабря 
2001 года № 848. Условия предоставления средств федерального бюджета устанавливаются пунктом 10 раздела IV «Расчет размера субсидий, предоставляемых бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование объектов, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью 
с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием» приложения № 4 к подпрограмме «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05 декабря 2001 года № 848.

В целях удвоения объемов строительства дорог на реализацию мероприятий пунктов 1.1, 1.3, 1.6 – 1.9, 2.1 – 2.4, 3.2 – 3.11, 5.1 – 5.6 перечня мероприятий подпрограммы № 3 (приложение № 2 к государственной программе) привлекаются средства федерального бюджета в пределах средств, предусмотренных Архангельской области в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

Привлечение средств федерального бюджета осуществляется на основании соглашений между Правительством Архангельской области 
и Федеральным дорожным агентством Министерства транспорта Российской Федерации, в том числе в замещение средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы № 3.

Ресурсное обеспечение дорожной деятельности в связи с реализацией поручения Президента Российской Федерации по удвоению объемов строительства  (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования в период 2014 – 2022 годов, в том числе в рамках расходов, предусмотренных на реализацию государственной программы, и непрограммных расходов областного бюджета Архангельской области, осуществляемых за счет средств дорожного фонда Архангельской области, приведено в приложении № 4 к государственной программе.

Сведения о прогнозных значениях целевых показателей осуществления дорожной деятельности в связи с реализацией поручения Президента Российской Федерации по удвоению объемов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования   в период 2014 – 2022 годов, в том числе в рамках государственной программы, приведены в приложении № 5 к государственной программе.

В целях осуществления  мониторинга удвоения объемов строительства дорог в Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта Российской Федерации ежегодно представляются отчеты по установленной форме.

Ресурсное  обеспечение  подпрограммы  №  3  приведено  в приложении

№ 3 к государственной программе.

Перечень мероприятий подпрограммы № 3 представлен в приложении № 2 к государственной программе.

# 2.10. Паспорт

подпрограммы № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения 
за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

| Наименование подпрограммы | – | «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» (далее – подпрограмма № 4) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Архангельскавтодор |
| Соисполнитель подпрограммы | – | агентство по транспорту и связи |
| Участники подпрограммы | – | государственное бюджетное учреждение Архангельской области «Региональная транспортная служба» (далее – ГБУ «Региональная транспортная служба») |
| Цель подпрограммы | – | улучшение функционирования сети региональных автомобильных дорог. Перечень целевых показателей подпрограммы № 4 приведен в приложении № 1 к государственной программе |
| Задачи подпрограммы | – | задача № 1 – приведение в нормативное состояние важнейших для экономики Архангельской области региональных автомобильных дорог; задача № 2 – предотвращение транспортных разрывов на региональных автомобильных дорогах за счет приведения в нормативное состояние аварийных мостов и мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии; задача № 3 – обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспортных средств по региональным автомобильным дорогам и сохранности сети региональных автомобильных дорог; задача № 4 – приобретение имущества для обеспечения сохранности региональных автомобильных дорог |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | – | 2014 – 2020 годы. Подпрограмма № 4 реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования – 25 106 604,8 тыс. рублей, в том числе средства: федерального бюджета – 188 109,6 тыс. рублей; областного бюджета – 24 918 495,2 тыс. рублей. |

2.11. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 4,

описание основных проблем

Транспортно-эксплуатационное состояние сети региональных автомобильных дорог не отвечает техническим и технико-эксплуатационным показателям, установленным СНиП 2.05.02-85 и ГОСТ Р 50597-93. На начало 2013 года только 9,3 процента сети региональных автомобильных дорог соответствовали требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. Из общего количества мостовых сооружений 224 штуки (32,4 процента) находятся в аварийном и неудовлетворительном состоянии,  что существенно снижает уровень транспортной доступности и повышает социальную напряженность в населенных пунктах Архангельской области.

На состояние сети региональных автомобильных дорог оказывают влияние следующие факторы:

природные и климатические условия Архангельской области, которые существенно отличаются от условий центральных районов второй дорожно-климатической зоны Российской Федерации и неблагоприятны для работы земляного полотна. Близкий уровень грунтовых вод, приводящий к высокой влажности грунта в осенний период и глубокому промерзанию в зимний период, определяет морозное пучение слоев  природных грунтов 
и соответственно неоднородных грунтов земляного полотна автомобильной дороги, что приводит к деформациям и поднятию проезжей части автомобильной дороги, особенно на участках с неблагоприятными грунтово-гидрологическими условиями;

снижение объемов ремонтных работ на протяжении более чем десятилетнего периода из-за недостаточного и нестабильного финансирования, в результате чего происходит зарастание полосы отвода, ухудшение водно-теплового режима работы автомобильной дороги, отклонение величины поперечных уклонов проезжей части от нормативных значений, разрушение дорожного покрытия, в том числе возникновение деформаций в виде пучин, сетки трещин, выбоин, колейности, просадок. Наличие деформаций в конструктивных элементах автомобильных дорог сказывается на условиях безопасного проезда и на скорости движения автотранспортных средств;

рост интенсивности движения автомобильного транспорта, в том числе большегрузного, на региональных автомобильных дорогах к 2010 году составил 162 процента от уровня 2001 года и продолжает ежегодно увеличиваться;

недостаточная материально-техническая оснащенность в сфере обеспечения сохранности региональных автомобильных дорог за счет соблюдения пользователями автомобильных дорог установленных нормативных требований к весовым параметрам транспортных средств.               В Архангельской области действует один стационарный и три передвижных поста весового контроля, что недостаточно для обеспечения стопроцентного охвата контрольными мероприятиями весовых параметров грузового транспорта, проходящего по сети региональных автомобильных дорог;

доля деревянных мостов со сроком службы 15 – 20 лет в общем количестве мостовых сооружений составляет более 60 процентов;

протяженность грунтовых автомобильных дорог, сроки использования и состояние которых в течение года зависят от погодных условий, составляет 1031,4 километра, или 12,8 процента от общей протяженности сети региональных автомобильных дорог. Параметры таких дорог изначально не отвечают нормативным требованиям, а приведение их в нормативное состояние возможно только в рамках строительства или реконструкции.

Несоответствие транспортно-эксплуатационного состояния сети региональных автомобильных дорог нормативным требованиям приводит 
к потерям  участниками дорожного движения до полутора часов свободного или рабочего времени на каждые 100 километров пути из-за низких скоростей движения  (30 – 40 км/ч). В весенний период задержки машин 
в пути составляют 10 – 12 часов, в 1,5 раза увеличивается себестоимость автомобильных перевозок, на 30 процентов увеличивается расход топлива, 20 из 120 межмуниципальных автобусных маршрутов нерентабельны. Социально-экономический ущерб от гибели людей в дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах Архангельской области ежегодно составляет порядка 800 миллионов рублей.

Неудовлетворительное состояние сети региональных автомобильных дорог, их несоответствие спросу на автомобильные перевозки приводит 
к замедлению социально-экономического развития Архангельской области, усугубляет проблемы в социальной сфере (несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени в пути и ограничения на поездки).

Без обеспечения надлежащего транспортно-эксплуатационного состояния сети региональных автомобильных дорог невозможно достижение устойчивого экономического роста.

Реализация подпрограммы № 4 направлена на приведение опорной сети региональных автомобильных дорог в нормативное состояние.

Подпрограмма №  4 обеспечивает преемственность целей, задач 
и мероприятий, реализация которых предусматривалась  долгосрочной целевой программой Архангельской области «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания (2012 – 2016 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 
от 17 мая 2011 года № 154-пп.

2.12. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 4

Реализацию мероприятий пунктов 1.1 – 1.9, 2.1, 2.2, 3.1 – 3.8, 4.2 перечня мероприятий подпрограммы № 4 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляет Архангельскавтодор.

Исполнители работ в рамках реализации мероприятий определяются на основании положений Гражданского кодекса, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

Архангельскавтодор в целях осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Архангельской области при определении начальной (максимальной) цены государственных контрактов на капитальный ремонт, ремонт и содержание сети региональных автомобильных дорог использует индексы-дефляторы, установленные Министерством экономического развития Российской Федерации по разделу «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)».

Реализацию мероприятия пункта 4.1 перечня мероприятий подпрограммы № 4 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляет ГБУ «Региональная транспортная служба», средства на реализацию которого направляются данному учреждению в форме субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг.

На реализацию мероприятий  подпрограммы № 4 привлекаются средства федерального бюджета в пределах объемов средств, предусмотренных Архангельской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы № 4 приведено 
в приложении № 3 к государственной программе.

Перечень мероприятий подпрограммы № 4 приведен в приложении № 2 
к государственной программе.

2.13. ПАСПОРТ

подпрограммы № 5 «Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов»

| Наименование подпрограммы | – | «Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов» (далее – подпрограмма № 5) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | агентство по транспорту и связи |
| Соисполнители подпрограммы | – | государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Архангельской области (далее – инспекция Архоблгостехнадзора) |
| Участники подпрограммы | – | государственные учреждения Архангельской области, подведомственные агентству по транспорту |
| Цель подпрограммы | – | формирование эффективных методов организации и управления транспортной системой Архангельской области, отвечающей современным потребностям общества и перспективам развития Архангельской области. Перечень целевых показателей подпрограммы № 5 приведен в приложении № 1 к государственной программе |
| Задачи подпрограммы | – | задача № 1 – обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы на региональном уровне; задача № 2 – обеспечение выполнения государственных заданий и осуществления иных расходов |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | – | 2014 – 2020 годы. Подпрограмма № 5 реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования – 4 485 532,8 тыс. рублей, в том числе средства: федерального бюджета – 20 901,1 тыс. рублей; областного бюджета – 4 464 631,7 тыс. рублей. |

2.14. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 5,

описание основных проблем

Транспортный комплекс Архангельской области обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

Реализация государственной программы предусматривает широкий диапазон решаемых вопросов и значительное количество участников, что обуславливает  необходимость согласованных действий при планировании, подготовке отчетности, корректировке государственной программы.

В целях эффективной реализации государственной программы требуется создание условий и координация деятельности всех органов, обеспечивающих реализацию государственной программы 
и функционирование транспортной системы Архангельской области в рамках государственных полномочий Архангельской области, установленных законодательством Российской Федерации и Архангельской области. Обеспечить решение этой задачи планируется в рамках подпрограммы № 5.

Для этого необходимо осуществлять материально-техническое 
и финансовое обеспечение деятельности организаций, участвующих 
в обеспечении реализации целей, задач и мероприятий государственной программы (включая подпрограммы), финансирование разработки или адаптации к условиям Архангельской области инновационных технологий 
и материалов в сфере дорожного хозяйства, предоставление субсидий на выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг.

Дополнительная потребность в кадрах предприятий транспортной 
и дорожной отрасли на 2015 – 2020 годы составляет:

| Наименование отрасли | Дополнительная потребность в кадрах, человек |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Дорожная отрасль | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 |
| Железнодорожный транспорт | 83 | 81 | 92 | 87 | 53 | 57 |
| Водный транспорт | 157 | 97 | 128 | 89 | 79 | 75 |
| Воздушный транспорт | 10 |  | 10 |  | 10 |  |
| Итого: | 253 | 183 | 236 | 182 | 138 | 144 |

Мероприятие 2.5 перечня мероприятий подпрограммы №  5 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляется путем передачи бюджетных ассигнований местным бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в пределах объемов средств, предусмотренных Архангельской области федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

В рамках реализации мероприятия 2.5 перечня мероприятий подпрограммы № 5 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляются определение размеров и распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Архангельской области.

Порядок предоставления и расходования межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Архангельской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» и их распределение между муниципальными образованиями Архангельской области утверждаются областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

В рамках подпрограммы № 5 предусматривается перечисление членских взносов в ассоциацию «Некоммерческое партнерство по координации использования Северного морского пути», уплата земельного налога на участки строящихся региональных автомобильных дорог и налога на имущество региональных автомобильных дорог в целях реализации положений Налогового кодекса Российской Федерации и законодательства Архангельской области.

Ответственным исполнителем государственной программы является агентство по транспорту и  связи.

Агентство по транспорту и связи осуществляет свою деятельность непосредственно и через подведомственные государственные учреждения Архангельской области – ГБУ «Региональная транспортная служба», Архангельскавтодор и ГБУ Архангельской области «Архангельский телекоммуникационный центр».

Соисполнителем государственной программы является инспекция Архоблгостехнадзора. Реализация полномочий инспекцией Архоблгостехнадзора состоит в решении задач по обеспечению учета самоходных машин и других видов техники и обеспечению качественного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. Инспекцией Архоблгостехнадзора осуществляется допуск 
к управлению самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста).

  - Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 5

Мероприятие 1.3 перечня мероприятий подпрограммы №  5 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляется путем передачи бюджетных ассигнований на материально-техническое 
и финансовое обеспечение деятельности Архангельскавтодора за счет средств дорожного фонда Архангельской области.

Реализацию мероприятия 2.1 перечня мероприятий подпрограммы № 5 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляют ГБУ «Региональная транспортная служба» и ГБУ Архангельской области «Архангельский телекоммуникационный центр», средства на реализацию которого направляются данным учреждениям в форме субсидий на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Исполнителем мероприятий 2.2 и 2.3 перечня мероприятий подпрограммы № 5 (приложение № 2 к государственной программе) является Архангельскавтодор. Мероприятие 2.2 перечня мероприятий подпрограммы № 5 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляется за счет средств дорожного фонда Архангельской области.

Реализация мероприятия 2.4 перечня мероприятий подпрограммы № 5 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляется агентством по транспорту посредством уплаты ежегодного взноса за членство Правительства Архангельской области в ассоциации «Некоммерческое партнерство по координации использования Северного морского пути».

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы № 5 за счет средств областного бюджета представлено в приложении № 3 к государственной программе.

Перечень мероприятий подпрограммы № 5 представлен в приложении № 2 к государственной программе.

- III. Ожидаемые результаты реализации государственной программы

Реализация мероприятий государственной программы позволит:

повысить уровень транспортной доступности населения и организаций Архангельской области;

повысить качество и безопасность услуг транспорта;

ввести в эксплуатацию 7 объектов пассажирской транспортной инфраструктуры;

приобрести 88 единиц техники для осуществления пассажирских перевозок;

провести капитальный ремонт 1 единицы техники по отрасли водного транспорта;

увеличить долю протяженности региональных автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности региональных автомобильных дорог на конец 2020 года до 21,6 процента;

снизить к 2020 году на сети региональных автомобильных дорог количество дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями на 1 тысячу автотранспортных средств 
до 0,061 единицы, или более чем в 2 раза;

обеспечить строительство (реконструкцию) 337,3 километра автомобильных дорог и 14 капитальных мостов общей протяженностью          1 155,5 погонных метра, привести в нормативное состояние за счет капитального ремонта и ремонта 485 километров автомобильных дорог и 79 мостов.

____________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к государственной программе

Архангельской области

«Развитие транспортной системы

Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

(в редакции постановления Правительства

Архангельской области

от 21 июля 2015 г. № 304-пп)

- П Е Р Е Ч Е Н Ь

- целевых показателей государственной программы Архангельской области

- «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

- Ответственный исполнитель – агентство по транспорту и связи Архангельской области.

| Наименование целевого показателя | Единица изме- рения | Значение целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовый 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| I. Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения на территории Архангельской области (далее – региональные автомобильные дороги) на 31 декабря отчетного года* | км | 7 615,6 | 7 588,9 | 7 593,1 | 7 594,3 | 7 595,7 | 7 600,3 | 7 600,3 | 7 612,7 |
| - Общая протяженность региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года* | км | 825,1 | 898,9 | 943,3 | 1012,5 | 1051,4 | 1127,9 | 1307,6 | 1646,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3. Доля протяженности региональных автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности региональных автомобильных дорог | процентов |  | 90,0 | 89,1 | 87,6 | 86,7 | 86,2 | 85,2 | 82,9 | 78,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Количество дорожно-транспортных происшествий на сети региональных автомобильных дорог из-за сопутствующих дорожных условий на 1 тыс. автотранспортных средств | единиц |  | 0,132 | 0,116 | 0,099 | 0,090 | 0,079 | 0,071 | 0,066 | 0,061 |
| 5. Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых маршрутах | тыс. человек |  | 3 335 | 3 347 | 3 360 | 3 373 | 3 399 | 3 412 | 3 425 | 3 440 |
| Подпрограмма № 1 «Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Доля рейсов на субсидируемых маршрутах, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием | процентов |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых маршрутах, в том числе по видам транспорта: | тыс. человек |  | 3 335 | 3 347 | 3 360 | 3 373 | 3 399 | 3 412 | 3 425 | 3 440 |
| водный |  |  | 1 240 | 1 242 | 1 245 | 1 248 | 1 250 | 1 252 | 1 255 | 1 260 |
| воздушный |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 29 | 30 | 30 | 30 |
| железнодорожный |  |  | 2 080 | 2 090 | 2 100 | 2 110 | 2 120 | 2 130 | 2 140 | 2 150 |
| Подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Количество объектов пассажирской транспортной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию | единиц |  | – | – | – | – | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 9. Количество единиц техники, приобретенной для осуществления пассажирских перевозок на социально значимых маршрутах | единиц |  | 14 | – | 2 | – | 21 | 21 | 22 | 22 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 10. Количество единиц техники, прошедшей капитальный ремонт, в сфере водного транспорта 10.1 Площадь приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Город Архангельск» | единиц кв. м | – – | 1 – | – 59 183 | – – | – – | – – | – – | – – |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 3 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Протяженность построенных (реконструированных) региональных автомобильных дорог (нарастающим итогом) | км | 9,6 | 18,8 | 42,6 | 57,6 | 65,9 | 101,6 | 138,9 | 337,3 |
| 12. Прирост протяженности сети региональных автомобильных дорог в результате строительства новых автомобильных дорог (ежегодно)* | км | 8,2 | 0,9 | 4,2 | 1,2 | 1,4 | 4,6 | – | 12,4 |
| 13. Прирост протяженности региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства (реконструкции) автомобильных дорог (ежегодно)* | км | 1,4 | 17,9 | 19,6 | 13,8 | 6,9 | 31,1 | 37,3 | 186,0 |
| 14. Количество построенных капитальных мостов (нарастающим итогом) | шт. | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 11 | 14 |
| 15. Количество административных центров муниципальных районов Архангельской области, обеспеченных автодорожной связью с административным центром Архангельской области по автомобильным дорогам с твердым покрытием | единиц | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16. Количество сельских населенных пунктов, соединенных автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием с сетью региональных автомобильных дорог в рамках строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования (нарастающим итогом) | единиц | – | 4 | 6 | 9 | 10 | 18 | 22 | 26 |

| Подпрограмма № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. Протяженность приведенных в нормативное состояние региональных автомобильных дорог (нарастающим итогом) | км | 45,1 |  |  | 56,4 | 77,0 |  | 131,2 |  |  | 161,8 | 202,6 |  | 345,0 |  | 485,0 |  |
| 18. Количество приведенных в нормативное состояние мостов (нарастающим итогом) | штук | 15 |  |  | 12 | 18 |  | 25 |  |  | 39 | 51 |  | 66 |  | 79 |  |
| 19. Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий на региональных автомобильных дорогах | процентов | 11,0 |  |  | 10,0 | 9,0 |  | 8,5 |  |  | 8,0 | 7,5 |  | 7,3 |  | 7,0 |  |
| 20. Доля протяженности региональных автомобильных дорог, на которые получены правоудостоверяющие документы, в общей протяженности региональных автомобильных дорог | процентов | 6,4 |  |  | 9,4 | 10,9 |  | 11,3 |  |  | 12,3 | 14,3 |  | 16,7 |  | 19,7 |  |
| 21. Приобретение передвижных постов весового контроля (нарастающим итогом) | штук | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Подпрограмма № 5 «Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов» |  |
| 22. Фактическое поступление администрируемых агентством по транспорту Архангельской области налоговых и неналоговых платежей к плановому показателю | процентов | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 23. Выполнение запланированных в рамках подпрограмм государственной программы объемов дорожных работ в денежном выражении (ежегодно) | процентов | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 24. Доля инновационных разработок, рекомендованных к внедрению, в общем количестве государственных контрактов, заключенных на разработку (адаптацию) инновационных решений в дорожном хозяйстве Архангельской области | процентов | 50,0 |  |  | 60,0 |  | 70,0 | 70,0 |  |  | 85,0 | 85,0 |  | 90,0 |  | 90,0 |  |
| 25. Уровень исполнения объемов государственных услуг | процентов | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 26. Количество выданных удостоверений тракториста-машиниста | единиц | 4 900 |  |  | 5 100 |  | 5 200 | 5 300 |  |  | 5 400 | 5 500 |  | 5 600 |  | 5 700 |  |
| 27. Доля самоходных машин и прицепов, прошедших государственный технический осмотр, в общем количестве зарегистрированных самоходных машин и прицепов | процентов | 46 |  |  | 47 |  | 48 | 49 |  |  | 50 | 51 |  | 52 |  | 53 |  |
| 28. Количество зарегистрированных самоходных машин и прицепов к ним (с нарастающим итогом) | штук | 25 400 |  |  | 25 700 |  | 26 000 | 26 300 |  |  | 26 600 | 26 900 |  | 27 200 |  | 27 500 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 29. Выполнение плана по поступлению администрируемых инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Архангельской области платежей, подлежащих зачислению в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации | тыс. рублей | 9 800 |  |  | 10 500 | 10 600 |  | 10 700 |  |  | 10 800 | 10 900 |  | 11 000 |  | 11 100 |  |
| 30. Количество государственных учреждений Архангельской области, в которых проведены работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | единиц | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  |

____________

* Целевой показатель введен в соответствии с методическими рекомендациями министерства транспорта Российской Федерации от 18.03.2015 № 06-23/2903.

II. Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей государственной программы

| Наименование целевых показателей государственной программы | Порядок расчета | Источники информации |
| --- | --- | --- |

| 1. Протяженность сети региональных автомобильных дорог на 31 декабря отчетного года | строка 01 графы 13 № 1-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения» | федеральное государственное статистическое наблюдение по форме № 1-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения» |
| --- | --- | --- |
| 2. Общая протяженность региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | строка 01 графы 13 – строка 89 формы № 1-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения» | федеральное государственное статистическое наблюдение по форме № 1-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения» |
| 3. Доля протяженности региональных автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности региональных автомобильных дорог | строка 90 формы № 1-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения» | федеральное государственное статистическое наблюдение по форме № 1-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения» |
| 4. Количество дорожно-транспортных происшествий на сети региональных автомобильных дорог из-за сопутствующих дорожных условий на 1 тыс. автотранспортных средств | количество дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями на региональных автомобильных дорогах (ед.)/ количество автотранспортных средств в Архангельской области (без учета прицепов и полуприцепов), тыс. единиц | ведомственная отчетность управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области |
| 5. Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых маршрутах | количество пассажиров, перевезенных на маршрутах, в отношении которых организациям-перевозчикам предоставляются субсидии из областного бюджета на конец отчетного периода, тыс. единиц | данные организаций, осуществляющих транспортные перевозки на субсидируемых маршрутах; данные мониторинга, осуществляемого агентством по транспорту Архангельской области |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной программе

Архангельской области

«Развитие транспортной системы

Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

государственной программы Архангельской области

“Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)”

Ответственный исполнитель – агентство по транспорту и связи Архангельской области.

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс .рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели результата реализации мероприятия по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| I. Подпрограмма № 1 «Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы № 1 – проведение сбалансированной государственной политики, направленной на выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов в экономике Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 – обеспечение перевозок пассажиров на социально значимых маршрутах в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа воздушным транспор-том | агент-ство по транспорту и связи |  | итого |  | 649 183,4 |  | 71 616,7 |  | 58 037,1 |  | 80 899,9 |  | 102 028,0 |  | 107 231,4 |  | 112 271,3 |  | 117 099,0 |  | количество перевезенных пассажиров к 2020 году на субсидируемых маршрутах 30 тыс. человек в год |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 649 183,4 |  | 71 616,7 |  | 58 037,1 |  | 80 899,9 |  | 102 028,0 |  | 107 231,4 |  | 112 271,3 |  | 117 099,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| 1.2. Организа-ция осуществ-ления перевозок пассажи-ров и багажа водным транспор-том | агент-ство по транспорту и связи |  | итого |  | 649 164,0 |  | 82 086,6 |  | 91 179,7 |  | 91 179,7 |  | 89 487,8 |  | 94 051,7 |  | 98 472,1 |  | 102 706,4 |  | количество перевезенных пассажиров к 2020 году на субсидируемых маршрутах 1 260 тыс. человек в год |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 649 164,0 |  | 82 086,6 |  | 91 179,7 |  | 91 179,7 |  | 89 487,8 |  | 94 051,7 |  | 98 472,1 |  | 102 706,4 |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
| 1.3. Организа-ция осуществления перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспор-том | агент-ство по транспорту и связи |  | итого |  | 1 015 480,9 |  | 175 306,6 |  | 285 651,3 |  | 100 483,0 |  | 105 612,5 |  | 110 998,8 |  | 116 215,7 |  | 121 213,0 |  | количество перевезенных пассажиров к 2020 году на субсидируемых маршрутах 2 150 тыс. человек в год |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 1 015 480,9 |  | 175 306,6 |  | 285 651,3 |  | 100 483,0 |  | 105 612,5 |  | 110 998,8 |  | 116 215,7 |  | 121 213,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| 1.4. Организация осуществления перевозок участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также сопровождающих их лиц в межмуниципальном и пригородном сообщении по территории Архангельской области в период проведения мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | агент-ство по транспорту и связи |  | итого |  | 2 303,3 |  | – |  | 2 303,3 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | обеспечение предоставления участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также сопровождающим их лицам права бесплатного проезда в межмуниципальном и пригородном сообщении по территории Архангельской области в период проведения мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 07 апреля 2015года № 121-пп |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 2 303,3 |  | – |  | 2 303,3 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| Задача № 2 – обеспечение исполнения полномочий Архангельской области по транспортному обслуживанию на территории Ненецкого автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Организа-ция транспортного обслуживания населения на территории Ненецкого автономного округа | агент-ство по транспорту и связи |  | итого |  | 103 815,9 |  | 103 815,9 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | финансовое обеспечение исполнения органами государственной власти Ненецкого автономного округа на территории Ненецкого автономного округа полномочия в соответствии с областным законом от 04.06.2013 № 476-31-ОЗ |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 103 815,9 |  | 103 815,9 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
| Всего по подпрограмме № 1 |  |  | итого |  | 2 419 947,5 |  | 432 825,8 |  | 437 171,4 |  | 272 562,6 |  | 297 128,3 |  | 312 281,9 |  | 326 959,1 |  | 341 018,4 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 2 419 947,5 |  | 432 825,8 |  | 437 171,4 |  | 272 562,6 |  | 297 128,3 |  | 312 281,9 |  | 326 959,1 |  | 341 018,4 |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| II. Подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы № 2 – создание в Архангельской области эффективной пассажирской транспортной системы, отвечающей современным потребностям общества и перспективам развития Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 – создание пассажирской транспортной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность и высокое качество пассажирских перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Проектирова-ние, строительство и реконструкция автостанций, автопавильо-нов и остановочных пунктов в муниципаль-ных образованиях Архангельской области | агент-ство по транспорту и связи |  | итого |  | 15 000,0 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | 5 000,0 |  | 5 000,0 |  | 5 000,0 |  | приведение конечных остановочных пунктов межмуниципальных автобусных маршрутов в соответствие с требованиями Правил перевозки пассажиров; повышение качества обслуживания пассажиров, введение в эксплуатацию 3 объектов пассажирской транспортной инфраструк-туры |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 7 500,0 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | 2 500,0 |  | 2 500,0 |  | 2 500,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | 7 500,0 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | 2 500,0 |  | 2 500,0 |  | 2 500,0 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| 1.2. Проектирование и строительство (приобретение) причальных сооружений для остановочных пунктов речных линий на территории муниципальных образований Архангельской области | агент-ство по транспорту и связи |  | итого |  | 18 000,0 |  | – |  | – |  | – |  | 9 000,0 |  | 9 000,0 |  | – |  | – |  | улучшение качества обслуживания пассажиров, соблюдение требований правил перевозки пассажиров, повышение безопасности посадки-высадки пассажиров; введение в эксплуатацию 4 плавпричалов |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 9 000,0 |  | – |  | – |  | – |  | 4 500,0 |  | 4 500,0 |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | 9 000,0 |  | – |  | – |  | – |  | 4 500,0 |  | 4 500,0 |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
| 1.3. Ремонт асфальтобетонного покрытия площади железнодорожного вокзала г. Котласа | агент-ство по транспорту и связи |  | итого |  | 19 975,1 |  | 19 975,1 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | завершение в 2014 году ремонта асфальтобетонного покрытия площади железнодорожного вокзала Котлас – Южный |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 16 000,0 |  | 16 000,0 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | 3 975,1 |  | 3 975,1 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| 1.4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании "Город Архангельск" | агент-ство по транспорту и связи |  | итого |  | 101067,8 |  | – |  | 101067,8 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования 59 183 кв. м |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 100670 |  | – |  | 100670 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | 397,8 |  | – |  | 397,8 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
| 1.5. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании "Северодвинск" | агент-ство по транспорту и связи |  | итого |  | 70250 |  | – |  | 70250 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования 59 337 кв. м |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 70000 |  | – |  | 70000 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | 250 |  | – |  | 250 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| Задача № 2 – обновление пассажирского транспорта и обеспечение устойчивой, безопасной работы транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Приобретение автобусов для осуществления регулярных пассажирских перевозок на территории Архангельской области | агент-ство по транспорту и связи |  | итого |  | 120 000,0 |  | – |  | – |  | – |  | 30 000,0 |  | 30 000,0 |  | 30 000,0 |  | 30 000,0 |  | повышение качества обслуживания пассажиров, соблюдение требований правил перевозки пассажиров, расширение зон транспортного обслуживания, повышение безопасности пассажирских перевозок; приобретение 80 единиц техники |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 60 000,0 |  | – |  | – |  | – |  | 15 000,0 |  | 15 000,0 |  | 15 000,0 |  | 15 000,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | 60 000,0 |  | – |  | – |  | – |  | 15 000,0 |  | 15 000,0 |  | 15 000,0 |  | 15 000,0 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
| 2.2. Строительство (приобретение) речных судов для осуществления грузопассажирских перевозок на территории Архангельской области | агент- ство по транспорту и связи |  | итого |  | 705 000,0 |  | 5 000,0 |  | – |  | – |  | 100 000,0 |  | 100 000,0 |  | 300 000,0 |  | 200 000,0 |  | улучшение качества обслуживания пассажиров, соблюдение требований правил перевозки пассажиров, повышение безопасности пассажирских перевозок; приобретение 5 единиц техники |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 675 000,0 |  | 5 000,0 |  | – |  | – |  | 90 000,0 |  | 90 000,0 |  | 290 000,0 |  | 200 000,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | 30 000,0 |  | – |  | – |  | – |  | 10 000,0 |  | 10 000,0 |  | 10 000,0 |  | – |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| 2.3. Строительство морского судна для осуществления пассажирских перевозок по Белому морю и на Соловецкие острова | агент ство по транспорту и связи |  | итого |  | 630 000,0 |  | – |  | – |  | – |  | 250 000,0 |  | 380 000,0 |  | – |  | – |  | улучшение качества обслуживания пассажиров, повышение безопасности морских пассажирских перевозок, ввод судна в эксплуатацию в 2018 году |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 630 000,0 |  | – |  | – |  | – |  | 250 000,0 |  | 380 000,0 |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
| 2.4. Проведение капитального ремонта самоходного парома «СП-17» в муниципальном образовании «Виноградовский муниципальный район» | агент- ство по транспорту и связи |  | итого |  | 13 746,5 |  | 13 746,5 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | организация речной переправы через реку Северная Двина в поселке Березник муниципального образования «Виноградовский муниципальный район |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 10 006,3 |  | 10 006,3 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | 3 740,2 |  | 3 740,2 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
| 2.5. Проведение капитального ремонта теплохода «Мечта» с баржей «80» в муниципальном образовании «Холмогор-ский муниципаль-ный район». | агент- ство по транспорту и связи |  | итого |  | 5000,0 |  | 5000,0 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | организация работы теплохода на паромной переправе «Ухтострово – Матеры» Холмогорского района |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 3000,0 |  | 3000,0 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | 2000,0 |  | 2000,0 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 1 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| 2.6. Приобретение речных судов для осуществления грузопассажирских перевозок на территории Архангельской области по договорам лизинга | агент-ство по транспорту и связи |  | итого |  | 70 000,0 |  | – |  | 70 000,0 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | улучшение качества обслуживания пассажиров, соблюдение требований правил перевозки пассажиров, повышение безопасности пассажирских перевозок; приобретение 2 единиц техники |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 70 000,0 |  | – |  | 70 000,0 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
| Задача № 3 – реализация инвестиционных проектов на территории Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Подготовка технико-экономичес-кого обоснования включения аэропортов местных воздушных линий, расположенных на территории Архангельской области в состав федерального казенного предприятия "Аэропорт Амдерма" | агент-ство по транспорту и связи |  | итого |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | утверждение в 2014 году технико-экономического обоснования |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| Всего по подпрограмме № 2 |  |  | итого |  | 1 768 039,4 |  | 43 721,6 |  | 241 317,8 |  | – |  | 389 000,0 |  | 524 000,0 |  | 335 000,0 |  | 235 000,0 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 1 651 176,3 |  | 34 006,3 |  | 240 670,0 |  | – |  | 359 500,0 |  | 492 000,0 |  | 307 500,0 |  | 217 500,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | 116 863,1 |  | 9 715,3 |  | 647,8 |  | – |  | 29 500,0 |  | 32 000,0 |  | 27 500,0 |  | 17 500,0 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
| III. Подпрограмма № 3 “Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы № 3 – развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 – обеспечение автотранспортной связи административного центра Архангельской области с административными центрами муниципальных районов Архангельской области по автомобильным дорогам с твердым покрытием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство автомобильной дороги Заболотье – Сольвычегодск – Яренск на участке Фоминская – Слободчиково |  | государственное казенное учреждение Архангельской области “Дорожное агентство “Архангельск-автодор” (далее – Архангельск-автодор) |  | итого |  | 406 993,5 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | 6 709,1 | 174 813,0 | 225 471,4 |  | срок реализации проекта – 2018 – 2020 годы; ввод в 2019 году – 4,4 км; ввод в 2020 году – 3,0 км, в том числе 50,0 п. м мостов |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 406 993,5 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | 6 709,1 | 174 813,0 | 225 471,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  |
| 1.2. Строительство автомобильной дороги Архангельск (от д. Рикасиха) – Онега, участок “19 ветка Хайнозерской дороги” |  | Архангельск- автодор |  | итого |  | 154 943,6 |  | 154 943,6 |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  | срок реализации проекта – 2014 год; ввод в 2014 году – 8,3 км |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 154 943,6 |  | 154 943,6 |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| 1.3. Строительство автомобильной дороги Архангельск (от дер. Рикасиха) – Онега на участке Тамица – Кянда |  | Архангельск- автодор |  | итого |  | 870 125,8 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | 15 536,9 | 854 588,9 |  | срок реализации проекта – 2019 – 2022 годы; ввод в 2021 году – 10,2 км, в том числе 77,8 п. м мостов; ввод в 2022 году – 11,9 км, в том числе 101,4 п. м мостов |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 15 536,9 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | 15 536,9 | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 854 588,9 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | 854 588,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  |
| 1.4. Строительство мостового перехода через реку Олма на автомобильной дороге Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень |  | Архангельск-автодор |  | итого |  | 77 642,9 |  | 55 985,7 |  | 21 657,2 |  | – |  | – |  | – | – | – |  | срок реализации проекта – 2014 – 2015 годы; ввод в 2015 году – 1,7 км, в том числе 41,5 п. м мостов |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 77 642,9 |  | 55 985,7 |  | 21 657,2 |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| 1.5. Строительство мостового перехода через реку Чуплега на автомобильной дороге Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень, км 130+269 |  | Архангельск-автодор |  | итого |  | 4 899,5 |  | 4 899,5 |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  | срок реализации проекта – 2014 год; ввод в 2014 году – 0,3 км, в том числе 36,6 п. м мостов |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 4 899,5 |  | 4 899,5 |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| 1.6. Строительство автомобильной дороги Паленьга –Светлый на участке Паленьга – река Пинега |  | Архангельск-автодор |  | итого |  | 90 991,1 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | 4 903,4 | 86 087,7 |  | срок реализации проекта – 2019 – 2020 годы; ввод в 2020 году – 2,5 км |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 86 087,7 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | 86 087,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 4 903,4 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | 4 903,4 | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  |
| 1.7. Строительство автомобильной дороги Паленьга –Светлый на участке река Пинега – Светлый |  | Архангельск-автодор |  | итого |  | 64 338,0 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | 27 208,2 | 37 129,8 |  | срок реализации проекта – 2019 – 2022 годы; ввод в 2022 году – 30,0 км |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 37 129,8 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | 37 129,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 27 208,2 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | 27 208,2 | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| 1.8. Строительство (реконструкция) автомобильной дороги Земцово –Сылога – Светлый |  | Архангельск-автодор |  | итого |  | 2 402 058,5 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | 145 142,7 | 2 256 915,8 |  | срок реализации проекта – 2019 – 2021 годы; ввод в 2020 году – 71,4 км; ввод в 2021 году – 4,4 км, в том числе 50,0 п. м мостов |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 307 368,7 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | 16 343,5 | 291 025,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 2 094 689,8 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | 128 799,2 | 1 965 890,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| 1.9. Реконструкция автомобильной дороги Ясный –Русковера |  | Архангельск-автодор |  | итого |  | 151 481,0 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | 13 740,7 | 137 740,3 |  | срок реализации проекта – 2019 – 2021 годы; ввод в 2021 году – 8,5 км |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 13 740,7 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | 13 740,7 | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 137 740,3 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | 137 740,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  |
| 1.10. Строительство автомобильной дороги Карпогоры – Веегора –Лешуконское |  | Архангельск-автодор |  | итого |  | 1 192 857,9 |  | – |  | – |  | – |  | 7 000,0 |  | – | 549 071,0 | 636 786,9 |  | срок реализации проекта – 2017 – 2022 годы; ввод в 2020 году – 26,4 км, в том числе 125,8 п. м мостов; ввод в 2021 году – 17,0 км; ввод в 2022 году – 89,1 км, в том числе 73,1 п. м мостов |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 1 192 857,9 |  | – |  | – |  | – |  | 7 000,0 |  | – | 549 071,0 | 636 786,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| Задача № 2 – обеспечение нормативных условий для движения транзитного транспорта по территории Архангельской области в направлении Северного автодорожного коридора и приграничных к Архангельской области субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Реконструкция автомобильной дороги Ильинск – Вилегодск, км 11 – км 25 |  | Архангельск-автодор |  | итого |  | 451 154,4 |  | 204 686,9 |  | 246 467,5 |  | – |  | – |  | – | – | – |  | срок реализации проекта – 2014 – 2015 годы; ввод в 2014 году – 7,5 км; ввод в 2015 году – 5,9 км |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 222 311,6 |  | – |  | 222 311,6 |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 228 842,8 |  | 204 686,9 |  | 24 155,9 |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  |
| 2.2. Разработка проектной документации и строительство автомобильной дороги Котлас – Коряжма, км 0 – км 41 |  | Архангельск-автодор |  | итого |  | 418 905,2 |  | – |  | 9 853,4 |  | 10 000,0 |  | – |  | – | 228 605,0 | 170 446,8 |  | срок реализации проекта – 2015 – 2020 годы; ввод в 2020 году – 1,7 км; в 2020 году выпуск проектной документации по объекту |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 343 232,2 |  | – |  | 4 627,2 |  | 10 000,0 |  | – |  | – | 228 605,0 | 100 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 75 673,0 |  | – |  | 5 226,2 |  | – |  | – |  | – | – | 70 446,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| 2.3. Строительство автомобильной дороги Усть-Вага – Ядриха на участке км 200 – км 215 |  | Архангельск-автодор |  | итого |  | 1 119 072,8 |  | – |  | 14 054,4 |  | 264 287,6 |  | 278 000,0 |  | 241 290,9 | 321 439,9 | – |  | срок реализации проекта – 2015 – 2019 годы; ввод в 2017 году – 6,9 км; ввод в 2019 году – 7,3 км |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 1 119 072,8 |  | – |  | 14 054,4 |  | 264 287,6 |  | 278 000,0 |  | 241 290,9 | 321 439,9 | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  |
| 2.4. Реконструкция автомобильной дороги Коноша – Вожега на участке Коноша – Ерцево |  | Архангельск-автодор |  | итого |  | 11 411,3 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | 11 411,3 | – |  | срок реализации проекта – 2019 – 2022 годы; ввод в 2022 году – 11,0 км |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 11 411,3 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | 11 411,3 | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| Задача № 3 – приведение в нормативное состояние автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) в рамках реализации поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации (реализация крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов дорожного строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Строительство транспортной развязки в одном уровне на 168 км автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин- Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) |  | Архангельск-автодор |  | итого |  | 80 233,5 |  | 80 233,5 |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  | срок реализации проекта – 2014 год; ввод в 2014 году – 2,7 км |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 80 233,5 |  | 80 233,5 |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  |
| 3.2. Строительство автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин- Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке км 111 – км 122 |  | Архангельск-автодор |  | итого |  | 461 810,0 |  | 4 315,9 |  | 457 494,1 |  | – |  | – |  | – | – | – |  | срок реализации проекта – 2014 – 2015 годы; ввод в 2015 году – 12,0 км |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 457 494,1 |  | – |  | 457 494,1 |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 4 315,9 |  | 4 315,9 |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  |  |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| 3.3. Строительство автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин- Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке км 124 – км 132 с путепроводом на ст. Емца |  | Архангельск-автодор |  | итого |  | 668 843,5 |  | – |  | – |  | – |  | 361 584,8 |  | 307 258,7 | – | – |  | срок реализации проекта – 2017 – 2018 годы; ввод в 2018 году – 7,3 км, в том числе 106,3 п. м мостов |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 668 843,5 |  | – |  | – |  | – |  | 361 584,8 |  | 307 258,7 | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  |
| 3.4. Реконструкция автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин- Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Сухое – Самодед |  | Архангельск-автодор |  | итого |  | 758 971,3 |  | – |  | 150 458,1 |  | 608 513,2 |  | – |  | – | – | – |  | срок реализации проекта – 2015 – 2016 годы; ввод в 2016 году – 11,8 км, в том числе 11,5 п. м мостов |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 728 557,2 |  | – |  | 150 458,1 |  | 578 099,1 |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 30 414,1 |  | – |  | – |  | 30 414,1 |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| 3.5. Реконструкция автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин- Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Самодед – Кяма |  | Архангельск-автодор |  | итого |  | 543 005,0 |  | – |  | – |  | – |  | 343 005,0 |  | 200 000,0 | – | – |  | срок реализации проекта – 2017 – 2018 годы; ввод в 2018 году – 7,1 км, в том числе 59,8 п. м мостов |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 543 005,0 |  | – |  | – |  | – |  | 343 005,0 |  | 200 000,0 | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  |
| 3.6. Реконструкция автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин- Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Войбора – км 124 |  | Архангельск-автодор |  | итого |  | 457 616,3 |  | – |  | – |  | – |  | 50 000,0 |  | 407 616,3 | – | – |  | срок реализации проекта – 2017 – 2018 годы; ввод в 2018 году – 10,6 км |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 457 616,3 |  | – |  | – |  | – |  | 50 000,0 |  | 407 616,3 | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| 3.7. Реконструкция автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Жуковская – Лекшма |  | Архангельск-автодор |  | итого |  | 484 077,9 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | 9 837,4 | 474 240,5 |  | срок реализации проекта – 2019 – 2020 годы; ввод в 2020 году – 8,5 км |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 484 077,9 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | 9 837,4 | 474 240,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  |
| 3.8. Реконструкция автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Лекшма – Песок, км 370 – км 403 |  | Архангельск-автодор |  | итого |  | 1 900 911,6 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | 919 947,8 | 980 963,8 |  | срок реализации проекта – 2019 – 2020 годы; ввод в 2019 году – 15,0 км; ввод в 2020 году – 17,7 км |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 1 900 911,6 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | 919 947,8 | 980 963,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| 3.9. Реконструкция автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Песок –Чурилово |  | Архангельск-автодор |  | итого |  | 83 869,1 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | 11 279,9 | 72 589,2 |  | срок реализации проекта – 2019 – 2020 годы; ввод в 2020 году – 9,3 км |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 83 869,1 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | 11 279,9 | 72 589,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  |
| 3.10. Реконструкция автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Чурилово –Медведево |  | Архангельск-автодор |  | итого |  | 89 279,9 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | 12 007,6 | 77 272,3 |  | срок реализации проекта – 2019 – 2020 годы; ввод в 2020 году – 9,9 км |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 89 279,9 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | 12 007,6 | 77 272,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| 3.11. Реконструкция автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Медведево – граница Вологодской области |  | Архангельск-автодор |  | итого |  | 133 469,0 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | 17 950,8 | 115 518,2 |  | срок реализации проекта – 2019 – 2020 годы; ввод в 2020 году – 14,8 км |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 133 469,0 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | 17 950,8 | 115 518,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  |
| Задача № 4 – обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Строительство автомобильной дороги Подъезд к пос. Орлецы от автомобильной дороги Копачево – Ичково – Ступино |  | Архангельск-автодор |  | итого |  | 83 963,5 |  | 71 845,0 |  | 12 118,5 |  | – |  | – |  | – | – | – |  | срок реализации проекта – 2014 – 2015 годы; ввод в 2015 году – 4,2 км |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерльный бюджет |  | 42 810,0 |  | 30 691,5 |  | 12 118,5 |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 41 153,5 |  | 41 153,5 |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| 4.2. Строительство мостового перехода через реку Устья на автомобильной дороге Октябрьский – Мягкославская (Некрасово) с подъездом к дер. Мягкославская |  | Архангельск-автодор |  | итого |  | 190 569,1 |  | – |  | 2 906,0 |  | 151 938,6 |  | 35 724,5 |  | – | – | – |  | срок реализации проекта – 2015 – 2017 годы; ввод в 2017 году – 1,4 км, в том числе 96,7 п. м мостов |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 190 569,1 |  | – |  | 2 906,0 |  | 151 938,6 |  | 35 724,5 |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  |
| 4.3. Строительство автомобильной дороги Подъезд к дер. Боярская от автомобильной дороги Ломоносово – Ровдино |  | Архангельск-автодор |  | итого |  | 33 341,0 |  | – |  | 49,0 |  | 33 292,0 |  | – |  | – | – | – |  | срок реализации проекта – 2015 – 2016 годы; ввод в 2016 году – 1,2 км |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 33 341,0 |  | – |  | 49,0 |  | 33 292,0 |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| 4.4. Строительство (реконструкция) автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки |  | Архангельск-автодор |  | итого |  | 1 884 789,0 |  | – |  | – |  | 5 295,7 |  | 210 929,1 |  | 212 321,8 | 390 641,6 | 1 065 600,8 |  | срок реализации проекта – 2016 – 2021 годы; ввод в 2018 году – 9,5 км; ввод в 2019 году – 9,7 км, в том числе 81,0 п. м мостов; ввод в 2020 году – 27,5 км; ввод в 2021 году – 11,8 км |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 1 884 789,0 |  | – |  | – |  | 5 295,7 |  | 210 929,1 |  | 212 321,8 | 390 641,6 | 1 065 600,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  |
| Задача № 5 – строительство капитальных мостов в целях ликвидации транспортных разрывов на региональных автомобильных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Строительство мостового перехода через реку Мысовая на км 92+991 автомобильной дороги Карпогоры – Сосновка – Нюхча – граница с Республикой Коми |  | Архангельск-автодор |  | итого |  | 67 146,0 |  | – |  | 15 581,0 |  | 51 565,0 |  | – |  | – | – | – |  | срок реализации проекта – 2015 – 2016 годы; ввод в 2016 году – 0,5 км, в том числе 48,2 п. м мостов |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 67 084,7 |  | – |  | 15 519,7 |  | 51 565,0 |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 61,3 |  | – |  | 61,3 |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| 5.2. Строительство мостового перехода через реку Устья на км 139+309 автомобильной дороги Шангалы – Квазеньга – Кизема |  | Архангельск-автодор |  | итого |  | 517 535,9 |  | – |  | 2 950,6 |  | 446,4 |  | – |  | – | 200 000,0 | 314 138,9 |  | срок реализации проекта – 2015 – 2020 годы; ввод в 2020 году – 5,7 км, в том числе 113,6 п. м мостов |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 517 535,9 |  | – |  | 2 950,6 |  | 446,4 |  | – |  | – | 200 000,0 | 314 138,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  |
| 5.3. Строительство мостового перехода через реку Устья на км 78+350 автомобильной дороги Вельск – Шангалы |  | Архангельск-автодор |  | итого |  | 299 864,8 |  | 2 184,1 |  | 200 541,8 |  | 97 138,9 |  | – |  | – | – | – |  | срок реализации проекта – 2014 – 2016 годы; ввод в 2016 году – 1,5 км, в том числе 145 п. м мостов |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 297 080,9 |  | – |  | 199 942,0 |  | 97 138,9 |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 2 783,9 |  | 2 184,1 |  | 599,8 |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| 5.4. Строительство мостового перехода через реку Сельменьга на автомобильной дороге Усть- Ваеньга – Осиново – Фалюки (до дер. Задориха) |  | Архангельск-автодор |  | итого |  | 189 146,6 |  | – |  | 1 658,9 |  | 331,1 |  | – |  | – | 187 156,6 | – |  | срок реализации проекта – 2015 – 2019 годы; ввод в 2019 году – 0,9 км, в том числе 80,0 п. м мостов |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 1 990,0 |  | – |  | 1 658,9 |  | 331,1 |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 187 156,6 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | 187 156,6 | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  |
| 5.5. Строительство мостового перехода через реку Мудьюга на автомобильной дороге Обозерская – Глазаниха – Онега |  | Архангельск-автодор |  | итого |  | 5 157,9 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | 5 157,9 |  | срок реализации проекта – 2020 – 2022 годы; ввод в 2022 году – 1,0 км, в том числе 59,7 п. м мостов |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 5 157,9 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | 5 157,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| 5.6. Строительство мостового перехода через реку Вага на км 2+067 автомобильной дороги Вельск –Шангалы |  | Архангельск-автодор |  | итого |  | 333 600,0 |  | – |  | – |  | 3 600,0 |  | 150 000,0 |  | 180 000,0 | – | – |  | срок реализации проекта – 2016 – 2018 годы; ввод в 2018 году – 1,2 км, в том числе 159,5 п. м мостов |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 330 000,0 |  | – |  | – |  | – |  | 150 000,0 |  | 180 000,0 | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 3 600,0 |  | – |  | – |  | 3 600,0 |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме № 3 |  |  |  | итого |  | 16 684 076,4 |  | 579 094,2 |  | 1 135 790,5 |  | 1 226 408,5 |  | 1 436 243,4 |  | 1 555 196,8 | 3 240 693,8 | 7 510 649,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 9 371 668,2 |  | 30 691,5 |  | 1 081 135,1 |  | 1 001 868,1 |  | 1 182 589,8 |  | 1 342 875,0 | 1 952 913,8 | 2 779 594,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 7 312 408,2 |  | 548 402,7 |  | 54 655,4 |  | 224 540,4 |  | 253 653,6 |  | 212 321,8 | 1 287 780,0 | 4 731 054,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  |
| IV. Подпрограмма № 4 “Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы – улучшение функционирования сети региональных автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 – приведение в нормативное состояние важнейших для экономики Архангельской области региональных автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Архангельск – аэропорт “Талаги” с подъездом к нефтебазе пос. Талаги |  | Архангельск- автодор |  | итого |  | 171 975,7 |  | 0,1 |  | 128 900,2 |  | 43 075,4 |  | – |  | – | – | – |  | капитальный ремонт и ремонт 12,0 км автомобильных дорог |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 171 975,7 |  | 0,1 |  | 128 900,2 |  | 43 075,4 |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| 1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Усть-Вага – Ядриха |  | Архангельск-автодор |  | итого |  | 3 431 292,0 |  | 365 424,2 |  | 51 051,1 |  | 463 366,5 |  | 210 040,2 |  | 307 927,1 | 1 388 756,3 | 644 726,6 |  | капитальный ремонт и ремонт 144,8 км автомобильных дорог и 3 мостов 220,7 п. м |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 3 431 292,0 |  | 365 424,2 |  | 51 051,1 |  | 463 366,5 |  | 210 040,2 |  | 307 927,1 | 1 388 756,3 | 644 726,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  |
| 1.3. Капитальный ремонт и ремонт по маршруту Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры |  | Архангельск-автодор |  | итого |  | 462 221,5 |  | 15 957,1 |  | 179,1 |  | – |  | 3 450,7 |  | 52 400,2 | 252 344,9 | 137 889,5 |  | капитальный ремонт и ремонт 14,9 км автомобильных дорог и путепровода 157,5 п. м |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 462 221,5 |  | 15 957,1 |  | 179,1 |  | – |  | 3 450,7 |  | 52 400,2 | 252 344,9 | 137 889,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| 1.4. Капитальный ремонт и ремонт по маршруту Урень – Шарья – Никольск – Котлас |  | Архангельск- автодор |  | итого |  | 145 000,0 |  | 135 000,0 |  | 10 000,0 |  | – |  | – |  | – | – | – |  | капитальный ремонт и ремонт 11,2 км автомобильных дорог |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 145 000,0 |  | 135 000,0 |  | 10 000,0 |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| 1.5. Капитальный ремонт и ремонт по маршруту Котлас – Коряжма – Виледь – Ильинско-Подомское, Дресвянка – Васюнино (км 0+000 – км 1+270), Ильинско-Подомское – Быково – Сорово – Фоминский |  | Архангельск- автодор |  | итого |  | 914 429,7 |  | 191 430,6 |  | 236 306,9 |  | 206 829,0 |  | 226 357,4 |  | 53 505,8 | – | – |  | капитальный ремонт и ремонт 42,2 км автомобильных дорог |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 914 429,7 |  | 191 430,6 |  | 236 306,9 |  | 206 829,0 |  | 226 357,4 |  | 53 505,8 | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  |
| 1.6. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Архангельск (от пос. Брин- Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) |  | Архангельск- автодор |  | итого |  | 2 050 430,9 |  | 20 999,0 |  | 2 998,4 |  | 178 000,0 |  | – |  | 231 764,3 | 708 428,4 | 908 240,8 |  | капитальный ремонт и ремонт 210,6 км автомобильных дорог |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 2 050 430,9 |  | 20 999,0 |  | 2 998,4 |  | 178 000,0 |  | – |  | 231 764,3 | 708 428,4 | 908 240,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| 1.7. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож |  | Архангельск- автодор |  | итого |  | 443 169,1 |  | – |  | 200,0 |  | 171 577,4 |  | 271 391,7 |  | – | – | – |  | капитальный ремонт и ремонт 21,6 км автомобильных дорог |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 443 169,1 |  | – |  | 200,0 |  | 171 577,4 |  | 271 391,7 |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| 1.8. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Нарьян-Мар – Усинск (участок поселок Харьягинский – граница округа) |  | Архангельск- автодор |  | итого |  | 96 743,5 |  | 96 743,5 |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  | капитальный ремонт и ремонт 2 мостов протяженностью 85,82 п. м |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 96 743,5 |  | 96 743,5 |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  |
| 1.9. Капитальный ремонт и ремонт по маршруту Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень |  | Архангельск- автодор |  | итого |  | 632 637,0 |  | 19 826,8 |  | 11 970,0 |  | 5 171,2 |  | 10 000,0 |  | 312 625,7 | 273 043,3 | – |  | капитальный ремонт 27,7 км автомобильных дорог |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 632 637,0 |  | 19 826,8 |  | 11 970,0 |  | 5 171,2 |  | 10 000,0 |  | 312 625,7 | 273 043,3 | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| Задача № 2 – предотвращение транспортных разрывов на региональных автомобильных дорогах за счет приведения в нормативное состояние аварийных мостов и мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Разработка проектной документации на капитальный ремонт и ремонт мостов |  | Архангельск- автодор |  | итого |  | 77 511,9 |  | 8 327,1 |  | 17 354,6 |  | 14 840,4 |  | 11 331,7 |  | 13 557,6 | 12 100,5 | – |  | разработка проектной документации на 56 объектов капитального ремонта и ремонта мостов |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 77 511,9 |  | 8 327,1 |  | 17 354,6 |  | 14 840,4 |  | 11 331,7 |  | 13 557,6 | 12 100,5 | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  |
| 2.2. Капитальный ремонт и ремонт мостов |  | Архангельск- автодор |  | итого |  | 1 596 062,3 |  | 131 669,6 |  | 130 236,1 |  | 160 277,3 |  | 380 002,6 |  | 228 178,3 | 284 665,7 | 281 032,7 |  | капитальный ремонт и ремонт 79 мостов |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 1 596 062,3 |  | 131 669,6 |  | 130 236,1 |  | 160 277,3 |  | 380 002,6 |  | 228 178,3 | 284 665,7 | 281 032,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| Задача № 3 – обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспортных средств по региональным автомобильным дорогам и сохранности сети региональных автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по региональным автомобильным дорогам |  | Архангельск- автодор |  | итого |  | 12 460 621,4 |  | 1 414 842,5 |  | 1 793 545,0 |  | 1 740 728,8 |  | 1 762 250,5 |  | 1 890 000,0 | 1 961 160,3 | 1 898 094,3 |  | ежегодные мероприятия по содержанию 8060,3 км региональных автомобильных дорог |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 188 109,6 |  | – |  | 188 109,6 |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 12 272 511,8 |  | 1 414 842,5 |  | 1 605 435,4 |  | 1 740 728,8 |  | 1 762 250,5 |  | 1 890 000,0 | 1 961 160,3 | 1 898 094,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  |
| 3.2. Установка дорожных знаков в рамках обеспечения безопасности движения по региональным автомобильным дорогам |  | Архангельск- автодор |  | итого |  | 414 990,0 |  | 28 573,7 |  | 35 739,5 |  | 30 229,5 |  | 48 800,0 |  | 112 250,0 | 84 660,0 | 74 737,3 |  | установка 67 096 штук дорожных знаков |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 414 990,0 |  | 28 573,7 |  | 35 739,5 |  | 30 229,5 |  | 48 800,0 |  | 112 250,0 | 84 660,0 | 74 737,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| 3.3. Установка барьерного ограждения в рамках обеспечения безопасности движения по региональным автомобильным дорогам |  | Архангельск-автодор |  | итого |  | 732 741,8 |  | 41 582,7 |  | 55 206,1 |  | 73 226,8 |  | 95 150,0 |  | 165 121,0 | 112 880,0 | 189 575,2 |  | установка 116,4 км барьерного ограждения |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 732 741,8 |  | 41 582,7 |  | 55 206,1 |  | 73 226,8 |  | 95 150,0 |  | 165 121,0 | 112 880,0 | 189 575,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| 3.4. Устройство линий искусственного освещения в рамках обеспечения безопасности движения по региональным автомобильным дорогам |  | Архангельск- автодор |  | итого |  | 302 600,7 |  | 9,8 |  | 425,6 |  | 21 872,6 |  | 79 449,1 |  | 101 272,9 | 99 570,7 | – |  | устройство 50,2 км линий искусственного освещения |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 302 600,7 |  | 9,8 |  | 425,6 |  | 21 872,6 |  | 79 449,1 |  | 101 272,9 | 99 570,7 | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  |
| 3.5. Устройство автобусных остановок в рамках обеспечения безопасности движения по региональным автомобильным дорогам |  | Архангельск- автодор |  | итого |  | 66 889,8 |  | – |  | – |  | 950,3 |  | 12 970,0 |  | 17 394,7 | 17 859,9 | 17 714,9 |  | устройство 50 штук автобусных остановок |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 66 889,8 |  | – |  | – |  | 950,3 |  | 12 970,0 |  | 17 394,7 | 17 859,9 | 17 714,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| 3.6. Устройство или замена водопропускных труб в рамках обеспечения безопасности движения по региональным автомобильным дорогам |  | Архангельск-автодор |  | итого |  | 155 128,9 |  | 9 249,8 |  | 10 956,0 |  | 84 923,1 |  | 50 000,0 |  | – | – | – |  | устройство 19 штук водопропускных труб |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 155 128,9 |  | 9 249,8 |  | 10 956,0 |  | 84 923,1 |  | 50 000,0 |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| 3.7. Очистка полосы отвода от нежелательной растительности в рамках обеспечения сохранности региональных автомобильных дорог |  | Архангельск- автодор |  | итого |  | 792 477,5 |  | 71 945,2 |  | 54 689,9 |  | 46 514,9 |  | 76 440,0 |  | 306 650,0 | 2 417,5 | 233 820,0 |  | приведение в нормативное состояние 3825,7 га полосы отвода автомобильных дорог |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 792 477,5 |  | 71 945,2 |  | 54 689,9 |  | 46 514,9 |  | 76 440,0 |  | 306 650,0 | 2 417,5 | 233 820,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  |
| 3.8. Оформление права оперативного управления региональными автомобильными дорогами или их участками и постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки под региональными автомобильными дорогами в рамках обеспечения сохранности региональных автомобильных дорог |  | Архангельск-автодор |  | итого |  | 62 428,0 |  | 2 292,8 |  | 6 602,4 |  | 8 540,0 |  | 9 079,0 |  | 15 536,8 | 9 877,0 | 10 500,0 |  | оформление права оперативного управления и постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки на 2100 км автомобильных дорог |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 62 428,0 |  | 2 292,8 |  | 6 602,4 |  | 8 540,0 |  | 9 079,0 |  | 15 536,8 | 9 877,0 | 10 500,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| Задача № 4 – приобретение имущества для обеспечения сохранности региональных автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Приобретение новых и (или) переоборудование существующих систем весового контроля |  | агентство по транспорту и связи Архангельской области |  | итого |  | 21 904,0 |  | 2 000,0 |  | 1 904,0 |  | 18 000,0 |  | – |  | – | – | – |  | приобретение 1 передвижного поста весового контроля, 4 комплектов весового оборудования и 1 втоматизирован-ной системы взвешивания транспортных средств в движении |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 21 904,0 |  | 2 000,0 |  | 1 904,0 |  | 18 000,0 |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  |
| 4.2. Устройство переходно-скоростных полос, цементо-бетонных участков автомобильных дорог и площадок для осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств |  | Архангельск-автодор |  | итого |  | 75 349,1 |  | – |  | 10 807,3 |  | 36 712,6 |  | 27 829,2 |  | – | – | – |  | устройство 12 площадок |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 75 349,1 |  | – |  | 10 807,3 |  | 36 712,6 |  | 27 829,2 |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме № 4 |  |  |  | итого |  | 25 106 604,8 |  | 2 555 874,5 |  | 2 559 072,2 |  | 3 304 835,8 |  | 3 274 542,1 |  | 3 808 184,4 | 5 207 764,5 | 4 396 331,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 188 109,6 |  | – |  | 188 109,6 |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 24 918 495,2 |  | 2 555 874,5 |  | 2 370 962,6 |  | 3 304 835,8 |  | 3 274 542,1 |  | 3 808 184,4 | 5 207 764,5 | 4 396 331,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – | – | – |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  |
| V. Подпрограмма № 5 «Создание условий для реализации государственной программы и осуществления прочих расходов, главным распорядителем по которым является агентство по транспорту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы – формирование эффективных методов организации и управления транспортной системой Архангельской области, отвечающей современным потребностям общества и перспективам развития Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 – обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы на региональном уровне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Обеспечение деятельности агентства по транспорту Архангельской области | агентство по транспорту и связи |  | итого |  | 127 205,9 |  | 14 653,3 |  | 16 590,6 |  | 17 021,7 |  | 18 362,0 |  | 19 298,5 |  | 20 205,5 |  | 21 074,3 |  | Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности агентства по транспорту Архангельской области, как ответственного исполнителя государственной программы |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 127 205,9 |  | 14 653,3 |  | 16 590,6 |  | 17 021,7 |  | 18 362,0 |  | 19 298,5 |  | 20 205,5 |  | 21 074,3 |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
| 1.2. Обеспечение деятельности государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Архангельской области | Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Архангельской области |  | итого |  | 225 606,8 |  | 27 613,7 |  | 28 237,6 |  | 28 788,5 |  | 32 789,8 |  | 34 462,1 |  | 36 081,8 |  | 37 633,3 |  | Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Архангельской области, как соисполнителя государствен-ной программы |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 225 606,8 |  | 27 613,7 |  | 28 237,6 |  | 28 788,5 |  | 32 789,8 |  | 34 462,1 |  | 36 081,8 |  | 37 633,3 |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| 1.3. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих управление в сфере дорожного хозяйства | агентство по транспорту и связи |  | итого |  | 735 418,9 |  | 95 068,8 |  | 92 431,4 |  | 93 943,9 |  | 105 597,4 |  | 110 982,8 |  | 116 199,0 |  | 121 195,6 |  | Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор", как соисполнителя государственной программы |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 735 418,9 |  | 95 068,8 |  | 92 431,4 |  | 93 943,9 |  | 105 597,4 |  | 110 982,8 |  | 116 199,0 |  | 121 195,6 |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
| Задача № 2 – обеспечение выполнения государственных заданий и осуществления прочих расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | агентство по транспорту и связи |  | итого |  | 203 561,7 |  | 23 872,7 |  | 33 982,4 |  | 31 876,4 |  | 26 477,6 |  | 27 828,0 |  | 29 135,9 |  | 30 388,7 |  | Обеспечение выполнения государственного задания государственным бюджетным учреждением Архангельской области "Региональная транспортная служба" |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 203 561,7 |  | 23 872,7 |  | 33 982,4 |  | 31 876,4 |  | 26 477,6 |  | 27 828,0 |  | 29 135,9 |  | 30 388,7 |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| 2.2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | агентство по транспорту и связи |  | итого |  | 9 190,5 |  | 1 000,0 |  | 1 200,0 |  | 1 264,8 |  | 1 331,8 |  | 1 399,8 |  | 1 465,5 |  | 1 528,6 |  | обеспечение разработки (адаптации) инновационных решений для внедрения в дорожном хозяйстве Архангельской области |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 9 190,5 |  | 1 000,0 |  | 1 200,0 |  | 1 264,8 |  | 1 331,8 |  | 1 399,8 |  | 1 465,5 |  | 1 528,6 |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
| 2.3. Уплата земельного налога под участками строящихся автомобильных дорог и налога на имущество автомобильных дорог | агентство по транспорту и связи |  | итого |  | 3 163 472,9 |  | 513 666,7 |  | 438 133,2 |  | 446 975,8 |  | 441 174,3 |  | 441 174,3 |  | 441 174,3 |  | 441 174,3 |  | своевременное поступление налоговых платежей в бюджетную систему Российской Федерации |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 3 163 472,9 |  | 513 666,7 |  | 438 133,2 |  | 446 975,8 |  | 441 174,3 |  | 441 174,3 |  | 441 174,3 |  | 441 174,3 |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
| 2.4. Уплата членского взноса в ассоциацию «Некоммерческое партнерство по координации использования Северного морского пути» | агентство по транспорту и связи |  | итого |  | 175,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | ежегодное пречисление средств в соответствии с Уставом ассоциации «Некоммерческое партнерство по координации использования Северного морского пути» |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 175,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| 2.5. Финансовое обеспечение дорожной деятельности муниципальных образований Архангельской области в рамках подпрограммы “Дорожное хозяйство” государственной программы Российской Федерации “Развитие транспортной системы” | агентство по транспорту и связи |  | итого |  | 20 901,1 |  | – |  | 20 901,1 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | полное и своевременное (в соответствии с кассовым планом) перечисление сумм межбюджетных трансфертов |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 20 901,1 |  | – |  | 20 901,1 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
| Всего по подпрограмме № 5 |  |  | итого |  | 4 485 532,8 |  | 675 900,2 |  | 631 501,3 |  | 619 896,1 |  | 625 757,9 |  | 635 170,5 |  | 644 287,0 |  | 653 019,8 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 20 901,1 |  | – |  | 20 901,1 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 4 464 631,7 |  | 675 900,2 |  | 610 600,2 |  | 619 896,1 |  | 625 757,9 |  | 635 170,5 |  | 644 287,0 |  | 653 019,8 |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| ВСЕГО по государственной программе |  |  | итого |  | 50 464 200,9 |  | 4 287 416,3 |  | 5 004 853,2 |  | 5 423 703,0 |  | 6 022 671,7 |  | 6 834 833,6 |  | 9 754 704,4 |  | 13 136 018,7 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 9 580 678,9 |  | 30 691,5 |  | 1 290 145,8 |  | 1 001 868,1 |  | 1 182 589,8 |  | 1 342 875,0 |  | 1 952 913,8 |  | 2 779 594,9 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 40 766 658,9 |  | 4 247 009,5 |  | 3 714 059,6 |  | 4 421 834,9 |  | 4 810 581,9 |  | 5 459 958,6 |  | 7 774 290,6 |  | 10 338 923,8 |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | 116 863,1 |  | 9 715,3 |  | 647,8 |  | – |  | 29 500,0 |  | 32 000,0 |  | 27 500,0 |  | 17 500,0 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к государственной программе Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области» за счет средств областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель – агентство по транспорту и связи Архангельской области (далее – агентство по транспорту и связи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование государственной программы, государственной подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель государственной программы (государственной подпрограммы) | Расходы областного бюджета, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа | "Развитие транспортной системы Архангельской области" | всего | 4 247 009,5 | 3 714 059,6 | 4 421 834,9 | 4 810 581,9 | 5 459 958,6 | 7 774 290,6 | 10 338 923,8 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель – агентство по транспорту и связи | 1 115 118,6 | 1 260 204,0 | 863 670,2 | 1 249 596,4 | 1 404 990,3 | 1 242 664,3 | 1 173 904,9 |
|  |  | соисполнитель 1 – государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Архангельской области (далее – инспекция Архоблгостехнадзора) | 27 613,7 | 28 237,6 | 28 788,5 | 32 789,8 | 34 462,1 | 36 081,8 | 37 633,3 |
|  |  | соисполнитель 2 – государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | 3 104 277,2 | 2 425 618,0 | 3 529 376,2 | 3 528 195,7 | 4 020 506,2 | 6 495 544,5 | 9 127 385,6 |
| Подпрограмма № 1 | "Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте" | всего | 432 825,8 | 437 171,4 | 272 562,6 | 297 128,3 | 312 281,9 | 326 959,1 | 341 018,4 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель – агентство по транспорту и связи | 432 825,8 | 437 171,4 | 272 562,6 | 297 128,3 | 312 281,9 | 326 959,1 | 341 018,4 |
| Подпрограмма № 2 | "Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области" | всего | 34 006,3 | 240 670,0 | - | 359 500,0 | 492 000,0 | 307 500,0 | 217 500,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель – агентство по транспорту и связи | 34 006,3 | 240 670,0 | - | 359 500,0 | 492 000,0 | 307 500,0 | 217 500,0 |
| Подпрограмма № 3 | "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области" | всего | 548 402,7 | 54 655,4 | 224 540,4 | 253 653,6 | 212 321,8 | 1 287 780,0 | 4 731 054,3 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 – государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | 548 402,7 | 54 655,4 | 224 540,4 | 253 653,6 | 212 321,8 | 1 287 780,0 | 4 731 054,3 |
| Подпрограмма № 4 | "Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания" | всего | 2 555 874,5 | 2 370 962,6 | 3 304 835,8 | 3 274 542,1 | 3 808 184,4 | 5 207 764,5 | 4 396 331,3 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 – государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | 2 555 874,5 | 2 370 962,6 | 3 304 835,8 | 3 274 542,1 | 3 808 184,4 | 5 207 764,5 | 4 396 331,3 |
| Подпрограмма № 5 | «Создание условий для реализации государственной программы и осуществления прочих расходов» | всего | 675 900,2 | 610 600,2 | 619 896,1 | 625 757,9 | 635 170,5 | 644 287,0 | 653 019,8 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель – агентство по транспорту и связи | 648 286,5 | 582 362,6 | 591 107,6 | 592 968,1 | 600 708,4 | 608 205,2 | 615 386,5 |
|  |  | соисполнитель 1 – Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Архангельской области (далее – инспекция Архоблгостехнадзора) | 27 613,7 | 28 237,6 | 28 788,5 | 32 789,8 | 34 462,1 | 36 081,8 | - 33,3 |

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к государственной программе

Архангельской области

«Развитие транспортной системы

Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

дорожной деятельности в связи с реализацией поручения Президента Российской Федерации

по удвоению объемов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования в период

2014 – 2022 годов, в том числе в рамках расходов, предусмотренных на реализацию государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)»,

и непрограммных расходов областного бюджета Архангельской области, осуществляемых за счет средств

дорожного фонда Архангельской области

| Наименование государственной программы, государственной подпрограммы, направления непрограммных расходов | Ответственный исполнитель, соисполнитель государственной программы (государственной подпрограммы), главный распорядитель бюджетных средств |  |  | Источник финансирования |  | Расходы дорожного фонда Архангельской области, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 год |  |  |  | 2015 год |  |  |  |  | 2016 год |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  |  |  | 2021 год |  | 2022 год |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  | 12 |
| Общий объем средств на обеспечение дорожной деятельности в том числе: | главный распорядитель бюджетных средств – агентство по транспорту и связи Архангельской области |  |  | итого в том числе: |  | 3 451 707,0 |  |  |  | 4 075 123,2 |  |  |  |  | 4 920 293,9 |  | 5117804,7 |  |  |  | 5475763,8 |  |  |  | 8566122,8 |  |  | 12029704,7 |  |  |  |  | 3320307,7 |  | 3 634546,8 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 30 691,5 |  |  |  | 1 290 145,8 |  |  |  |  | 1 001 868,1 |  | 1182589,8 |  |  |  | 1 342875,0 |  |  |  | 1952913,8 |  |  | 2779594,9 |  |  |  |  | 907584,6 |  | 922657,7 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 3 421 015,5 |  |  |  | 2 784 977,4 |  |  |  |  | 3 918 425,8 |  | 3935214,9 |  |  |  | 4132888,8 |  |  |  | 6 613209,0 |  |  | 9250109,8 |  |  |  |  | 2 412723,1 |  | 2 711889,1 |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  |  |  | – |  |  |  |  | – |  | – |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – |  |  |  |  | – |  | – |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  |  |  | – |  |  |  |  | – |  | – |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – |  |  |  |  | – |  | – |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  | 12 |
| подпрограмма № 3 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения» государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)» (далее – государственная программа) из них: | соисполнитель государственной программы – государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» |  |  | итого в том числе: |  | 579 094,2 |  |  |  | 1 135 790,5 |  |  |  |  | 1 226 408,5 |  | 1 436 243,4 |  |  |  | 1 555 196,8 |  |  |  | 3 240 693,8 |  |  | 7 510 649,2 |  |  |  |  | 3 320 307,7 |  | 3 634 546,8 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 30 691,5 |  |  |  | 1 081 135,1 |  |  |  |  | 1 001 868,1 |  | 1 182 589,8 |  |  |  | 1 342 875,0 |  |  |  | 1 952 913,8 |  |  | 2 779 594,9 |  |  |  |  | 907 584,6 |  | 922 657,7 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 548 402,7 |  |  |  | 54 655,4 |  |  |  |  | 224 540,4 |  | 253 653,6 |  |  |  | 212 321,8 |  |  |  | 1 287 780,0 |  |  | 4 731 054,3 |  |  |  |  | 2 412 723,1 |  | 2 711 889,1 |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  |  |  | – |  |  |  |  | – |  | – |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – |  |  |  |  | – |  | – |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  |  |  | – |  |  |  |  | – |  | – |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – |  |  |  |  | – |  | – |
| на осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов | соисполнитель государственной программы – государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» |  |  | итого в том числе: |  |  | 84 549,4 |  |  |  |  | 607 952,2 |  |  |  | 608 513,2 |  | 754 589,8 |  |  |  | 914 875,0 |  |  |  | 971 023,5 |  |  |  | 1 720 584,0 |  |  | – |  | – |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | – |  |  |  |  | 607 952,2 |  |  |  | 578 099,1 |  | 754 589,8 |  |  |  | 914 875,0 |  |  |  | 971 023,5 |  |  |  | 1 720 584,0 |  |  | – |  | – |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 84 549,4 |  |  |  |  | – |  |  |  | 30 414,1 |  | – |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – |  | – |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  |  | – |  |  |  |  | – |  |  |  | – |  | – |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – |  | – |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | – |  |  |  |  | – |  |  |  | – |  | – |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – |  | – |
| на развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | соисполнитель государственной программы – государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» |  |  | итого в том числе: |  | 494 544,8 |  |  | 527 838,3 |  |  |  | 617 895,3 |  |  |  |  |  | 681 653,6 |  |  |  | 640 321,8 |  |  | 2 269 670,3 |  | 5 790 065,2 |  |  |  | 3 320 307,7 |  | 3 634 546,8 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 30 691,5 |  |  | 473 182,9 |  |  |  | 423 769,0 |  |  |  |  |  | 428 000,0 |  |  |  | 428 000,0 |  |  | 981 890,3 |  | 1 059 010,9 |  |  |  | 907 584,6 |  | 922 657,7 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 463 853,3 |  |  | 54 655,4 |  |  |  | 194 126,3 |  |  |  |  |  | 253 653,6 |  |  |  | 212 321,8 |  |  | 1 287 780,0 |  | 4 731 054,3 |  |  |  | 2 412 723,1 |  | 2 711 889,1 |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – |  | – |  |  |  | – |  | – |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – |  | – |  |  |  | – |  | – |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 |  | 12 |  |
| подпрограмма № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» государственной программы | соисполнитель государственной программы – государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» |  |  | итого в том числе: |  | 2 555 874,5 |  |  | 2 559 072,2 |  |  |  | 3 304 835,8 |  |  |  |  |  | 3 274 542,1 |  |  |  | 3 808 184,4 |  |  | 5 207 764,5 |  | 4 396 331,3 |  |  |  | – |  | – |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  |  | 188 109,6 |  |  |  | – |  |  |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – |  | – |  |  |  | – |  | – |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 2 555 874,5 |  |  | 2 370 962,6 |  |  |  | 3 304 835,8 |  |  |  |  |  | 3 274 542,1 |  |  |  | 3 808 184,4 |  |  | 5 207 764,5 |  | 4 396 331,3 |  |  |  | – |  | – |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – |  | – |  |  |  | – |  | – |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – |  | – |  |  |  | – |  | – |  |
| подпрограмма № 5 «Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов» государственной программы из них: | ответственный исполнитель государственной программы – агентство по транспорту и связи Архангельской области |  |  | итого в том числе: |  | 96 068,8 |  |  | 114 532,5 |  |  |  | 95 208,7 |  |  |  |  |  | 106929,2 |  |  |  | 112 382,6 |  |  | 117 664,5 |  | 122 724,2 |  |  |  | – |  | – |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  |  | 20 901,1 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | – |  |  | – |  | – |  |  |  | – |  | – |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 96 068,8 |  |  | 93 631,4 |  |  |  | 95 208,7 |  |  |  |  |  | 106 929,2 |  |  |  | 112382,6 |  |  | 117 664,5 |  | 122 724,2 |  |  |  | – |  | – |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – |  | – |  |  |  | – |  | – |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – |  | – |  |  |  | – |  | – |  |
| предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня |  | ответственный исполнитель государственной программы – агентство по транспорту и связи Архангельской области |  | итого в том числе: |  | – |  |  | 20 901,1 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | – |  |  | – |  | – |  |  |  | – |  | – |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  |  | 20 901,1 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | – |  |  | – |  | – |  |  |  | – |  | – |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | – |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – |  | – |  |  |  | – |  | – |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – |  | – |  |  |  | – |  | – |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – |  | – |  |  |  | – |  | – |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |
| Непрограммные расходы областного бюджета Архангельской области из них: |  | главный распорядитель средств бюджета – агентство по транспорту и связи Архангельской области |  | итого в том числе: |  | 220 669,5 |  |  | 265 728,0 |  |  |  | 293 840,9 |  |  |  |  |  | 300 090,0 |  |  |  | – |  |  | – |  | – |  |  |  | – |  | – |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – |  | – |  |  |  | – |  | – |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 220 669,5 |  |  | 265 728,0 |  |  |  | 293 840,9 |  |  |  |  |  | 300 090,0 |  |  |  | – |  |  | – |  | – |  |  |  | – |  | – |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – |  | – |  |  |  | – |  | – |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – |  | – |  |  |  | – |  | – |  |
| предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня |  | главный распорядитель средств бюджета – агентство по транспорту и связи Архангельской области |  | итого в том числе: |  | 182 670,5 |  |  | 225 749,0 |  |  |  | 248 840,9 |  |  |  |  |  | 255 090,0 |  |  |  | – |  |  | – |  | – |  |  |  | – |  | – |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | – |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – |  | – |  |  |  | – |  | – |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 182 670,5 |  |  | 225 749,0 |  |  |  | 248 840,9 |  |  |  |  |  | 255 090,0 |  |  |  | – |  |  | – |  | – |  |  |  | – |  | – |  |
|  |  |  |  | бюджеты муниципальных образований |  | – |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – |  | – |  |  |  | – |  | – |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | – |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – |  | – |  |  |  | – |  | – |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к государственной программе

Архангельской области

«Развитие транспортной системы

Архангельской области

(2014 – 2020 годы)»

Сведения

о прогнозных значениях целевых показателей осуществления дорожной деятельности в связи

с реализацией поручения Президента Российской Федерации по удвоению объемов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования в период 2014 – 2022 годов»,

в том числе в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной

системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

| Показатели и индикаторы | Единица измерения |  | 2003 –2012 годы |  | 2013 – 2022 годы | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  |  |
| 1. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на территории Архангельской области в том числе: | км |  | – |  | – |  | 18216,0 |  |  | 18498,4 |  | 18502,6 |  | 18503,8 |  | 18505,2 |  | 18509,8 |  | 18509,8 |  | 18522,2 |  | 18532,4 |  | 18574,3 |  |  |  |
| сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения | км |  | – |  | – |  | 7615,6 |  |  | 7588,9 |  | 7593,1 |  | 7594,3 |  | 7595,7 |  | 7600,3 |  | 7600,3 |  | 7612,7 |  | 7622,9 |  | 7664,8 |  |  |  |
| сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  | – |  | – |  | 10600,4 |  |  | 10909,5 |  | 10909,5 |  | 10909,5 |  | 10909,5 |  | 10909,5 |  | 10909,5 |  | 10909,5 |  | 10909,5 |  | 10909,5 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  |

| 2. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на территории Архангельской области в том числе: | км | 270,9 | 541,8 | 9,6 | 18,8 | 23,8 | 15,0 | 8,3 | 35,7 | 37,3 | 198,4 | 51,9 | 143,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| автомобильных дорог общего пользования регионального значения | км | 262,6 | 541,8 | 9,6 | 18,8 | 23,8 | 15,0 | 8,3 | 35,7 | 37,3 | 198,4 | 51,9 | 143,0 |
| автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 8,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального и местного значения на территории Архангельской области в результате строительства новых автомобильных дорог в том числе: | км | – | 85,0 | 8,2 | 0,9 | 4,2 | 1,2 | 1,4 | 4,6 | – | 12,4 | 10,2 | 41,9 |
| сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения | км | – | 85,0 | 8,2 | 0,9 | 4,2 | 1,2 | 1,4 | 4,6 | – | 12,4 | 10,2 | 41,9 |
| сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на территории Архангельской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства (реконструкции) автомобильных дорог в том числе: | км | – | 456,8 | 1,4 | 17,9 | 19,6 | 13,8 | 6,9 | 31,1 | 37,3 | 186,0 | 41,7 | 101,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения | км | – | 456,8 | 1,4 | 17,9 | 19,6 | 13,8 | 6,9 | 31,1 | 37,3 | 186,0 | 41,7 | 101,1 |
| сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на территории Архангельской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в том числе: | км | – | – | 1061,4 | 1182,5 | 1296,1 | 1296,1 | 1335,0 | 1411,5 | 1591,2 | 1591,2 | 1981,2 | 2124,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| автомобильных дорог общего пользования регионального значения | км | – | – | 825,1 | 898,9 | 943,3 | 1012,5 | 1051,4 | 1127,9 | 1307,6 | 1646,0 | 1697,9 | 1840,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | – | – | 236,3 | 283,6 | 283,6 | 283,6 | 283,6 | 283,6 | 283,6 | 283,6 | 283,6 | 283,6 |

| Примечания: | 1. В графах 6 и 7 указаны фактически достигнутые величины показателей за соответствующий год. |
| --- | --- |
|  | 2. В графах 6 – 15 пункта 5 при расчете показателя учитывается протяженность автомобильных дорог регионального значения, приведенная в нормативное состояние за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к государственной программе

Архангельской области

«Развитие транспортной системы

Архангельской области

(2014 – 2020 годы)»

СВЕДЕНИЯ

об объемах ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального

и местного значения на территории Архангельской области после строительства и реконструкции

в период 2003 – 2012 годов

| Показатели и индикаторы | Единица измере-ния | 2003 –2012 годы | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |

| Объемы ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на территории Архангельской области после строительства и реконструкции в том числе: | км | 270,9 | 24,8 | 19,5 | 12,1 | 15,8 | 20,2 | 42,3 | 10,7 | 55,3 | 47,0 | 23,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| автомобильных дорог общего пользования регионального значения | км | 262,6 | 24,8 | 19,5 | 12,1 | 15,8 | 20,2 | 41,5 | 10,7 | 55,3 | 45,1 | 17,6 |
| автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 8,3 | – | – | – | – | – | 0,8 | – | – | 1,9 | 5,6 |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Архангельской области

от 08 октября 2014 г. № 463-пп

ПОРЯДОК

предоставления и расходования субсидии на ремонт

автомобильных дорог общего пользования местного значения

муниципального образования «Город Архангельск»

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  областным законом от 16 декабря 2014 года № 220-13-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», определяет правила предоставления и расходования субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Город Архангельск» (далее – муниципальное образование) на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее – субсидия) в рамках реализации пункта 1.4 перечня мероприятий подпрограммы № 2 государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)».

2. Субсидия предоставляется в целях софинансирования дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования для приведения в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах муниципального образования в соответствии 
с пунктом 5 статьи 2 областного закона от 24 октября 2011 года № 350-25-ОЗ «О дорожном фонде Архангельской области».

Размер субсидии устанавливается областным законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

- Предоставление субсидии осуществляется агентством по транспорту и связи  Архангельской области (далее – агентство по транспорту и связи ) в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета и доведенными лимитами бюджетных обязательств, предельными объемами финансирования.

4.  Условиями предоставления субсидии являются:

а)  наличие в бюджете муниципального образования (далее – местный бюджет) бюджетных ассигнований на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

б)  обязательство муниципального образования по обеспечению значений показателей результативности предоставления субсидии, установленных соглашением между агентством по транспорту и связи и муниципальным образованием о предоставлении субсидии (далее – соглашение);

в)  наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей мероприятия  по ремонту автомобильных дорог местного значения.

5.  Субсидия предоставляется на основании соглашения, которое предусматривает:

а)  целевое назначение субсидии;

б)  размер предоставляемой субсидии, условия предоставления субсидии и осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

в)  перечень объектов ремонта автомобильных дорог с указанием объема средств на финансирование расходного обязательства, источником финансового обеспечения которого является субсидия;

г)  обязательство муниципального образования о представлении отчетов 
о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и достижении значений показателей результативности предоставления субсидии в порядке, предусмотренном соглашением;

д)  ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

е)  значение показателя результативности предоставления субсидии;

ж)  представление муниципальным образованием копий  муниципальных контрактов на выполнение работ (услуг), актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (услуг) 
и затрат (форма КС-3), счет-фактуры;

з) условия и порядок приостановления предоставления субсидии 
в случае нарушения органом местного самоуправления муниципального образования обязательств, предусмотренных соглашением.

6. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется агентством по транспорту и связи на основе установленных соглашениями значений показателя результативности предоставления субсидии – увеличения площади поверхности автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние (кв. метров), источником финансового обеспечения расходов по ремонту которых является субсидия.

7. Субсидия перечисляется в порядке межбюджетных отношений на счет, открытый Управлению Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в местный бюджет.

Операции со средствами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, осуществляются в порядке кассового обслуживания исполнения местного бюджета, установленном муниципальным образованием.

8.  Ответственность за нецелевое использование средств субсидий возлагается на муниципальное образование.

9.  Контроль за целевым использованием средств субсидий осуществляют агентство по транспорту и связи и органы государственного финансового контроля Архангельской области в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.».

- ____________