Восстановление мелиоративных систем

В наиболее благоприятные для развития мелиорации годы (до 1990 года) общая площадь мелиорированных земель в Архангельской области составляла 84,5 тыс. га. Начиная с 1991 года наблюдается тенденция систематического выбывания осушенных земель из сельскохозяйственного оборота. За период c 1990 года площадь осушенных земель сократилась на 10,6 тыс. га и составила 73,9 тыс. га. Из них хорошее состояние имеют 1,9 тыс. га, удовлетворительное – 47,7 тыс. га, неудовлетворительное – 24,3 тыс. га. В восстановлении работы мелиоративных систем области нуждается более 40,6 тыс. га.

Эффективное использование мелиорированных земель зависит от качества ремонтных и эксплуатационных работ, при которых обеспечивается исправное состояние всех элементов осушительной сети и гидротехнических сооружений. Открытые каналы, коллекторно-дренажная сеть и гидросооружения могут работать без особого ухода и ремонта лишь 3-5 лет. В последующем происходит заиление и зарастание дна и откосов травянистой и кустарниковой растительностью, что ведёт к уменьшению пропускной способности каналов, и создаёт подпор воды на площади, прилегающей к ним. В результате мелиорированные сельскохозяйственные угодья выпадают из оборота по причине вторичного заболачивания.

В настоящее время хозяйства области приступили к вводу в оборот ранее          неиспользованных земель сельскохозяйственного назначения и проведению культуротехнических и мелиоративных работ на указанных землях (в результате длительного неиспользования земель мелиоративные планки требуют ремонта).

В 2019 – 2021 годах ежегодно планируется проводить мелиоративные работы на площади порядка 7300 га сельскохозяйственных угодий хозяйствами Вельского, Коношского, Котласского, Няндомского, Приморского и Устьянского районов, в том числе реконструкцию мелиоративных систем на площади 3000 га и культуротехнические работы на площади 600 га. Учитывая мелкоконтурность мелиоративных планок затраты на выполнение запланированных мелиоративных работ (очистка открытых каналов от наносов, планировка откосов, разравнивание кавальеров, срезка приканальных бровок заиления, ремонт и установка трубопереездов на мелиоративные планки) составят порядка 500 млн. рублей. Стоимость 1 га выполненных восстановительных работ сельскохозяйственных угодий составит 70 тыс. рублей.

3600 га х 70 тыс. рублей = 252 000 тыс. руб. (общие затраты)

Выделение государственной поддержки на восстановление мелиоративных систем за счет средств областного бюджета позволит ежегодно привлекать по условиям софинансирования средства федерального бюджета в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в размере 55650,2 тыс. рублей.

Для обеспечения выполнения показателей результативности, установленных соглашением с Минсельхозом России в областном бюджете необходимо предусмотреть не менее 10 000 тыс. рублей.