## Slide 1
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
О реализации мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Архангельской области
Отчет за 2023 год

## Slide 2
Общее финансирование
2019-2025:
План расселения
на 2019-2024 годы
Расселено на 10.11.2023
2023
62%
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД, ПРИЗНАННЫЙ АВАРИЙНЫМ С 01.01.2012 ПО 01.01.2017
ПРАВИТЕЛЬСТВО
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
467,9 тыс. м2
26,6 тыс. чел.
289,2 тыс. м2,
16,2 тыс. чел.,
в том числе в 2023 году
3,38 тыс. человек
Chart: 
| ФБ
Столбец1 | 24735
27,5
млрд руб.
9,36
млрд руб.
В ноябре 2021 год Архангельской областью заключено соглашение о досрочном завершении мероприятий программы в срок до 30.09.2024
в том числе в 2023 году
63,2 тыс. кв. м
2

## Slide 3
2
В 2019-2024 годах запланировано строительство:
Строительство многоквартирных домов
ПРОГРАММА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛОГО ФОНДА 2019-2025
ПРАВИТЕЛЬСТВО
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Chart: 
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (факт) | 2023-2024
Ряд 1 | 1 | 12 | 15 | 17 | 15 | 56
116 МКД
293,4 тыс. м2 расселяемая площадь
г. Новодвинск, ул. Добровольского, д. 9
домов
3
Два дома в пос. Березник
Два дома в г. Няндома

## Slide 4
ПРОГРАММА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛОГО ФОНДА 2019-2025
ПРАВИТЕЛЬСТВО
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Chart: 
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 факт | 2023-2024
Ряд 1 | 5.8 | 20.8 | 26.2 | 78.5 | 18.7 | 23.5
Выплата денежного возмещения собственникам и предоставление дополнительных мер поддержки
Переселение данным способом
в 2019-2024 годах:
173,5тыс.кв.м.
150,1 тыс. м2,
Расселено
в 2019-2023 годах:
Финансирование в 2023 году:
тыс. м2,
4
ВЫКУП - 555 млн. рублей;
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МЕРА ПОДДЕРЖКИ
566 собственникам 560 млн. рублей

## Slide 5
Потребность в финансировании при стоимости одного квадратного метра 99 466 руб. (Приказ Минстроя России на IV квартал 2023 г.)
РАССЕЛЕНИЕ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ ПОСЛЕ 01.01.2017
ПРАВИТЕЛЬСТВО
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
До 01.01.2022
После 01.01.2022
Не соответствуют 185-ФЗ
78,0
млрд. рублей
27,6
млрд. рублей
3,65
млрд.рублей
784,4 тыс. м2
41,2 тыс. чел.
АВАРИЙНЫЕ
С 01.01.2017 ПО 01.01.2022:
НЕ СООТВЕТСТВУЮТ 185-ФЗ:
36,7 тыс. м2
1,42 тыс. чел.
6
АВАРИЙНЫЕ
ПОСЛЕ 01.01.2022:
13,0 тыс. м2
278,0 тыс. м2

## Slide 6
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
О реализации мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Архангельской области
Отчет за 2023 год